再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 大阪府営泉佐野東羽倉崎住宅（中層耐火地区）建替事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課計画グループ（連絡先06－6210－9740） |
| 事業箇所 | 泉佐野市東羽倉崎町 |
| 再評価理由 | 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の見直しにあわせ、事業計画の大幅な変更を行ったため |
| 目的 | 本事業は、住宅に困窮する低所得者の居住の安定の確保のため行うものであり、昭和39年度に建設された泉佐野東羽倉崎住宅は、設備等が老朽化し、エレベーターがないなどバリアフリー化ができていないことや、住棟の耐震性が低いと判断されることから建替事業を実施する。これにより、屋内外のバリアフリー化や耐震性の向上、及びオープンスペースの確保など良好な住宅及び住環境を整備する。 |
| 内容 （ ）内の数値は 計画変更前のもの | 府営住宅敷地面積：－（3.28ha） 戸数：－（470戸） 事業期間：－（平成20年度～平成37年度） 構造：－（鉄筋コンクリート造 14F） 住戸面積：－（約42㎡～72㎡） 住戸タイプ：－（1DK 2DK 3DK 3LDK 4DK） |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約0.1億円（約78.8億円） （内訳）調査費等約 0.1億円（約2.9億円） 補償費 約 0億円（約0.9億円） 工事費 約 0億円（約75.0億円） | 【工事費の内訳】 建設費 約 0億円（約72億円） 撤去費 約 0億円（約3億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 ○事業中止することによる事業費の減額（78.7億円） 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「耐震性の低いもののみを建替え対象」とし、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とした。よって、耐震性の低い住棟の入居者が簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転完了しているため、中層耐火住宅の建替計画を中止する。 |
| 維持管理費 | 約93千円／戸・年（大阪府営住宅管理委託Ｈ22実績より想定） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H19】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 【住宅及び住環境の状況】 本住宅は、昭和39年度に建設され、設備等の老朽化が著しく、住戸内のバリアフリー化もほとんどの住戸でできていない。 現在、全住戸の約45％が65歳以上の高齢者を含む世帯が入居しており、今後も一層の高齢化が予想される中、全ての住棟でエレベーターが設置されておらず、階段による昇降であり、高齢化対応ができていない。 住棟内の一部のエリアについては、耐震性が低い住棟がある。 また、敷地周囲は、一定の幅員のある道路が既に整備されており、敷地北東側には、比較的大きな公園が存在するが、団地内は、住棟が建て詰まり、まとまった広場等のオープンスペースが少ない。 これら住宅及び住環境の向上への対応が必要となっている。 | 【住宅及び住環境の状況】 本住宅は、昭和39年度に建設され、設備等の老朽化が著しく、住戸内のバリアフリー化もほとんどの住戸でできていない。 現在、全住戸の約57.5％が65歳以上の高齢者を含む世帯が入居しており、今後も一層の高齢化が予想される中、全ての住棟でエレベーターが設置されておらず、階段による昇降であり、高齢化対応ができていない。 住棟内の一部のエリアについては、耐震性が低い住棟がある。 また、敷地周囲は、一定の幅員のある道路が既に整備されており、敷地北東側には、比較的大きな公園が存在するが、団地内は、住棟が建て詰まり、まとまった広場等のオープンスペースが少ない。 これら住宅及び住環境の向上への対応が必要となっている。 | 昭和39年度に建設された泉佐野東羽倉崎住宅は、耐震性の低い住棟エリアがある。 耐震性の低い住棟の入居者については、簡易耐火地区での建替住棟へ移転し、居住の安定を確保する。 なお、耐震性がある住棟については、バリアフリー化の検討を進めるとともに、計画的な修繕等により、良質なストックとして維持保全に努める。 |
| 地元等の 協力体制等 | 現在、建替えについて、入居者へ説明を行っている。引き続き事業についての十分な説明に努め、同意を得ることとしている。 | 耐震性の低い住棟の入居者へは、簡易耐火住宅地区での建替住棟への移転及び中層耐火住宅建替計画の中止について、説明済み。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［分析結果］ ・B/C= 1.26 B=106.2億円 C=84.4億円 B(便益総額) C(総費用) ［算出方法］ 国土交通省で実施している「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価」の手法により算出。 | 中層耐火住宅地区の建替計画の中止のため、分析不能。 |  |

|  | 【事前評価時点H19】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【住宅の供給】 適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給し、住宅に困窮する世帯の居住の安定を図る。 【事故防止】 事故の防止に配慮し、段差解消や手すりの設置など、住戸内だけでなく、団地内通路等屋外についてもバリアフリー化に努め、安全で安心して暮らせる生活の場を提供する。 【防災】 住宅を建替え、耐震性の向上を図る。また、高度利用等による土地の有効活用によりオープンスペースを確保し、地域全体の防災性の向上に寄与する。 【コミュニティの活性化】 住民のコミュニティ形成のため、敷地中央に緑歩道を設け、その線上に集会所及び広場等のコミュニティスペースを配置することにより周辺住民を含めた交流を図る。また、プレイロット等も併設することによりコミュニティの活性化に寄与する。 【住環境の形成】 市街地に建つ都市型住宅として、土地の有効利用のため高層化を図り緑豊かなオープンスペースを確保するとともに、住棟配置については、近隣に配慮し妻面が周辺地域に面した計画とする。 また、安全性を考慮し歩車分離とし、敷地中央においては、現在通学路となっている宅内通路を緑歩道として整備する。 | 【住宅の供給】 同左 【事故防止】 同左 【防災】 同左 【コミュニティの活性化】 同左 【住環境の形成】 同左 | － |
|  | 【事前評価時点H19】 | 【再評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | 平成20年度 平成24年度 平成37年度 | 平成 20年度 平成 ― 年度 平成 ― 年度 |  |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 ― ％ （ 0億円／ 0億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転し、耐震性の確保についての当初の事業の必要性は充足。 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「耐震性の低いもののみを建替え対象」とし、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、中層耐火住宅建替計画の事業継続の必要性は低いため、中止する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転を完了している。 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「耐震性の低いもののみを建替え対象」とし、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」としており、中層耐火住宅建替計画については、中止する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転を完了している。 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「耐震性の低いもののみを建替え対象」とし、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」としており、中層耐火住宅建替計画については、中止する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 動植物の生態系への影響は特に考えられない。 引き続き、緑化の推進に努める。（緑化率20％以上確保） |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 【上位計画等の位置づけ】 ○大阪府住宅まちづくりマスタープラン（平成14年2月／平成19年3月／平成24年3月） ○大阪府営住宅ストック総合活用計画（平成14年2月／平成19年1月／平成24年3月） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○中止 ＜判断の理由＞ 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転を完了している。 今回、「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「耐震性の低いもののみを建替え対象」とし、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、中層耐火住宅建替計画の事業継続の必要性は低いため、中止する。 なお、耐震性がある住棟については、バリアフリー化に努めるとともに、計画的な修繕等により、良質なストックとして維持保全に努める。 |
| --- | --- |