平成28年度　事後評価点検表（内部評価）

１ 事業概要

| 事業名 | 大阪府営吹田竹見台住宅建替事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 住宅まちづくり部公共建築室住宅設計課建替事業グループ（連絡先 06-6210-9767） |
| 事業箇所 | 吹田市竹見台４丁目 |
| 事業目的及び 事業内容 | 【事業目的】 昭和41 年度に建設された大阪府営千里竹見台住宅（建替後団地名称：大阪府営吹田竹見台住宅）は、全ての住棟の耐震性が低いと判断されることや、設備等が老朽化し、エレベーターがないなどバリアフリー化ができていないことから、建替事業を実施する。これにより、屋内外のバリアフリー化やオープンスペースの確保など良好な住宅及び住環境を整備する。 なお、事業手法は、民間事業者により、府営住宅の建替えと建替えにより生み出された用地（活用用地）の活用を一体的に行う民活手法を採用している。 （最終評価：H20年度事前評価） 【事業内容】 [戸数]385 戸 [敷地面積]府営住宅敷地面積：約1.87ha 活用用地面積:約0.91ha [構造]鉄筋コンクリート造10階～13 階 [住戸面積]約36 ㎡～約73 ㎡ [住戸タイプ]1DK～4DK、車いす常用者世帯向け住宅2DK～3DK [総事業費]約51.0億円 |
| 関連事業と その現状 | なし |
| 社会経済情勢 の変化 | ・最終評価時点（H20事前評価）と完成時点（H27）とで、本事業をとりまく社会経済情勢に大きな変化は見られない。 |
| 事業実施による 自然環境の変化 | 既成市街地での従前建物の建替えであり、動植物の生態系への影響は特に考えられない。 建替えにあたっては、敷地面積の30%以上の緑地を確保することとし、緑の創出や自然環境の回復に努め、良好な住環境の形成を図っている。また、整備後の緑地の適切な管理育成にも配慮している。 |
| 最終評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | 【最終評価時の意見】 ― 【府の対応】 ― |

２ 事業効果の分析等

|  | 最終評価時点H20 | 事後評価時点H28 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業費 | 約64.9億円 〔国費及び府費負担割合：約1/2〕 | 約51.0億円 〔国費及び府費負担割合：約1/2〕 | 民活手法の採用により、計画から施工まで一括して発注したことで、全体の事業費が減少した。 |
| 経過 ① 事業期間 採択年度 着工年度 完成年度 | 6年 ②平成21年度 ③平成21年度 ④平成26年度 | ① 7年 ②平成21年度 ③平成22年度 ④平成27年度 | 事前評価の実施後、実施方針の検討に時間を要し、契約締結及び着工時期が遅延し完成が遅れた。 |
| 定量的効果 （費用便益分析等） | 【効果項目】 居住水準向上効果 （住宅に困窮する世帯が、品質・機能・安全性等について一定水準を満足する住宅に、低廉な家賃で居住できる便益を評価） 【分析結果】 B/C＝1.60 B=101.7億円 C=63.5億円 【算出方法】 国土交通省による「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価」の手法により算出。 この評価手法における建替事業の評価では、「福祉的役割」「安全確保役割」「居住水準向上効果」「地域波及効果」「政策誘導効果」の５項目を総合的に評価することとなっている。このうち数値化の可能な「居住水準向上効果」のみ費用便益比として算出。 | 【効果項目】 ― 【分析結果】 PFI 事業を採用しており、分析手法が確立されていないため未算出。 （事前評価時は、府が直接建設する場合の事業費によりB/Cを算出） 【算出方法】 ― 【その他の指標】 当該住宅（建替後）における応募倍率（H27）は18.2倍(応 募者数109 人/募集戸数6戸)である。 | 【その他の指標】 当該住宅は、相当の公営住宅需要がある。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［住宅の供給］ 適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給し、住宅に困窮する世帯の居住の安定を図る。 ［事故防止］ 事故の防止に配慮し、段差解消や手すりの設置など、住戸内だけでなく、団地内通路等屋外についてもバリアフリー化に努め、安全で安心して暮らせる生活の場を提供する。 ［防災］ 住宅を建替え、耐震性の向上を図る。また、高度利用等による土地の有効活用により基準に対して十分なオープンスペースを確保し、地域全体の防災性の向上に寄与する。 ［コミュニティの活性化］ 住民の交流の場となる集会所や公園を整備するとともに、活用用地においては、地元市と調整しながら、多様な住宅や地域の活性化につながる施設の導入を図ることで、周辺地域を含めたコミュニティの活性化に寄与する。 ［住環境の形成］ 敷地内の緑地は、防犯に配慮しながら、できるだけ保全するとともに、緑道を適切に配置する。団地東側に隣接する公園や緑地、公益施設等とのつながりに配慮し、桃山台駅を含む歩行者動線のネットワーク化に努め、より快適で良好な住環境の形成を図る。 ［一体的なまちづくり］ 府営住宅と用地活用を併せた土地利用計画の民間提案により、連続性のあるオープンスペースの確保など一体的なまちづくりが期待できる。 | 同左 | 所期の目標を達成した。 |
| その他特記事項 | なし |

３ 評価結果と今後の同種事業に対する改善措置等

| 評価結果 （事業効果の発現状況等） | ・住宅のバリアフリー化など居住水準の向上を図るとともに、耐震性を確保し、良好な住環境を整備しており、所期の事業目的が達成されている。 ・最終評価時点（H20年度事前評価時点）と比較すると、完成年度が当初の予定より１年遅延したが、事業費は減少しており、事業は適切に完了した。 |
| --- | --- |
| 今後の同種事業に対する改善措置等 | ・現時点では、特に改善すべき点はなし。 |

# Text boxes

※敷地面積及び構造は民間事業者の提案による