【令和５年度】

**補助金交付申請手続きの流れ【補強設計】**

**耐震評価機関**

**耐震事業者**

**建物所有者**

**大阪府**

**国**

都市防災課

事前相談

見積り

《補助金の交付申請》

交付申請

審　査

交付決定通知

審　査

契　約

評価（審査）

設計内容について

耐震評価機関の評価が

必要です

補強設計

★必ず、補助金の交付決定通知以降に

契約してください

着手届

支払い

報告書作成

設計費用請求

評価書交付

《補助金の受取》

補助金請求

完了報告

審　査

補助金受理

額の確定通知

交付手続き

**補強設計**の完了報告は、事業完了後1ヶ月以内または事業完了年度の3月14日のいずれか早い日までに提出してください。

所有者の負担軽減のため、**業者による補助金の代理受領が可能になりました。**詳しくは事前相談時にご相談ください。

◎お問合せ先　大阪府都市整備部事業調整室都市防災課　（大阪府庁別館４階、電話：06-6944-6057）

**補助制度の概要【補強設計】**

　大阪府では、広域緊急交通路沿道の耐震性不足の建物（耐震診断を義務付けたものに限る）の補強設計、耐震改修・除却を行う所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

《補助の対象額》

　ＡまたはＢのうち低いほうの額

　　　Ａ：実際に補強設計に要する費用

　　　Ｂ：下表により算定した額（限度額）

|  |  |
| --- | --- |
| 面積１０００㎡以内の部分 | ３，６７０　円／㎡以内 |
| 面積１０００㎡を超えて２０００㎡以内の部分 | １，５７０　円／㎡以内 |
| 面積２０００㎡を超える部分 | １，０５０　円／㎡以内 |

《補助率》

上記の対象額に、以下の延床面積の区分に応じ、下表の補助率を乗じた額が補助金の額となります。

|  |  |
| --- | --- |
| 区　分 | 補助率 |
| ５０００㎡以下の建築物の場合（分譲マンション含む） | **５／１２** |
| ５０００㎡を超える建築物の場合 | **５／２４** |

※補助額の計算例 ： 延床面積が8,000㎡の建築物の場合

補助限度額1,000（㎡）×3,670（円/㎡）＋1,000（㎡）×1,570（円/㎡）＋（8,000-2,000）（㎡）×1,050（円/㎡）

＝11,540,000円　　⇒実際に要する費用がこれを上回る場合、対象額はこの1154万円となります。

補助額　　　　11,540,000×5/24＝2,404,000円　（千円未満切捨て）

《補助の要件》

* 補強設計を行う者の条件：

・建築士であって国土交通省の登録講習を受講していること。

・本事業について必要な知識を習得するために大阪府の説明会を受講していること。

・担当技術者に構造設計１級建築士を配置していること。（新築設計時に関与が必要な建築物に限る。）

* 耐震診断の結果、地震に対する安全性の評価について、大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断できる基準に適合しないものであること。
* 設計内容が国の定めた指針に適合していることについて、耐震評価機関の評価書の交付を受けること。

《耐震評価機関》　知事が認める機関

（公社）大阪府建築士会　／　（一社）大阪府建築士事務所協会　／　（一社）日本建築構造技術者協会関西支部　／　 （一財）日本建築総合試験所　　／　日本ＥＲＩ（株）　／　ビューローベリタスジャパン（株）　／

（一社）中四国構造コンサルティング協会　／　（一社）耐震技術広域連携協議会

* 補助対象者　：　対象建築物の所有者

※区分所有建物の場合は、管理組合又は区分所有者の合意を得た代表者。あらかじめ区分所有者及びその議決権の各過半数の同意が必要。

※所有者が複数の場合は、全員の合意を得た代表者。

* 木造住宅は補助対象外　（市町村において木造住宅の耐震補助制度がありますので、各市町村にご相談ください。）
* 令和８年３月14日までに完了報告を行うものであること。

※財政法第42条に基づき、補助事業は単年度で終了させることが原則です。複数年度にまたがる事業については、大阪府にご相談ください。

《留意事項》

・補助金交付決定日以降に実施する補強設計費用が対象です。必ず、交付決定日以降に契約してください。

・申請書類作成にあたっては、記載方法や添付書類について事前に大阪府職員にご相談ください。