公募型プロポーザル方式による事業者選定手続き開始の公示

次のとおり公募型プロポーザル方式による事業者選定手続きを行うので、公示する。

公募型プロポーザル方式の参加者は、下記の「応募要項」のほか、｢都市整備部公募型プロポーザル方式説明書（基本検討業務）」（以下「説明書」という。）の内容を遵守するとともに、契約締結に必要な条件を熟知のうえ、参加すること。

平成２９年１０月２日

大阪府西大阪治水事務所長　若井　健

記

公募型プロポーザル方式 応募要項

１　　業務概要

| 発注年度 | 平成２９年度 |
| --- | --- |
| 委託名称 | 一級河川 安治川（旧淀川）外 津波対策施設等基本検討委託 |
| 発注所管課（所） | 都市整備部 西大阪治水事務所 |
| 委託上限額 | ８０，０００，０００円（税込） |
| 業務種別 | 建設コンサルタント |
| 履行場所 | 大阪府大阪市西区江之子島二丁目地内 外 |
| 契約期間 | 平成３１年２月２８日まで |
| 委託概要 | 一級河川 安治川（旧淀川）外津波対策施設等基本検討 ○津波対策施設（現三大水門）の諸元 ①河川計画 計画河床：OP－４．５ｍ, HWL：OP＋２．２ｍ, HHWL：OP＋５．２ｍ（水門内OP＋３．５ｍ） ②河川幅（現水門位置） ８０ｍ（安治川）, ８０ｍ（尻無川）, ８０ｍ（木津川） ③計画堤防高 OP＋６．６m（水門外）, OP＋４．３m（水門内） ④現水門形式 円弧型ゲート（副水門：スゥイングゲート） ⑤現水門径間 ５７．０ｍ（副水門：１４．２ｍ） ⑥現水門閉鎖時天端高 OP＋７．４ｍ ⑦現水門閉鎖時間 ３０分（副水門：１０分） ⑧現水門位置でのＬ１津波高 OP＋４．４６ｍ（安治川）, OP＋４．９３ｍ（尻無川）, OP＋５．６４ｍ（木津川） ○業務内容 １．設計計画 ２．資料収集整理 ３．現地踏査 ４．基本事項の検討 ①各河川の水理条件および計画諸元 ②水門等の基本形状および基本構造の諸元 ③水門等の設置位置 ④基礎地盤の性状による沈下・変位量、地盤対策工 ⑤付属設備、施設等概略検討 ５．景観検討 ６．水門等の設置位置による影響・対策検討 ７．津波耐力照査項目および耐震照査項目の整理および概略検討 ８．既設水門撤去計画の策定 ９．設計図 ①全体図（平面・縦断） ②基本設計図（土木関係、水門設備関係、その他） １０．施工計画検討 １１．概算工事費算出 １２．パース作成 １３．照査 １４．報告書作成 １５．打合せ協議 |
| 業務の詳細な説明 | 別添「一級河川安治川（旧淀川）外津波対策施設等基本検討委託特記仕様書」（以下「特記仕様書」という。）による。 |
| 支払い条件 | 前払金 | 契約金額の３０％（１万円未満切り捨て） ただし、契約金額が１００万円未満の場合は、なし。 |
|  | 部分払 | 平成２９年度 １回 、 |
|  | 支払限度額割合 | 平成２９年度 約５０％ 、 平成２９年度 約５０％ |
| かし担保期間 | 設定あり |

２　プロポーザル実施スケジュール

| 応募要項等の交付 | 交付期間 | 平成２９年１０月２日（月）午前１０時から１０月１３日（金）正午まで |
| --- | --- | --- |
|  | 交付方法 | 公募要領・特記仕様書・提出書類等様式については、大阪府西大阪治水事務所ホームページ（http://www.pref.osaka.lg.jp/nishiosaka/contract/index.html）からダウンロードできます。 |
| 応募要項等に対する質問及び回答（※１） | 質問期間 | 平成２９年１０月２日（月）午前１０時から１０月１２日（木）午後４時まで |
|  | 回答日 | 平成２９年１０月１３日（金） |
| 参加表明書及び実施体制書の提出（※２） | 受付期間 | １日目 平成２９年１０月１２日（木）午後２時から午後４時まで ２日目 平成２９年１０月１３日（金）午前１０時から正午まで |
|  | 受付場所 | 大阪府西大阪治水事務所 防災対策課 企画防災グループ |
| 一次選定結果の通知 | 通知 | 平成２９年１０月２０日（金） 電子メールによる通知（上位３位の選定者にはメール送付と合わせ、電話にて着信確認を実施） なお、辞退者がいる場合は、平成２９年１０月２４日（火）に繰上げ選定者を通知する（電子メール及び電話による通知）。 |
| 技術提案書及び価格提案書（以下「提案書」という。）の提出辞退等 | 提出期限 | 平成２９年１０月２３日（月）午後４時まで なお、上記繰上げ選定者が辞退する場合は、平成２９年１０月２５日（水）午後４時までとする。 |
| 提案書の提出（※３） | 受付期間 | 平成２９年１１月２０日（月）午前１０時から正午まで |
|  | 受付場所 | 大阪府西大阪治水事務所 防災対策課 企画防災グループ |
| ヒアリングの実施 | 実施日時 | 平成２９年１２月８日（金） ヒアリング実施時間については、一次選定時に送付する「選定通知書」に記載する。 |
|  | 実施場所 | 大阪府西大阪治水事務所 １階 AB会議室 大阪市西区江之子島２丁目１番６４号 |
|  | 所要時間 | 提案書に基づく説明１０分間、質疑応答時間２０分間程度 |
|  | 出席者 | 管理技術者、土木担当技術者、建築担当技術者、機械担当技術者、電気担当技術者の５名とし、管理技術者の代理は認めない。※担当技術者が欠席する場合は同等の資格を有するものが出席すること。 |
|  | 説明資料 | 提出した提案書及び提案書補足資料の他にMicrosoft PowerPoint（プロジェクター使用）により説明するものとする。 |
| 二次選定結果の通知・公表 | 通知・公表 | 平成２９年１２月１３日（水）午前１０時から 電子メールにより通知、ホームページにより公表 最優秀提案者及び次点者にはメール通知と合わせ、電話による着信確認を実施。 |

（※１）応募要項等に対する質問については、メールで行うこと。郵送等による質問は一切受付けない。 また、回答については府HPで行う。 質問受付けメールアドレス：nishiosakachisui-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp 件名を「津波対策施設質問」としてください。 回答HP：http://www.pref.osaka.lg.jp/nishiosaka/contract/index.html （※２）参加表明書及び実施体制書は、「６ 担当事務所」まで直接持参すること。 郵送等による提出は一切受付けない。 （※３）二次選定の提案書は、「６ 担当事務所」まで直接持参すること。 郵送等による提出は一切受付けない。 価格提案書は、本業務に対する提案された価格を（様式９）に記載し提出すること。

３　参加資格

参加者は、下記の項目をすべて満たしていること。

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 参加可能企業形態 | 説明書で示す参加資格をすべて満たしていること。なお、共同企業体は認めない。 |
| 入札参加資格の認定 | 大阪府測量・建設コンサルタント等入札参加資格において、以下のすべての認定を受けていること。 ・建設コンサルタント（河川、砂防及び海岸・海洋） ・建設コンサルタント（鋼構造及びコンクリート） ・建設コンサルタント（施工計画、施工設備及び積算） |
| 企業の業務実績 | 平成１９年４月１日から参加表明書及び実施体制書の提出期限までに、元請として完成・引渡が完了した新規の水門（※４）に係る「基本設計又は詳細設計」業務の実績を有していること。 |
| 配置技術者の条件 | １．管理技術者、照査技術者、土木担当技術者、機械担当技術者、電気担当技術者及び建築担当技術者を配置できること。 ２．管理技術者は、以下のいずれかの資格を有していること。 (1)技術士 建設部門、又は総合技術監理部門（建設部門の選択科目に限る）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 (2)建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第７１７号）により技術管理者として国土交通大臣に認定された者（登録部門が「河川、砂防及び海岸・海洋」に限る）。 (3)シビルコンサルティングマネージャー[RCCM]（登録部門が「河川、砂防及び海岸・海洋」に限る）の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 ３．照査技術者は、以下のいずれかの資格を有していること。 (1)技術士 建設部門、又は総合技術監理部門（建設部門の選択科目に限る）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 (2)建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第７１７号）により技術管理者として国土交通大臣に認定された者（登録部門が「河川、砂防及び海岸・海洋」に限る）。 (3)シビルコンサルティングマネージャー[RCCM]（登録部門が「河川、砂防及び海岸・海洋」に限る）の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 ４．管理技術者は照査技術者及び各担当技術者を兼任できない。 ５．照査技術者は管理技術者及び各担当技術者を兼任できない。 ６．各担当技術者は、その他の担当技術者を兼任できない。 |
| 技術者の雇用関係 | 管理技術者、照査技術者、各担当技術者は、参加表明書提出日において提出者と直接的な雇用関係（※５）にあること。 |

（※４） 水門：堤防を分断することにより河川又は水路を横断して設けられる制水施設であって、堤防の機能を有するもの。 （※５） 直接的な雇用関係とは、管理技術者、各担当技術者とその所属する企業との間に第三者の介在する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいう。

４　最優秀提案者の特定方法等

(１）選定委員会の設置

最優秀提案者の特定に当たっては、公正かつ客観的に行うため、学識経験者等で構成する「一級河川安治川（旧淀川）外津波対策施設等基本検討委託に係る公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会」により審査するものとする。

(２）一次選定方法

実施体制（企業の評価及び配置技術者の評価）の評価の高い者から順位付を行い、上位３位を「提案書の提出者」として選定する。

※詳細については、「一級河川安治川（旧淀川）外津波対策施設等基本検討委託　(審査基準)」（以下「審査基準」という。） （別表1～９）による。

(３）二次選定で提案を求める内容【業務への提案内容】

「建設位置及び構造形式の検討、施工方法の検討、コスト縮減の検討、安全で確実な水門操作の検討」及び「価格」

※検討については、「審査基準」（別表１０～１１）による。

※価格については、「審査基準」（６．価格評価）による。

（４） 二次選定方法

ア　 一次選定された者から提案書の提出を求め、外部委員で構成する選定委員会による審査を行い、最優秀提案者（及び次点者）を決定します。ただし、最高点の者が複数者いる場合は、提案金額の安価な者を最優秀提案事業者とする。

イ　　最優秀提案者の評価点が、審査の結果、５０点満点中２５点未満の場合は採択しません。なお、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。

ウ　 提案項目のうち１項目でも提案書を提出しない者は、「最優秀提案者」に特定しません。

エ　 最優秀提案者は特別の理由がないかぎり、契約交渉の相手方に決定します。

オ  ヒアリング時の説明資料として使用するMicrosoft PowerPoint（プロジェクター使用(映像入力端子：ミニD-sub15pin)）と、提出した提案書及び提案書補足資料に記載の内容とが異なる場合は、「最優秀提案者」に特定しません。

５　提案書の審査基準

審査基準による。

６　担当事務所

大阪府西大阪治水事務所 防災対策課 企画防災グループ 〒536-0023 大阪市西区江之子島2-1-64 電話：06-6541-7772 E-mail：nishiosakachisui-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp

交付書類一覧表　（すべてホームページで交付します）

|  | 書類名称 | 書類概要 | ファイル形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手続き開始の 公示等の交付 | 公募型プロポーザル方式 応募要項 （一級河川安治川（旧淀川）外津波対策施設等基本検討委託） | ― | Word DOC |
|  | 都市整備部公募型プロポーザル方式説明書（基本検討業務） |  |  |
|  | 一級河川安治川（旧淀川）外津波対策施設等基本検討委託（審査基準） |  |  |
|  | ④ 一次選定提出書類作成及び記載上の留意事項 | 各種様式と 作成要領 | Word DOC |
|  | ⑤ 二次選定提案書作成要領 |  | Word DOC |
|  | ⑥ 提出書類の様式 参加表明書 参加資格確認書 企業設計業務実績調書 優良工事等表彰実績調書 設計業務成績評定点調書 常駐有資格者数調書 管理技術者経歴書 照査技術者経歴書 土木担当技術者経歴書 機械担当技術者経歴書 電気担当技術者経歴書 建築担当技術者経歴書 | （様式１号） （様式２号） （様式３－１号） （様式３－２号） （様式３－３号） （様式３－４号） （様式３－５号） （様式３－６号） （様式３－７号） （様式３－８号） （様式３－９号） （様式３－１０号） |  | Word DOC |
|  | 実施体制評価点 自己採点表 | （様式４号） |  | Exceｌ XLS |
|  | 提案書表紙 本施設への提案書 一次選定用 提出書類チェックリスト 二次選定用 提出書類チェックリスト 価格提案書 | （様式５号） （様式６号） （様式７号） （様式８号） （様式９号） |  | Word DOC |
| 質問書の交付 | 質問書 （様式１０号） | 質問書類 |  |
| 関係書類等の 交付 | ⑦ 一級河川安治川（旧淀川）外津波対策施設等基本検討委託 公募型プロポーザル方式の概要 | 施設概要等の 書類 | Acrobat PDF Word DOC Exceｌ XLS |
|  | 特記仕様書 業務委託契約書（案） | 業務委託・契約に関する書類 |  |

※　Acrobat PDF ⇒　Adobe Acrobat　PDF形式      Word DOC　⇒　Microsoft Word　DOC形式

Exceｌ　XLS　　⇒　Microsoft Exceｌ　XLS形式

提出書類一覧表（一次選定及び二次選定時に提出を求める書類）

|  | 書式名 | 様式 | 提出時期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 選定 | 二次 選定 |
| 参加表明書 | 参加表明書 | １号 | ○ |  |
|  | 参加資格確認書 | ２号 |  |  |
| 実施体制書 ※５ | 企業設計業務実績調書 | （様式３－１号） | ○ |  |
|  | 優良工事等表彰実績調書 | （様式３－２号） |  |  |
|  | 設計業務成績評定点調書 | （様式３－３号） |  |  |
|  | 常駐有資格者数調書 | （様式３－４号） |  |  |
|  | 管理技術者経歴書 | （様式３－５号） |  |  |
|  | 照査技術者経歴書 | （様式３－６号） |  |  |
|  | 土木担当技術者経歴書 | （様式３－７号） |  |  |
|  | 機械担当技術者経歴書 | （様式３－８号） |  |  |
|  | 電気担当技術者経歴書 | （様式３－９号） |  |  |
|  | 建築担当技術者経歴書 | （様式３－１０号） |  |  |
| 技術提案書 | 提案書表紙 | ５号 |  | ○ |
|  | 本施設への提案書 | ６号 |  |  |
| 価格提案書 ※６ | 価格提案書 | ９号 |  | ○ |
| チェックリスト | 一次選定用 提出書類チェックリスト | ７号 | ○ |  |
|  | 二次選定用 提出書類チェックリスト | ８号 |  | ○ |

※提出書類については、書類（正・写）による提出と合わせ、電子データをＣＤ－Ｒにコピーし、１部提出すること。

※５ 委託内容、契約状況のわかる資料を添付すること。

※６　価格提案書は、封筒に入れて提出すること。

- 封筒は、長形３号（１２０mm×２３５mm）を使用すること。

- 封筒には必ず以下の内容を記載すること。

- 大阪府との契約時に使用する印により封かんすること。

封筒（表面）

封筒（裏面）

# Text boxes

印

委託名称

印

印

参加表明者

住　所

称号又は名称

代表者氏名