府Ｗｅｂサイトの再整備について

○　現在、８月のリニューアルに向けて各室課ページを移行していただいています（６，７月）

・　５月１１～２２日に集中相談期間を終了

・　２５日からも引き続きメール・電話を中心に質問、お問合せ等を受付

・　操作性やデザインなど多数の要望もいただいており、改善中

ひき続きご協力をお願いします。

１ トップページが変わります

各室課等所管のページ移行に合わせて、トップページも下記のとおりリニューアル

【現行ページの課題】

・情報量が多く、まとまり感がない

・文字情報ばかりでインパクトがない

・ページが縦に長すぎる

【新ページの特徴】

・発信情報の性格により明確に区分分け

・大画像を採用

・スクロールせずに閲覧が可能

（トップページ案）

２ スケジュール

○５、６月で移行

○６月２４日に、新しく構築したメールマガジン機能の説明会を開催予定

○６月３０日に、庁内説明会を開催予定（各課ホームページ担当者、情報主任広報担当者対象）

・各室課等で移行・作成したページの確認方法（府民目線のページになっているか）

○７月に、各室課等で移行・作成したページの最終確認

○８月に、ホームページリニューアル

３ ユニバーサルデザインの推進

○ユニバーサルデザインを徹底し、誰もが情報を取得できるようなページを作成

⇒ＣＭＳの導入により、主要３項目（ページタイトルの付与、画像代替文字の付与、機種依存文字の使用禁止）を始め、ユニバーサルデザインに関する項目については、ページ作成時にシステムで自動チェックし不具合については、警告メッセージを表示。

○特に、ＰＤＦファイルを公開する場合、同等の情報を掲載したhtml形式のページを必ず掲載

⇒ページ数が多く、html形式のページを作成するのに時間を要する場合は、html形式のページを掲載できるまで、最低限の対応として、WordおよびExcel形式のファイルを掲載。

依頼事項

○ ホームページの管理運営について 本庁各室課および各出先機関に置くホームページ管理者（総括者が指定する課長補佐以上の職にある者）及びホームページ担当者（ホームページ管理者が指定する者）の報告 【報告期限】6月10日（水曜日）まで 【報告方法】別途メールで送付する入力用ファイルを下記あて提出 広報 府Ｗｅｂサイト担当（koho-g34@sbox.pref.osaka.lg.jp） 【問合せ先】府政情報室広報課企画グループ 2047（本庁内線）、06-6944-6342（ダイヤルイン） ※ 参考 府ホームページの運用に関する詳細は、下記庁内Ｗｅｂをご覧ください。 http://www.lan.pref.osaka.jp/101300/hp/index.html