第４５回　府政情報室会議の概要

日　時：平成２１年１２月２８日（月）

・議題１　業務・施策プロセスの見える化　　　14：35～14：52

・議題２　府民の声の見える化　　18:45～19:15

場　所：室長室

出席者：・議題１　府政情報室長、広報課長、府民課長、情報公開課長

［広報課企画Ｇ］広報課総括補佐、広報課課長補佐、広報課総括主査

［府民課お問合せＣＧ]府民課参事、府民課総括主査、府民課主事

［府民課広聴Ｇ] 府民課課長補佐、府民課総括主査

・議題２　府政情報室長、広報課長、府民課長、情報公開課長

［広報課企画Ｇ］広報課総括主査

［府民課お問合せＣＧ]府民課参事、府民課総括主査、府民課主事

［府民課広聴Ｇ]府民課総括主査

＜議題１：業務・施策プロセスの見える化＞

【府政情報室長】

（資料について）

チームサイトと施策チェックボードの関係がよくわからない。チームサイトが何なのかがわから

ない。グループ単位なのか、課単位なのか。そもそも何をしようとしているのかがわかりにくい。

資料は、議長に説明するという前提で作って欲しい。公開チェックとは何かがわかりにくい。施

策チェックボードの画面を公開画面にするときに、別のものを作成するのかがわからない。

議員や知事に説明する資料として見ると、わかりづらい。前回の室会議で議論した行政文書

管理システムとチームサイトの住み分けについて理解している人でないと、この資料を

理解できないのでは。

【広報課課長補佐】

意思形成のプロセスの流れの中で、ここはチームサイトでやる、ここはチェックボ

ードでやるという説明にしたほうがわかりやすいか。

【府政情報室長】

行政文書管理システムに入っていない記録化された生データを、課題・プロセスごとに整理し

て見せれるようにしたい。それと、チームサイトを作るという話は別の話のはず。その関係性が

わかるような説明が必要。チームサイトとチェックボードがつながっているのか、つながっていな

いのかわからない。

【広報課長】

分っていない人に説明する資料として考えると、庁内LANにチームサイトを作って、あらゆる情

報を保存する、その一部を府のホームページ用に使って、意思形成過程を見せるということだ

けがわかればよいのでは。

【府政情報室長】

チームサイトの中身の話が書かれていないので説明が必要。チームサイトから府民の関心の

あるものを抜き出す作業をして、ウェブに載せるのがチェックボード。公開チェックのすすめ方

は、議員さんや府民からすると重要ではない。要は、チームサイトとチェックボードの関係で、本

来データと見せるデータが同じなのか、異なるのか、そこがわかればよいのでは。

【広報課長】

議員からすると、一番関心があるのは意思形成過程をウェブ上で公開するということ。したがって、説明は逆の流れにすべきでは。

【情報公開課長】

流れを始めに説明するとわかりやすいのでは。

【府政情報室長】

意思形成過程を見せたい。見せるためには、チームサイトが必要。これを作ることによって、仕

事のやり方もかわるし、メリットがあるという流れにしては。

【広報課長】

見せるというアウトプットから説明する資料に、流れを変えよう。

＜議題２：府民の声の見える化＞

【府民課参事】

（資料説明）

【府政情報室長】

朝渡したメモは、こういう要素をどっかにいれといてねという趣旨。

この３枚では説明にならない。レク資料は一から議論。プロセスの見える化もそう。どっちにしろ、一から作り直し。

【府政情報室長】

情報主任会議では何をするのか。マニュアルを説明するのか。

議会、幹部、情報主任には、試行実施することを説明する。実務担当者には、マニュアルを説明するのではないのか。

【府政情報室長】

情報主任会議を５日にするというが、どういうスタンスでするのか。３副知事、知事レクとの前後関係はどうなる。８日に３副知事会議をするなら、本来ならその後にすべき。情報主任会議で、これでやりますというなら、この５日のタイミングはおかしい。意見をくださいというならわかるが。

試行実施するなら、議会に了解というか、説明というかが、先にあるのが前提。停止条件付で庁内説明会をするというのはあるが。８日の３副知事会議をやってから、全庁説明の通知ではおそいのか。

【府民課長】

１２日は休み明けなので、８日通知では無理。

【府政情報室長】

４の週に、議長、副議長の日程をとれるかどうかもわからない。なんにも決まらない状況で走らしてもよいのか。

【情報公開課長】

１４日の午前、午後でできないのか。

【府民課総括主査】

場所は埋まっており、確保できない。

【府政情報室長】

では正副議長の了解を得られなければどうするのか。それを考えないと、なんのために日程の議論をしているのか。

【府政情報室長】

議会事務局長への説明資料はできていない。にもかかわらず、１２日と１４日だけは決まっている。

【府民課総括主査】

最悪、見直し後のフローの部分だけ、説明し、進めるというのはあろうかと思う。

【情報公開課長】

違うオプションの議論はやめよう。

【府政情報室長】

フローのところだけやっても意味ない

【情報公開課長】

４日の週に議会への説明をする前提。できなかったらどうするのか。１４日のときに、入れ替え制にするとか、午前午後にするとか、そういうことができないか、議論をしとかないといけないのでは。

１８日開始するなら、１４日は動かせないので。

【情報公開課長】

部内説明はいつするのか。

【府民課長】

８日を予定。資料に記載している。

【府政情報室長】

レク資料に、前からつなぎの資料がいるといっているのに、入っていない。

レク資料をつくることと、職員用の両方作ること。レク資料は、プレゼン資料。分かりやすく、明確にどうつくるか。

（了）