大阪府Ｗｅｂサイトの再構築について（案）

（H23.2.18　情報主任会議）

別紙１

課題と対応策

府Ｗｅｂサイトの概要

【経緯】

・平成8年6月開設

・平成21年8月、4回目のリニューアル実施

→ＣＭＳ導入

・月間65万アクセス（21年度、全国3位）

【特徴】

戦略的広報活動の重要なツール

知事の主張、先進施策（21年度～）

記者会見生中継、職員ブログ（22年度～）

各部の情報を網羅（ＣＭＳ）

トップページはスクロールなし

１　府民が求める情報に辿り着けない

１　迷子にさせない優しく誠実なサイトへ

(1)カテゴリ検索

・職員が登録しにくく、府民が探しにくい現状のカテゴリ分類

・カテゴリ登録の不徹底（各部所管の事業ページのうち34％）

(2)イベントカレンダー検索

・報道発表の内容がカレンダーに登録できていない

→行きたいイベントに辿り着けない

・イベントの募集日と実施日が、一つのページに混在して掲載されており、判別しにくい

(1)カテゴリ分類の見直し

・府民目線に立ったカテゴリの再構築

・わかりやすい検索の仕方へ改善（アイコン表示、全体像を把握しやすくするカテゴリ一覧の表示、関連の深いカテゴリも同時表示

(2)イベントカレンダーの活用徹底

・報道発表項目の確実なカレンダー搭載チェックと、各部へ広報事項入力と公開を徹底

・注目情報の搭載や、地域別検索も可能に。「開催中」「募集中」を区分して表示

２　府民にもっと活用されるサイトへ

２　トップページ発信力の限界

Ｗｅｂ活用のメリット等

【メリット】

○　加筆・修正など迅速性に対応可

○　情報量の制限なし

○　文字情報以外の写真、動画、音楽等の使用可能

○　他サイトへのリンク、ブログやメルマガ、電子申請等多彩なコンテンツとの連携が可能

○　府民との双方向性展開の可能性あり

【デメリット】

×　情報量が膨大となり、どこに何があるのか、わかりにくい

×　情報発信すれば、それだけで満足しがち

×　新鮮な情報を発信し続けなければ、すぐに陳腐化する

(1)情報掲載量の拡充（縦方向・２スクロール化）

(2)レイアウトの見直し

・検索装置等の機能別にコンテンツを集約

(3)広報コンテンツの強化

・新鮮な情報や重要施策プッシュするコンテンツ追加（「トピックス」「重要施策」等）

・Ｗｅｂサイトと他の広報活動との連携強化

（自主媒体や各部広報との連携、民間タイアップのＰＲ等）

(1)ワンスクロール画面による掲載スペースの不足

・府民や各部からの掲載要請に応えきれていない

・テーマごとに、情報の整理整頓ができていない

・文字間、行間が狭くごちゃごちゃして見にくい印象

(2)広報コンテンツの不足

・掲載場所に迷う情報がある（注意喚起、一定期間一押し等）

３　堅苦しいお役所イメージ

３　わかりやすく見て楽しいサイトへ

(1)デザインや表現

・文字が多く、平板な印象

・各部の事業ページの大半は魅力に乏しい

(2)お役所イメージ

・職員ブログのような「役所らしくない」コンテンツが少ない

・府政に関心の薄い層を惹きつける企画が少ない

親近感のあるＷｅｂページ作りの推進

・アイコンの採用、平易でわかりやすい言葉に

(2)広報担当職員のスキルアップ

・「府Ｗｅｂサイト管理の手引き」の充実、

・職員への技術指導等研修の実施〔4月頃〕

(3)脱お役所広報の展開

・ブログや動画、ターゲット別ＰＲ、お得情報をにぎやかに集約した、手作りＰＲサイト「広報イチオシ掲示板（仮称）」の開設〔3月下旬、開設予定〕

アクセス分析、府民の声、民間スタッフや外部の専門家の意見聴取、民間サイトの事例研究　等

府民目線に立った府Ｗｅｂサイトの再構築が必要

○　府民が知りたい情報にきっちり辿り着ける

○　府民に情報がしっかりと届く

○　便利で楽しい、毎日訪問したくなる

(1)経費：ゼロ（保守管理経費の範囲で対応）

(2)期間：平成23年2月頃～6月頃

3月下旬　役所らしくないＨＰ仮オープン

6月上旬　トップページリニューアル

今後のスケジュール

平成23年　2月　　　　　　　　　　　　　　3月　　　　　　　　　　　　　4月　　　　　　　　　　　　5月　　　　　　　　　　　　6月

情報主任会議（2月18日）

・カテゴリ、トップページコンテンツ調整（～3月下旬）

・広報イチオシ掲示板（仮称）掲載情報庁内募集

仮オープン（3月下旬）

広報イチオシ掲示板（仮称）　運営

部長レク

副知事・知事決裁

トップページ

リニューアル

・システム改修

・カテゴリ移行

【参考１】現在の大阪府ホームページ

現行トップページ（平成21年8月リニューアル）

大カテゴリ【健康・福祉】のページ

現行イベントカレンダー画面

検索日開催イベント

募集中イベント

募集締切2/25 開催日3/12

募集中のおしらせ

募集締切2/28

【参考２】トップページリニューアル案

～リニューアルのコンセプト～

１　迷子にさせない優しく誠実なサイトへ

２　府民にもっと活用されるサイトへ

３　わかりやすく見て楽しいサイトへ

⇒レイアウト見直しの考え方

①　検索機能を左列に集中配置

②　新鮮な情報（緊急情報、新着情報等）を中央に配置

③　府からの広報・情報公開を右列に配置

（中央列）新鮮な情報のコンテンツ

【新】危機管理情報（注意喚起）…１

【新】トピックス…２

【拡大】ニュース（新着情報）…３

【新】イベントカレンダーのマップ及び新着情報…４

（左列）情報を探す・広聴のコンテンツ

【新】ページのさがし方…①

【新】カテゴリからさがす（大カテゴリ一覧）…②

【改善】細分化した大カテゴリをアイコン表示…③

【新】大カテゴリにマウスを重ねると

中カテゴリ一覧を表示…④

（右列）府からの情報発信

【新】重要施策…５

【新】広報ツールの追加、アイコン表示…６

１

２

４

３

▽プルダウン表示

１

２

４

３

５

６

【参考３】カテゴリページの改善案（１）

【新】カテゴリの全体像を把握できるページ、大カテゴリをアイコン表示

【新】各大カテゴリ内の中小カテゴリ一覧を表示…⑤、

【新】関連の深いカテゴリを表示…⑥

【改善】カテゴリ内の「手続・催し総合案内」の最新情報を表示…⑦

７

５

６

【参考３】カテゴリページの改善案（２）、　イベントカレンダーの改善案

【改善】小カテゴリ内の各部所管情報ページのタイトルを表示…①

【改善】カテゴリ内の「手続・催し総合案内」の最新情報を表示…②

【新】当面の「注目のイベント情報」をピックアップして掲載…①

【新】本日募集中の催し・講座を表示…②

【改善】検索日ごとに「開催中」「募集」の情報を区分して表示…③

募集を終了したものは注釈を表示

「※募集は終了しました」

本日「開催中」の催し・講座

② 本日「募集中」の催し・講座

① 注目のイベント情報

１

３

２

２

１

【参考４】役所らしくないホームページの開設「手作りＰＲサイト」（イメージ）

広報イチオシ掲示板　 　　presented by 府政情報室

お得情報コーナー！！

イチオシ情報！！

手作り広報！！

プレゼント情報！

２

子育て世代

シニア世代

就活世代

○○世代

なんでござる

大阪府庁職員ブログ

１

府政だより　１月号　読者プレゼント

いきいきシニアライフ

あなたの好奇心と熱意を

応援します！！

＜新着記事＞

1月26日【こころちゃん通信】大学生協の取り組み～関西大学編～

1月25日　大阪ミュージアムQUOカードプレゼント

1月21日「雪防（ゆきぼう）」ってご存知ですか？

1月20日「おはよう朝日　土曜日です」で大阪ミュージアムショップ

が紹介されます！

＜新着記事＞

1月26日【こころちゃん通信】大学生協の取り組み～関西大学編～

1月25日　大阪ミュージアムQUOカードプレゼント

1月21日「雪防（ゆきぼう）」ってご存知ですか？

1月20日「おはよう朝日　土曜日です」で大阪ミュージアムショップ

が紹介されます！

大阪府メールマガジン

１月読者プレゼント！！

アクティブシニアフェア２０１１が

開催されます。

日時：2011年○月○日（土曜日）×時から▲時まで

場所：(第1会場) 大阪府庁新別館前

(第2会場) 大阪城西ノ丸庭園

大阪府

ムービーニュース

施策ページへリンク

☞　アクティブシニア出前講座はいいかがですか。

☞　大阪府立大学を、もう一度あなたの学び舎に。

（府立大学連携セミナーのご案内）

☞　あなたの活躍の場をご紹介します。

➣ＮＰＯやボランティアを応援したい

➣地域の力になりたい

➣健康や福祉を支えたい

➣子どもを守り、育みたい自然や環境を守りたい

➣専門技術や経験を活かしたい

➣働く意欲を支えたい

➣世界の人と交流したい

関西サイクルスポーツセンターの入場券を

ペア１０組２０名様にプレゼント！

その他無料のイベント情報！

３

➢　府営公園では梅が見頃を迎えます！

➢　せんなん里海公園「カイト無料貸出」

➢　山田池公園「冬の山田池を遊ぼう！」

➢　咲洲庁舎55階展望台の無料開放と

咲洲コスモスクエア地区の魅力発信イベント

＜新着記事＞

1月27日　大阪ミュージアムショップグランドオープン

1月25日　大阪府メールマガジン知事に突撃インタビュー！第83回

1月19日　大阪府メールマガジン知事に突撃インタビュー！第82回

1月12日　大阪府メールマガジン知事に突撃インタビュー！第81回

1月5日　知事記者会見PR動画（平成23年1月4日開催）

12月28日　府政だより1月号発行します（予告）

民間タイアップお知らせコーナー

いろいろリンクバナー

レオニー

「まいど子でもカード」

「女性に対する暴力をなくす運動」とタイアップ

エクリプス

「ダメ・ゼッタイ」

薬物乱用防止キャンペーン

とタイアップ

専門学校生との協働

大阪四季折々画像投稿