資料3ー１

資料3ー１

万博の森の育成の検討経緯

万博の森の育成の検討経緯

○　モデルエリア試験施業の実施方針

万博の森づくりに関しては、表１に示すスケジュールが提示されている。

・平成27年度に「日本万国博覧会記念公園の活性化に向けた将来ビジョン」が策定される。

・平成28年度に策定された「万博の森育成等計画」（以下「計画」、図１参照）で示された目指すべき将来像に向け、試験的に施業を行う「モデルエリア」を設定し、施業手法やモニタリングの内容について方向性を決める。

・施業試行後にモニタリングを行い、施業の効果を評価し、改善点などを抽出する。

・改善点については、可能な範囲で次期モデルエリアの施業に反映していく。

・試行の成果を踏まえ、「計画」の付属プランとして「森づくりアクションプラン（素案）」の策定を目指す。

図１　「万博の森育成等計画」の概要

表１　森づくりアクションプラン策定のスケジュール

モデルエリア試験施業の実施方針

○　万博の森育成等計画の検討経緯

・令和元年度には、緑整備部会において試験的な施業を行うモデルエリアが選定された（第１期モデルエリア）。令和２年度には、各モデルエリアでの現地調査（モニタリング）とモデルエリアでの整備方法の検討が行われたうえで、「モデルエリア内の常緑樹を皆伐する」施業が行われた。

・令和３年度には、新たなモデルエリア（第２期モデルエリア）が選定され、第１期モデルエリアと同様に「モデルエリア内の常緑樹を皆伐する」施業が行われた。しかし、第２期モデルエリアは、第１期モデルエリアと比較して、落葉樹の生育本数が少なかったため、大規模なギャップが発生して林床に外来種が繁茂するとともに、周囲の支えがなくなった細く長い樹形の高木の倒木や幹折れが発生した。

・このような状況を踏まえ、令和５年度には第３期モデルエリアが選定され、「常緑樹を皆伐ではなく間伐する」方法が採用され、モデルエリア内の樹冠面積を３割程度削減する施業が行われた。

○　森づくりアクションプラン策定に関する過年度の緑整備部会等における助言

以上のとおり、森づくりアクションプラン策定に係る検討は、表１のスケジュール（令和3年に1年延長）に従って順次進められており、令和７年度にはアクションプランを策定する計画となっている。ただし、森づくりアクションプランの策定については、過年度の緑整備部会等において、以下のような助言を受けている。

● 過年度の緑整備部会における委員からの助言（スケジュールに関する助言を抜粋・要約）

【令和２年度　第１回緑整備部会】

・現段階での目安としてこのスケジュールでよいが、何らかの問題点があれば機動的に対応する。（山田委員）

【令和４年度　第１回緑整備部会】

・モデルエリアの施業が最適だったかどうか、１～２年で評価を出すのは難しいと思っている。今後も新たにモデルエリアを設けて森づくりの検討を行うスケジュールになっているが、森の反応の時間的スケールを考えるともう少しゆっくりと計画を進めてもよいのではないか。（今西委員）

・元々落葉樹が多いモデルエリアでは施業が上手くいっているが、落葉樹が少ないモデルエリアでも同じ施業でよいのか、長期的な視点で検討をお願いしたい。（今西委員）

● その他の学識者からの助言（スケジュールに関する助言を抜粋・要約）

・アクションプランのスケジュールの策定当初は、問題が発生することも予想しつつ、何か所か施業をすることで見えてくることもあるということで進めてきた。モデル施業で齟齬をきたしている所が出てきたからには、少し施業を一休みして、実施結果を含めて再検討するのがよいのではないか。（令和4年8月 京都先端科学大 丹羽准教授）

・少なくとも既存のモデルエリアについては、実施した施業とその結果のモニタリングデータを、苗木補植の話も含めて蓄積する必要がある。（同上）