## Slide 1
今後の住宅・建築物の耐震改修促進施策のあり方について（新 住宅建築物耐震10ヵ年戦略･大阪 （大阪府耐震改修促進計画）骨子案 概要版）
資料5
次期計画の基本方針
○耐震化の状況を把握し、地域特性、建物特性、世帯特性に着目した取組みを実施
１．住宅（木造住宅･分譲マンションを含む全て）
２．大規模建築物
３．広域緊急交通路沿道建築物
【継続・強化して実施する内容】
○耐震イベント等の実施
○個別訪問、ダイレクトメール等
（約26万戸）
○生命重視型改修の推進
○S56年～H12以前の木造住宅への
耐震化等の普及啓発
○リフォームの機会を捉えた耐震化周知
○住宅売買時等を捉えた耐震化周知
○高齢者向けリバースモーゲージ融資や
税制等必要な情報の一括周知
耐震化率（府民みんなでめざそう値）の目標
次期計画の耐震化の目標
大阪府 R17 おおむね解消
耐促法基本方針 R17 おおむね解消 (R7.7.17付 改正)
国土強靭化中期計画 R12 95％、R17 おおむね解消
着実に危険な住宅･建築物を減らすための各事業の具体的な取組み
〔現計画の目標〕 R７おおむね解消
〔現状〕 進捗率 93.0% 耐震性不足（未報告含む）59棟
〔課題〕 病院の耐震化率が低い（61.5％ 24棟/39棟）
〔現計画の目標〕 R７おおむね解消
〔現状〕 進捗率 43.3% 耐震性不足（未報告含む）183棟
〔課題〕 分譲マンションなど複数の合意形成を図ることが困難な建築物が
多く残っており、耐震化の進捗に時間を要する
大規模建築物
多数の者が利用する建築物
沿道建築物
広域緊急交通路
住宅
耐震性不足
約40万戸
耐震性あり
約56万戸
S55
以前
S56
以降
耐震性あり
約324万戸
〔現計画の目標〕 R7：95%
〔現状〕 H27：83.5％ ⇒ R5：90.5%
木造戸建住宅 H27：71.4％ → R5：81.3％
共同住宅等 H27：91.2％ → R5：95.1％
〔課題〕 所有者の高齢化や資金不足等により、耐震化意欲が低下
耐震性が不足する木造住宅が、府内に約26万戸存在（R5）
「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」（耐震改修促進法に基づく法定計画）
・府内の建築物耐震化の促進を図るための計画を示すもの
・H18より策定、次期計画はR8年度からR17年度を予定
・耐震化率による目標と、各事業の具体的な取組みを設定
木造住宅
【新たな取組み】
○建築物の高経年化と所有者の高齢化がより一層進む中、耐震改修だけではなく、除却支援
による後押しで、建替え･住替えを促進
○所有者へジャストフィットする耐震対策を働きかけ
⇒耐震化率だけではなく、耐震性が不足する住宅の実数と位置を新たに把握し、地域特性や建物特性に応じた耐震化メニューを提案
⇒ダイレクトメールへの返信を求め、所有者の意向把握や世帯特性を詳細に把握し、ニーズに応じた住替え等の支援策を実施（福祉連携による相談支援等による後押し）
【継続・強化して実施する内容】
○耐震化フォーラムの実施
○ダイレクトメール等（約15万戸）
○分譲マンション耐震化サポート事業者との連携による情報発信
分譲マンション
【新たな取組み】
○初動期の支援策として耐震診断実施の合意形成を促進させるため、マンション管理組合
等からの事前相談等をサポートできる仕組づくりを検討
○適正管理から耐震化までのトータル的な支援策等の情報をわかりやすく周知
（維持保全、耐震改修、建替え、除却）
【継続・強化して実施する内容】
○ダイレクトメール等（59棟）
○改修工法等のWEB説明会
○融資･税制等必要な情報の一括周知
○専門家派遣制度の積極的な活用の働きかけ
【新たな取組み】
○病院部局と連携した取組の実施
⇒病院部局と連携し個別訪問を実施。耐震改修に係る補助制度、耐震改修工法の提示等の働きかけを行う
【継続・強化して実施する内容】
○耐震プロデューサー派遣によるきめ細
かな支援
○ダイレクトメール等（183棟）
○改修工法等のWEB説明会
○融資･税制等必要な情報の一括周知
○路線毎の耐震化進捗図によるわかりや
すい公表
【新たな取組み】
〇発災時に緊急車両が実質的に一車線以上通行可能な状態とするため、現況調査により把握した道路閉塞建築物に対し、重点的に働きかけを実施
⇒耐震改修案、概算工事費、概略行程表等を提示するなど、プッシュ型で働きかけを行う
○道路閉塞リスクを軽減するため段階的改修制度を検討
住宅総数
（空き家除く）
約420万戸
次期計画の耐震化の目標
大阪府 R12 おおむね解消
耐促法基本方針 R12 おおむね解消(R7.7.17付 改正)
次期計画の耐震化の目標
大阪府 R17 道路閉塞建築物＊を解消
＊倒壊により緊急車両等の通行が確保されないおそれがある建築物
（耐震化の進捗率：約70％）
耐促法基本方針 早期におおむね解消(R7.7.17付 改正)
国土強靭化中期計画 R12 60％

## Slide 2
参考）住宅建築物耐震10ヵ年戦略･大阪(H28～R7)の目標と取組み評価【R6.住生活審議会報告資料抜粋】
１．木造住宅
・約39万戸に確実な普及啓発
・関係団体との連携による効果的な働きかけ
２．分譲マンション
・約15万戸に確実な普及啓発
（管理組合 約１,５00組合）
・課題解決に向けた多角的･総合的な働きかけ
３．多数の者が利用する建築物
・約５千棟に確実な普及啓発
・改修工法提示等の効果的な働きかけ
・病院への重点的な働きかけ
４．広域緊急交通路沿道建築物
・改修工法提示等の効果的な働きかけ
・耐震性の特に低い建物や優先すべき路線にある建
物などへの優先的な耐震化の促進
目標２ 具体的目標
取組
評価
・個別訪問 約１３万戸
DM 約４３３万戸
・リフォーム事業者や不動産事業
者と連携しチラシ等により周知
啓発
・対象全ての所有者へDM
・改修工法などのWEB説明会
視聴回数 約840回
・毎年、病院向け説明会にて、
耐震化の重要性を働きかけ
・対象全ての所有者へDM
・対象の所有者へ改修工法を提示
専門家派遣実績 20棟
・優先すべき路線にある建物等の
耐震化の状況 35棟→30棟
・管理組合へDM 約1,500件
・耐震化フォーラムの開催
・耐震化サポート事業者の情報
提供
・個別訪問やDMにより耐震診断
や耐震改修につながっており一
定の効果がある
・リフォームや売買等の機会を捉
えた周知啓発の他、更なる効果
的な働きかけが必要
・DMがWEB説明会の視聴につな
がっており一定効果がある
・病院に対して重点的に耐震化を
働きかけ、関係部署と連携した
フォローアップができている
・専門家派遣は耐震改修等につな
がっており一定効果がある
・優先すべき路線にある建物の耐
震化は一定図られてはいるが、
引き続き働きかけが必要
・DMが初動時の進め方の相談に
つながっており一定効果がある
・複数回開催することにより参加
機会が増加し管理組合の課題把
握や知識向上につながっている
目標１ 耐震化率（府民みんなでめざそう値）
現状
評価
・住宅の耐震化率：令和７年９５%
・大規模建築物：令和７年おおむね解消
・広域緊急交通路沿道建築物：令和７年おおむね解消
・住宅 R5耐震化率 90.5％
・大規模建築物 R6進捗率 92.5％
・広域緊急交通路沿道建築物
R6進捗率 33.5％
・住宅の耐震化率が鈍化傾向であり、
目標に届かない状況
・大規模建築物は着実に進捗してい
るが目標には未達
・沿道建築物は毎年度改修､除却を
行われているが目標には届かない
状況

## Slide 3: 参考)現計画の取組みと近年の地震被害を踏まえ、今後新たに取り組むべき事項【R6.住生活審議会報告資料抜粋】
・所有者の高齢化と建築物の高経年化がより一層進み、耐震化意欲が低下して
いる中、耐震改修の必要性を伝えるとともに、緊急的暫定的な対策として、
シェルター等による安全確保を、より確実に所有者に伝えることが必要
・旧耐震木造住宅の所在等を把握し、地域特性、建物特性、所有者特性に応じ
た働きかけの検討が必要
（耐震改修、住替え、除却、建替え、段階的改修、シェルター、家具固定等安全対策）
・耐震化の必要性や耐震改修事例に加えて建物用途の特性や所有者の状況に
応じた様々な手法の情報提供が必要
・道路を閉塞する恐れがある建築物と区間を具体的に把握し、優先して働き
かけることが必要
・専門家派遣においてマンション管理士など用途に応じた専門家の種類拡充
の検討
・段階的な耐震改修の支援メニューの検討
・耐震診断の前段階となる初動時の更なる支援の検討が必要
・適正管理から耐震化までのトータル的な啓発が必要
（耐震改修、建替え、除却）
木造住宅
分譲マンション
多数の者が利用する建築物
広域緊急交通路沿道建築物