資料３

第３期対策計画（令和３年度から５年度）の策定及び

大阪府石油コンビナート等防災計画の修正に係るスケジュールについて

　標記については、新型コロナウイルス感染症に対する状況の変化に柔軟に対応しながら、下記のスケジュールで進めていきます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時　期 | 第３期対策計画の策定 | 防災計画の修正 |
| 12月15日  12月下旬 | ○検討部会（ウェブ会議）  ○幹事会（書面会議）  ・進め方（案）への意見照会 | ○検討部会（ウェブ会議）  ○幹事会（書面会議）  ・防災計画修正（案）への意見照会 |
| １月中旬 | ☆進め方のとりまとめ  ○連絡協議会（対面又は書面会議）  ・進め方の説明  ・特定事業者には、対策計画の  策定依頼 | ☆防災計画修正（案）のとりまとめ  ○パブリックコメントの実施  府民の意見提出 |
| ２月中旬 | 特定事業所は対策計画策定 | ○パブリックコメント取りまとめ |
| ３月初旬  ３月中旬 | ☆各事業所の対策計画を集約し  対策計画書（案）のとりまとめ  ○本部会議（書面会議）  対策計画書（案）への意見照会 | ○本部会議（書面会議）  　防災計画修正（案）への意見照会 |
| ４月 | **☆第３期対策計画の策定及び公表** | **☆防災計画の修正及び公表** |