令和８年度 大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業募集要領

大阪府では、森林環境税※を活用して、多くの府民等、不特定多数の人が集まる駅前広場等において、緑の有する公益的機能を活かし、暑熱環境の改善に取り組む「大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業」の補助対象事業を募集します。

※「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」に基づき個人府民税均等割額に加算する超過課税です。

１　募集する事業の内容

- 事業名

大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業（以下、「猛暑対策事業」という。）

⑵　事業の趣旨・目的

大阪府においては、地球温暖化による気温の上昇だけでなく、都市化に伴うヒートアイランド現象による気温の上昇が加わり、暑熱環境が悪化しています。その結果、熱中症患者数が急激に増加するなど、府民の健康に大きな影響が及んでいるため、屋外空間における暑熱環境を改善する取組みの一環として、猛暑対策事業に取り組みます。

２　補助内容

補助金額・補助率については、以下のとおりとします。

１事業箇所あたり事業者への補助金額は5,000万円を上限とし、補助対象経費の１分の１以内

とします。

３　募集期間

令和８年６月１日（月）から令和８年６月30日（火）まで

※募集期間終了後に応募書類について、専門家で構成する「大阪府都市緑化を活用した猛暑対策有識者会議」において意見を聴取した上で、審査を行い、予算の範囲内で事業採択を行います。

４　補助対象者

補助対象者（以下、「応募事業者」という）は、大阪府内の市町村、民間事業者、複数の民間事業者等により構成される団体（以下、「共同団体」という。）です。なお、次に掲げる者は応募できません。共同団体で参加する者にあっては、構成員のうち一部の者が次に掲げる者であれば応募できません。

① 直近３事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者

② 地方税及びその附帯徴収金を完納していない者

③ 宗教活動や政治活動を目的にしている者

④ 大阪府補助金交付規則（昭和45年大阪府規則第85号）第２条第２号のイからハのいずれかに該当する者

５　募集条件

- 事業実施場所

多くの府民等、不特定多数の人が集まる駅前広場、駅周辺、観光スポットで暑熱環境の改善が必要とされる場所であること。駅前広場及び駅周辺の場合は、駅の１日の乗降者数が５万人以上のある駅であること。観光スポットについては年間利用者数が30万人以上であること。

- 整備する設備

整備する設備は、次の①～⑦の全てを満たしていること。

- 都市緑化（地上部緑化、建築物緑化）と暑熱環境改善設備を１設備以上含めること。

なお、暑熱環境改善設備は以下のとおりです。

ア　日除けの設置（日光の直射を遮る対策）

イ　微細ミスト発生器の設置（清浄な水を微細な霧状に噴霧することにより、気化熱を利用して装置周辺の気温や体感温度を低減する対策）

ウ　打ち水ルーバーの設置（ルーバーフェンスの上部から水を流すことにより、気化熱を利用して表面温度を下げるとともに、装置周辺の気温や体感温度を低減する対策）

エ　遮熱性塗料の塗布・遮熱性フィルムの貼付（日除け等の日射反射率を高める対策）

オ　再帰性フィルムの貼付（建物の窓や壁面に当たる日射の一部を上空に反射させることにより、地上の歩行者への反射日射を抑制する対策）

カ　保水性ブロックの設置（気化熱を利用して路面等の温度上昇を抑制・冷却する対策）

キ　遮熱性舗装の設置（路面に当たる日射の一部を上空に反射させることにより、路面の温度上昇を抑制する対策）

ク　その他暑熱環境改善効果のある設備（環境汚染を発生させるおそれのないもの）

- 都市緑化は、条例の趣旨に則して、ヒートアイランド抑制など緑の有する公益的機能を維持増進し、暑熱環境の改善に資するものであること。

- 都市緑化が地上部緑化の場合、原則、プランターによる緑化は不可とし、地植えによる樹木植栽であること。

- 都市緑化に要する経費（植栽経費、植栽基盤整備費等ほか植栽実施に不可欠と判断される経費）は、補助対象経費の10％以上であること。

- 事業計画については、緑化計画に係る公的資格であるランドスケープアーキテクト（RLA）を有した者、１級造園施工管理技士の資格を有した者、または申請と同規模程度の緑化計画立案の実績がある者が作成又は監修したものであること。

- 事業を実施する場所には、日射を防ぐ対策を講じること。ただし、既存の緑陰や日除けがある場合は、この限りでない。

- 十分な暑熱環境の改善効果が図られるよう、整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備が、環境省が策定する「まちなかの暑さ対策ガイドライン」に記載されている内容に適合していること。

※｢まちなかの暑さ対策ガイドライン　令和４年度部分改訂版｣（令和５年３月　環境省）

https://www.env.go.jp/air/life/heat_island/machi_guidelineR04_00001.html

- 良好な景観形成への寄与

事業実施場所の景観法第７条に規定する景観行政団体が定める景観計画に適合した良好な景観形成に資すること。

- 関係機関等との事前協議・調整

施設管理者や交通管理者との協議、周辺の店舗等との事前調整、地域の景観への配慮並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び大阪府福祉のまちづくり条例等への適合など、関係機関等との事前協議・調整が整っている、又は整う見込みであること。

- 維持管理・運営体制

整備した設備については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）別表に掲げる耐用年数の期間である６年間（以下「耐用年数の期間」という。）維持管理することとし、継続して夏の暑熱環境の改善に取り組むこと。また、そのために必要な持続的な維持管理・運営の体制が確立されていること。

- 補助対象経費の額

整備する設備に対して適正な金額となっていること。

- 設備の整備期間

府からの交付決定通知受領後、令和９年２月26日(金)までに施工を完了すること。

- 明示板の設置

森林環境税を財源とした「大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業」で整備したことを表示した明示板を設置すること。あわせて、本事業の内容や効果を分かりやすく紹介する広報物（WEBページ等）へアクセス可能な二次元コード（QRコード）を、当該明示板に記載すること。

- 暑熱環境改善効果等の報告

整備した設備について、整備完了後初めての９月末までに次の項目について知事に報告すること。

  - 定点での暑さ指数（ＷＢＧＴ）の測定結果

一　WBGT計測には 2基以上の計測機器を用いること。

二　計測は気温30℃以上の日に3日間実施すること。

三  計測地点は、日向・日陰（整備箇所）をそれぞれ1か所以上、比較可能な

データを取得すること。

四  WBGT計測器の購入費は補助費として計上することができる。

※暑さ指数（ＷＢＧＴ）の計測にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。

  - 定点での緑視率の測定結果

（事業実施場所における整備前と整備後の緑視率の測定結果）

一  緑視率測定には、緑視率解析ソフトを使用すること。

二　整備箇所の緑視率が適切に判定できる位置・角度で撮影を行うこと。

三  緑視率解析ソフトの購入費は補助費として計上することができる。

※緑視率の測定にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。

  - 利用者へのアンケート調査結果

（整備した設備の利用者へのアンケート調査の結果）

一  アンケートは対面方式で実施し、50件以上の有効回答を回収すること。

二  質問内容は、暑熱環境改善効果の体感など大阪府が提示する項目を含むこと。

※アンケート調査の実施にあたっては、大阪府が別途示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。

- 猛暑対策事業により整備した設備の利用促進

整備した設備が、より多くの府民や来阪者などに利用されるよう、整備した施設の耐用年数の期間中は、WEBページの作成等、積極的に広報を行うなど利用促進策を講じること。

- 熱中症の発症リスク軽減に向けた独自の普及啓発活動の実施

熱中症についての知識やその予防策についてホームページやデジタルサイネージで発信するなど、熱中症の発症リスク軽減に向けた補助事業者独自の取組みを、整備した施設の維持管理期間中は継続的に実施すること。なお、普及啓発を行う媒体にポスターやフライヤーなどを使用する場合は、事業期間中に事業によって作成したものを使用しても構わない。

- 供用状況の報告

整備した設備の供用状況を、耐用年数の期間、各年度の９月末までに知事に報告すること。

６　補助対象経費

猛暑対策事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、補助金交付決定以降に、契約、発注、購入等を行い、かつ設計積算書や見積書（比較見積り含む）等の書類によって金額が確認できる、次に掲げる経費を補助の対象とします。（ただし、補助事業者の人件費及び振込手数料は含みません。）

| 補助対象経費 | 内 容 |
| --- | --- |
| 設計・監理費 | ■測量・設計・監理費 実施設計費、法令手続き費(建築確認申請等)、計画費、監理費、試験費、デザイン費など |
| 工事費 | ■本工事費 ＜直接工事費＞ 材料費、労務費、直接経費 ＜間接工事費＞ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費 ■機械器具費 （事業効果[WBGT、緑視率]を測定するのに必要な器具の購入費） |
| 広報費 | ■猛暑対策事業の広報に必要な備品や消耗品購入費、印刷費等 ・森林環境税を財源とした「都市緑化を活用した猛暑対策事業」で整備したことを表示して設置する明示板の購入・設置費 ・整備した施設の利用促進や、熱中症の発症リスク軽減に向けた普及啓発のためのポスターやフライヤーの印刷経費、WEBページの構築・維持費 等 |

※法令等により義務付けられた緑化部分の整備に係る費用については対象外となります。

７　事業への応募にあたっての留意事項

(1)   計画作成、デザイン、測量・設計及び試験費の費用が発生する場合は、その見積経費を計上し、明細書に記載すること。

(2)　植栽の基盤を整備する場合は、事業計画書の「５ 申請事業の内容　(１) 都市緑化について①」欄及び図面にその構造を記載するとともに、人工土壌や土壌改良剤の種類・割合についても記載すること。

(3)　植栽基盤図面には、必ず断面図を明記すること。

(4)　別紙「潅水計画書」に潅水設備の配置・構造図を記載するとともに、設備の運用手法につい　　て記載すること。停電や断水時の対策があれば記載してください。

(5)　事業費の積算が概算であったとしても、緑化にかかる樹木については必ず見積りを取得し、　その見積書を添付すること。

８　事業実施の流れ

⑴　事業への応募～補助金交付決定通知書の受理

| 事業時期 | 内 容 |
| --- | --- |
| 令和８年６月１日（月）～ 令和８年６月30日（火） | ≪応募事業者 ⇒ 大阪府≫ ○事業（令和８年度募集）への応募書類の提出 |
| 令和８年７月中旬～８月上旬 | ≪大阪府 ⇒ 応募事業者≫ ○審査結果通知（採択決定・不採択決定） ※この結果通知をもって事業着手することはできませんので、十分ご注意ください。事業着手はこの次の手続きによる府からの交付決定後に可能となります。 |
| 補助事業（令和８年度募集）への応募に対する府からの結果通知（採択決定・不採択決定）受け取り後 | ≪応募事業者 ⇒ 大阪府≫ ○補助金の交付申請 （大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）様式第４号、第５号、第６号） ＊要綱第７条第２項に規定する採択決定を受けた場合に、補助金の交付の申請をすることができます。 ≪大阪府 ⇒ 応募事業者≫ ○補助金交付決定通知書（要綱様式第８号） ＊事業着手は原則として、交付決定通知書の受け取り後としてください。 |

⑵　設備等の整備～府への報告

| 事業時期 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 令和８年度 | （交付決定通知書受取り後） | ○都市緑化及び暑熱環境改善設備の整備実施 |
|  | （事業完了後30日以内） | ○実績報告（要綱様式第12号）の提出及び整備した設備の整備状況等の府への報告（要綱様式第13号） ＊府による整備状況の確認（完成検査） |
|  | 実績報告書提出後 | ○補助金確定通知書（要綱様式第14号）の受け取り ○補助金確定通知書の受け取り後、補助金の請求 （要綱様式第15号） |
| 令和９年度 | ７月～９月末頃 （※７月下旬から９月中旬頃に実施） | ○整備した設備の供用開始 供用状況の確認に向け、供用状況がわかる資料（整備前と同画角で対比した現状写真等）を提出してください。 ○定点での暑さ指数（ＷＢＧＴ）測定※ 夏・昼間・晴天時に、２機の測定器を使用し、対策実施地と未実施それぞれで同時刻に１時間以上の測定を、３日間以上測定してください。 ○利用者へのアンケート調査※ 夏・昼間・晴天時に、対面式のアンケート調査を実施してください。なお、アンケート様式のひな型は府からお示しします。 ○定点での緑視率の測定※ 事業実施場所における整備前と整備後（夏期）の同画角の写真を用いて、緑視率解析ソフトを使用した緑視率の測定を行ってください。 |
|  | 通年 （維持管理の６年間） | ○整備した設備の利用促進の実施 整備した設備が、より多くの府民や来阪者などに利用されるよう、整備した施設の維持管理期間中は積極的に広報を行うなど利用促進策を講じてください。 ○その他、熱中症予防策の普及啓発などの取組みの実施 熱中症についての知識やその予防策の普及啓発についてホームページやデジタルサイネージで発信するなど、熱中症の発症リスク軽減に向けた補助事業者独自の取組みを実施してください。 |
|  | ９月末まで | ○府に対し、以下の報告書を提出 ・大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業供用状況等報告 書（要綱様式第16号） ・大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業暑熱環境改善効果等報告書（要綱様式第17号） ・定点での暑さ指数（ＷＢＧＴ）測定結果 ・利用者へのアンケート調査結果 ・定点での緑視率の測定結果 ・整備した設備の利用促進の実施状況 ・その他、熱中症予防策の普及啓発などの取組みの実施状況 |

９　応募の手続き

猛暑対策事業に関する応募手続等は、以下のとおりです。

本募集要領の内容を確認の上、必要な書類を受付期間内に提出してください。

⑴　募集要領の配布方法及び応募書類の受付

① 募集要領配布方法

大阪府ホームページ

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120030/midorikikaku/shinrinkankyozei/r8boshu.html

からダウンロードしてください。（郵送による配布は行いません。）

- 応募書類受付期間

令和８年６月１日（月）から令和８年６月30日（火）まで（必着）

（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後５時まで）

③ 応募書類提出方法

事前に下記問い合わせ先に電話でご連絡いただき、下記受付場所までご持参の上提出してください。

④ 受付場所

大阪府　環境農林水産部　みどり推進室　みどり企画課　都市緑化グループ

郵便番号：５５９－８５５５

所 在 地：大阪市住之江区南港北１-14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

電話番号：０６-６２１０-９５５８

⑤ 費用の負担

応募に要する費用は、すべて応募者の負担とします。

⑥ 提出における留意点

提出書類持参の際に内容確認のためヒアリングを実施します。ヒアリングは応募書類をもとに実施いたしますので、ご提出いただく応募書類と同じものをお手元にご用意ください。

⑵　応募書類

下記①から⑤の書類を提出してください。

① 大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業への応募について（別添応募様式）

：正本１部、副本１部

② 事業計画書（要綱様式第１号）：正本１部、副本１部

③ 潅水計画書（別添付属様式）：正本１部、副本１部

④ 共同団体で応募する場合

共同団体届出書（要綱様式第２号）：正本１部、副本１部

⑤ 誓約書（要綱様式第３号）：正本１部、副本１部（応募事業者が、市町村の場合は不要）

※　なお、補助事業の採択後、補助金の交付申請時には要綱第８条に基づき以下の書類の提出を求めます。ただし、下記エ、オ、カの書類については、応募事業者が市町村の場合には不要とします。

ア　交付申請書（要綱様式第４号）

イ　事業計画書（要綱様式第１号）

ウ　導入（予定）施設が自らの所有物であることを確認できる書類（自らが所有する施設でない場合、導入（予定）施設の所有者に同意を得たことがわかる書類）

エ　納税証明書（未納がないことの証明：発行日から３カ月以内のもの）

・ 大阪府の府税事務所が発行する府税（全税目）の納税証明書

（大阪府内に事業所がない場合は、本店を管轄する都道府県税事務所が発行するもの）

・ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書

オ　要件確認申立書（要綱様式第５号）

カ　暴力団等審査情報（要綱様式第６号）

⑶　応募書類の返却

応募書類は理由の如何を問わず、返却しませんのでご了承ください。

なお、応募書類は本件に係る補助事業の採択のためにのみ使用し、他の目的には使用しません。

⑷　その他

① 応募書類の提出に際しては、正本、副本それぞれをＡ４ファイルに綴って提出してください。

② 表紙及び背表紙には、実施場所と応募事業者名を記入してください。

＜記入例＞

「令和８年度 都市緑化を活用した猛暑対策事業 応募書類一式（実施場所） ＜事業者名＞」

③ 書類提出後の差し替えは認めませんが、大阪府が修正や追加提出等を求める場合は提出してください。また、その際は電子データによる提出でも問題ございません。

10　補助事業採択の考え方

多くの府民や来阪者が駅前広場等での暑熱環境の改善の効果を受益できるように、有識者で構成する外部組織を設置し、提出された事業計画書等について意見を聴取した上で、審査を行い予算の範囲内で事業を採択します。

なお、意見聴取を想定している項目は以下のとおりです。

〇暑熱改善効果（暑熱環境改善効果が期待できる計画となっているか）

〇公益性（事業予定地が、より多くの府民が事業効果を享受できる立地であるか）

〇緑量（高木［５ｍ以上目安］植栽を中心とした緑量の多いものとなっているか、また壁面・屋上緑化についても十分な緑量の確保ができているか）

〇配置・デザイン性（スペースの利用、配置やデザインに工夫や新たな技術［例えば、万博でも披露された超微粒ミスト発生器や、壁面緑化、屋上緑化など］が採用されているか）

2025大阪・関西万博で示された新たな技術の参考例

いのちパーク（ミスト発生器）

セルビアパビリオン（壁面緑化）

従来の微細ドライミストの倍の噴霧量にしても濡れない超微粒ミスト発生器や、

イタリア・セルビアパビリオンで使用された壁面・屋上緑化等の最新技術

〇整備費用（費用について十分に検証され、市場価格等から勘案して適切な内容となっているか）

11　問い合わせ先

大阪府環境農林水産部　みどり推進室　みどり企画課　都市緑化グループ

郵便番号：５５９－８５５５

所 在 地：大阪市住之江区南港北１-14-16　大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）22階

電話番号：０６-６２１０-９５５８　　　ファクシミリ番号：０６-６２１０-９５５１

E-mail　：midorikankyo-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp