１．わが国のBNCTの推進を束ねる機能

２．今後のスケジュールイメージ

Ⅳ　 今後の目指すべき全体像～わが国のＢＮＣＴが世界をリードしていくために～（１/２）

資料Ⅳ

・　現在、日本における加速器BNCTシステムの開発状況は、関西を中心としたグループによるものが治験中であり、さらに、国立がん研究センターを中心としたグループ、筑波大学を中心としたグループによる開発がそれぞれ２０１４年度中の中性子発生を目標に進行中。また、福島県の南東北病院においては、BNCT研究センターを建設、京大と同じシステムを設置し、現在先行している治験に合流することを目標として準備中である。

・　これらの状況を踏まえ、順調に進めば２０１５年度からは、日本の４か所で加速器中性子源によるBNCTの治験、研究が進んでいくことが予定されており、今後ますます研究の進め方、医療としての展開の方向性をしっかりと各機関が連携し、日本発のBNCTを育てていくことが重要である。

・ＢＮＣＴについては、各大学、研究機関が切磋琢磨することが必要であるが、我が国全体の研究、医療を推進するという点において、関係機関がバラバラに推進するのではなく、広く関わった推進体制の構築が必要ではないか。大阪では「ＢＮＣＴ研究会」が中心となって推進してきたが、より多くの機関が参画できるよう現在の機能を高めた新体制の議論が必要である。

・　そのためには、学会など（例：日本中性子捕捉療法学会・日本放射線腫瘍学会など）の協力を得ながら、既存又は新設の組織でわが国のBNCT推進の方向性を定め、それに沿って各関係者・関係機関の役割を調整していく、いわば舵取り役の機能を整備・強化していくことが望ましい。今後、ＢＮＣＴ研究会や学会等の場で議論を深めていくことが必要である。

今後、このような機能が特に求められると思われる具体的な例を以下に挙げる。

（１）研究拠点

・　ホウ素薬剤や加速器BNCTシステムのさらなる高性能化など、BNCTを医療として普及させるためにさらなる研究開発が必要である。しかし、今後の適応疾患拡大に大きな比重を占める新規ホウ素薬剤の開発をはじめ、基礎研究において不可欠な動物実験が、医療用の加速器中性子源ではできない。一方、現状で研究用の中性子源は京大原子炉しかなく、その原子炉も定期検査による停止やマシンタイムの制限など利用に制約が多い。

・　BNCTの研究に支障が生じれば、対象疾患の拡大や低コスト化に悪影響を及ぼす。早急に京都大学原子炉実験所において新たな研究用加速器中性子源を設置することが望ましい。

・　また、大阪大や大阪府立大など、関西の研究拠点において研究開発・人材育成を加速させるための取り組みを強化していく必要がある。

（２）関西の研究拠点と連携した医療拠点

・　BNCTの治験は2012年の秋より開始されているが、今後は薬事承認、先進医療化を進め、数年後には、治療開始を目指しているところである。

・　一方、治療を行うための施設の整備には、装置等の整備や稼働確認等を含めると2年～3年の期間を要する。加えて、新たに運営団体を設立するようなケースではそのための体制整備や資金確保の期間が必要となる。

・　医療拠点を2018年～2019年頃のBNCT医療開始と同時に開院することを想定した場合、十分な時間を確保できるわけではなく、早期に施設整備に向けて行動をおこしていくことが望まれる。

■ 拠点に係る今後のスケジュールイメージ

2018

年～

2019

年

2012年　秋

2015年

（１）ガイドライン等の作成

①臨床研究におけるガイドライン

適応疾患の拡大はＢＮＣＴの普及に大きな影響を及ぼすと考えられる。将来、複数の医療施設でＢＮＣＴの臨床研究を行うことができるようになれば、短期間でより多くの症例を集めることが可能となる。

しかし、それら臨床研究のデータを有効に活用するためには、治療計画や評価の基準を統一することが望ましい。データを有効活用することができなければ、薬事承認や先進医療の審査等に支障が出る恐れがある。

②治療後におけるガイドライン

ＢＮＣＴを医療として実施するにあたり、患者や医療従事者が安全かつ効果的に治療を行うことができるよう、他の治療法と同様に患者の退出などの基準が策定されることが望ましい。

医療・研究拠点の整備により、さらなる研究開発と普及を進め、世界に対する我が国の優位を確立する

治験（その他の部位）

薬事

承認

先進医療

治験（悪性脳腫瘍・頭頸部がん）

申請

年～

年半

4/5

（２）人材育成

・　ＢＮＣＴの人材育成にあたっては、当面は日本中性子捕捉療法学会が中心となって進めていくが、中性子源を有する京都大学原子炉実験所を中心として、大阪大学や大阪府立大学などの各研究機関や医療拠点が分担して座学・実習を行うことが不可欠。加えて、将来的にはそれら機関同士の調整や、実習生の受け入れなどは、ＢＮＣＴの推進をとりまとめることができる組織が担うことが望ましい。

実用化に向けた研究

医療拠点の整備

医療開始

2

2

運営団体設立

資金確保

施設整備

設備設置・稼働確認

研究開発（加速器BNCTシステムの高度化・

ホウ素薬剤の改良・新たな研究用加速器の設置）

国立がん

センター

筑波大学

関西の

研究拠点

2014年度に中性子発生に向けた機器調整

2014年度に中性子発生に向けた機器調整

福　島

（南東北

病院）

施設整備⇒治験へ合流（予定）⇒薬事承認⇒医療実施

わが国のＢＮＣＴを束ねる新体制の議論

機能の整備

Ⅳ　 今後の目指すべき全体像～わが国のＢＮＣＴが世界をリードしていくために～（１/２）

関係研究機関等による支援・協力

Ⅳ　 今後の目指すべき全体像～わが国のＢＮＣＴが世界をリードしていくために～（２/２）

Ⅳ　 今後の目指すべき全体像～わが国のＢＮＣＴが世界をリードしていくために～（２/２）

Ⅳ　 今後の目指すべき全体像～わが国のＢＮＣＴが世界をリードしていくために～（２/２）

Ⅳ　 今後の目指すべき全体像～わが国のＢＮＣＴが世界をリードしていくために～（２/２）

資料Ⅳ

・　これまでの検討会議の中で行われた議論を踏まえ、BNCTの医療拠点が設置された後の全体像を以下に示す。

海外

患者

他の放射線治療施設

ＨＰ

・医療情報入手

・ビザ取得

・宿泊施設手配

・空港出迎え

・日常生活支援

等

MEJ/EAJ/その他

研究機関のバックアップ体制のもと、南東北病院や、日本各地の医療拠点等において医療として実用化し、その結果を更なる研究の発展のために還元し、情報、資金を循環させることが日本のＢＮＣＴの地位を確立することに繋がる。関係機関がバラバラに推進するのではなく、広く関わった推進体制の構築が必要。

加えて、医療拠点の形成など、今ある技術を早期に具体化、実用化する取組みと、さらに１０年先を見通した次世代のＢＮＣＴ技術の研究開発を推進するため、各大学、研究機関が連携して、国に支援を求めていくことも必要である。

5/5

5/5

相談窓口

医師

BNCT医療拠点

知見の

集積

運営

委員会

技術の提供・検証

医療現場における

問題点の還元

国内患者

問合せ

連携病院

相談

/

検査

患者紹介

相談/検査

連絡

連絡

行政

産業界

BNCT研究拠点

関西が中心となったネットワークで全面的にバックアップ

京都大学

原子炉実験所

その他の関西の

大学・医療機関

・基礎・臨床研究での共同研究等

・各施設で検証等の実施

・人材育成での連携　等

臨床研究の共同実施

ＦBPA PET、薬剤研究

人材育成

ホウ素薬剤とＦＢＰＡ

合成装置の研究開発

・人材育成

基礎研究、臨床研究、専門人材育成

世界初の普及型加速器開発等

大阪大学

PET

分子イメー

ジングセンター

連携／協力

（例：患者紹介・情報共有）

他治療法の

紹介

海外の

連携医師

学会など（例：日本中性子捕捉療法学会・

日本放射線腫瘍学会）の支援・協力

医 師

連絡・相談

問合せ

連携・協力

（例：共同研究）

連絡

ＢＮＣＴ推進に係る全体の舵取りに向けた体制づくり

国立がん研究センター・筑波大学

総合南東北病院・他の大学・研究機関

海外の大学・研究機関・病院

他のBNCT拠点との連携

大阪府立大学

BNCT研究センター

患者紹介