-２-

表３．マルチング敷設状況

表２．補植した場所の環境

表１，補植実施結果

植栽実施状況

補植完了

マルチング敷設状況

現況（全景）R4年９月撮影

施業にあたっては、林内の常緑樹をすべて伐採するとともに、補植を行い、トリカルネットで保護する計画。

令和4年3月2３日に42本の苗木と5トレイの実生苗を補植。併せて誤伐防止対策とマルチングを実施。

同7月に除草を実施。他の3つのエリアに比べ下草は抑えられている。

3-2：目標林型コナラ林

施業直後（R3年2月）

資料3ー2

モデルエリアの現状

-３-

7月に除草を実施。3－13同様、ギャップのできているところは下草の生育が旺盛。

モデルエリア隣接地のケヤキが台風通過後の9月20日に倒壊

施業により風の影響が大きくなった可能性が考えられる。

立ち入り禁止区域で今年度安全対策予定。

トケイソウやヤブガラシなどのつる植物の生育が旺盛。7月の除草時につる草とともに萌芽枝も除去してしまったが、再度萌芽。つる植物のトリカルネットへの登はんも確認された。

ケヤキの倒木

＜計画＞

・「林床の手入れの行き届いた里山林」を目標

・常緑樹をすべて伐採

・苗木植栽（補植）はしない。

・実生苗の育成

・台場仕立ての萌芽枝育成。

＜計画＞

・常緑樹をすべて伐採

・林床のテイカカズラやアラカシの実生をすべて除去

・落葉広葉樹の樹冠の成長を経過観察する

・エノキなどの実生の育成

＜計画＞

・常緑樹をすべて伐採。

・林床のアラカシの実生をすべて除去。

・落葉広葉樹の樹冠の成長を経過観察。

・ケヤキ、エノキなどの実生の育成。

7月に除草を行うとともに、細園路を挟んで西側のササを除去した。

光条件がよく下草の生育が旺盛で、年2回の除草では目標とする苗木の生育に問題あり。除草回数等の見直し必要

現況（R4年９月）

現況（R4年９月）

現況（R4年９月）

施業直後（R４年2月）

施業直後（R４年2月）

3-3０：目標林型エノキ

3-13：目標林型ケヤキ

ササの伐採

施業直後（R3年2月）

3-3：目標林型クヌギ林

モデルエリアの現状

資料3ー2