１ページ

ローマ数字１．土地活用

かっこ１　活用地の創出を通じたまちづくり

建て替え等を通じて、市まちのまちづくりの方針等を反映した活用地の創出に努め、まちづくりのために必要な施設等の用地としての積極的な活用を進めています。

まる１　府営堺三原台住宅（大学・医療施設）

府営住宅の活用地と堺市有地をあわせて、近畿大学医学部・病院を開設するための用地を創出。

○大阪府、堺市、近畿大学が、相互に連携して事業を推進するため、基本協定を締結。

○大阪府は、府営堺三原台住宅の建て替えにおいて、従前敷地の南側に府営住宅を集約し、北側に活用　地を創出。

○泉北ニュータウンの活性化、南大阪地域の医療機能の向上などに寄与。

開設予定区域の画像を掲載

近畿大学医学部・病院のイメージパースを掲載（近畿大学より写真提供）

建て替えごの府営堺三原台住宅の写真を掲載（大阪府ホームページより出典）

事業期間（府営住宅建て替え事業）

平成28年度から令和７年度（予定）

活用地の処分方法

随意契約で学校法人に売却

活用地の概要

府営住宅敷地（約 11.6ha）の一部　（約 6.3ha）

処分後の土地利用

大学医学部・病院

事業経緯

平成26年7月  大阪府、堺市、学校法人近畿大学が基本協定書を締結

平成29から30年度  府営住宅建て替え工事（第1期）

令和元年10月  土地売買契約締結（第1期）

令和2から3年度  府営住宅建て替え工事（第2期）

令和4年10月  土地売買契約締結（第2期）

令和7年11月  大学医学部・病院移転（予定）

２ページ

まる２　府営豊中新千里南住宅（障がい者グループホーム）

府市で定めた「大阪府営新千里南まち住宅まちづくり基本構想」に基づき、障がい者グループホームの用地を創出。

○第4期豊中市障害福祉計画及び豊中市グループホーム整備方針に基づき、府営豊中新千里南住宅の建て替えに伴う活用地に、グループホームを整備。

施設外観写真を掲載

事業期間（府営住宅建て替え事業）

平成27年度から令和16年度（予定）

活用地の処分方法

随意契約で社会福祉法人に売却

活用地の概要

府営住宅敷地（約8.6 3ha）の一部（約528㎡）

処分後の土地利用

障がい者グループホーム

事業経緯

平成28年８月　豊中市が事業者を公募

平成28年11月　事業者が決定

平成29年1月　大阪府が事業者に活用地を売却

平成29から令和元年度　府営住宅建て替え工事（第1期）

平成30年8月　施設開設

スキーム図の掲載

スキーム図の内容は、豊中市がグループホーム実施事業者を公募し、事業者が応募する。市は事業者を選定し、市から大阪府に対して特定法人への活用地の売却を希望する要望書を提出する。府は要望書を受けて、府と事業者間で随意契約を締結し活用地を売却する。

まる３　府営和泉寺田住宅（障がい者グループホーム、医療施設、こだて住宅）

随意契約や土地利用等について条件を付した一般競争入札により、活用地に多様な機能を導入。

○府営和泉寺田住宅の建て替えに伴う活用地に、障がい者グループホーム、医療施設、民間こだて住宅を導入。

府営和泉寺田住宅の配置図を掲載

医療施設（新仁会 新病院）の外観写真を掲載（特定医療法人新仁会より写真提供）

事業期間（府営住宅建て替え事業）

平成15年度から平成29年度

活用地の処分方法

活用地１は、随意契約で社会福祉法人に売却

活用地２は、条件付き一般競争入札で医療法人に売却

活用地３は、条件付き一般競争入札で株式会社に売却

活用地の概要

活用地１は、1,040㎡、活用地２は、6,910㎡、活用地３は、1,014㎡

処分後の土地利用

活用地１は、障がい者グループホーム、活用地２は、医療施設、活用地３は、こだて住宅

事業経緯

平成29年度　府営住宅建て替え事業が完了

平成30年度　社会福祉法人に活用地１を売却

令和元年８月　残りの活用地２と活用地３について一般競争入札を実施

令和元年10月　活用地２と活用地３の事業者が決定

令和5年5月　活用地２に新病院の開設

３ページ

まる４　府営茨木西福井住宅（医療施設）

地元市の要望に基づき、活用地の一部で、医療施設を設置することを条件とした一般競争入札を実施。

○茨木市からの「市民の保健・医療・福祉の向上に資する活用」を求めた要望書に基づき、府営茨木西福井住宅の建て替えに伴う活用地で、条件付き一般競争入札を実施し、医療施設を導入。

導入した医療施設の外観写真を掲載

開設年度

平成27年度

活用地の処分方法

条件付き一般競争入札で医療法人に売却

活用地の概要

敷地面積：11,241.65㎡（こだて住宅敷地を含む）

処分後の土地利用

医療施設

まる５　府営八尾しき住宅（認定こども園）

待機児童解消や地域の子育て支援拠点の整備のために、府営住宅用地を、認定こども園の用地として活用。

○八尾市の「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画」に基づき、同市が認定こども園を整備。

認定こども園の外観写真を掲載

開設年度

令和元年度

活用地の処分方法

随意契約で八尾市に売却

活用地の概要

敷地面積：4,645.27㎡（従前からの市有地を含む）

処分後の土地利用

認定こども園（地域子育て支援センターを併設）

まる６　府営岸和田大町住宅（市民センター）

活用地を、市民サービスの向上のため、新たな市民センターの用地として活用。

○岸和田市が、府営岸和田大町住宅の建て替えに伴う活用地で、近隣のサービスセンターと青年の家を統合した新たな市民センターとして市民課窓口、公民館、図書館を整備。

整備された新たな市民センターの外観写真を掲載

開設年度

平成25年度

活用地の処分方法

随意契約で岸和田市に売却

活用地の概要

敷地面積：3,499.92㎡

処分後の土地利用

市民センター（市民課窓口、公民館、図書館を設置）

４ページ

かっこ２　民間活力によるまちづくり

民間のノウハウの活用による民活事業を導入し、建て替えにより創出する活用地に、医療施設や高齢者施設、ファミリー世帯向けマンション等を導入するなど、地域のニーズにあわせた最適な利用を推進しています。

まる１　府営枚方田ノ口住宅民活プロジェクト

PFIによる府営住宅の建て替え事業により生み出した活用地を、サービス付き高齢者向け住宅と民間こだて住宅の建設用地として活用。

府営枚方田ノ口住宅における活用後の俯瞰図を掲載

民活プロジェクトによるサービス付き高齢者向け住宅の外観写真を掲載

落札企業

長谷工グループ

（代表企業は株式会社長谷工コーポレーション）

事業概要

府営住宅は、200戸の建て替え住宅を整備

活用地は、民間施設等を整備

活用地の土地利用

サービス付き高齢者向け住宅（デイサービスを併設）、

民間こだて住宅

事業期間

平成23年度から平成27年度

まる２　府営吹田佐竹台住宅（5丁目）及び吹田たかの台住宅（4丁目）民活プロジェクト

PFIによる府営住宅の建て替え事業により生み出した活用地を、民間こだて住宅の建設用地として活用。

府営吹田佐竹台住宅の活用後の俯瞰画像を掲載

（最優秀提案者の事業提案書の概要（公表用）より出典）

府営吹田たかの台住宅の活用後の俯瞰画像を掲載

（最優秀提案者の事業提案書の概要（公表用）より出典）

落札企業

東レ建設株式会社グループ（代表企業は東レ建設株式会社）

事業概要

府営住宅は、240戸の建て替え住宅を整備(佐竹台5丁目は55戸、たかの台4丁目は185戸)

活用地は、民間施設等を整備

活用地の土地利用

民間こだて住宅

事業期間

平成29年度から令和2年度

５ページ

かっこ３　他の事業主体と連携したまちづくり

他の公的賃貸住宅事業者等と将来のまちのあり方を共有し、方向性を同じくして事業を推進することにより、敷地の交換等による効率的な事業実施や、入居者の移転の円滑化などに資する取組を進めています。

まる１　東大阪市営かみ小阪東住宅建て替え事業（公営住宅）

活用地を、市営住宅の建て替え用地として活用し、事業の効率化に寄与。

○東大阪市が、府営東大阪新かみ小阪住宅の建て替えに伴う活用地の一部を活用して、非現地建て替えで市営住宅を整備。

○府営住宅の活用地は、市営住宅の建て替え用地のほか、民活プロジェクトによる民間こだて住宅の一体てきな整備や、養護老人ホームの建て替え用地として売却し、多様な活用を図った。

府営かみ小坂住宅の事業前の配置図を掲載

府営東大阪新かみ小阪住宅と市営かみ小阪東住宅の事業後の配置図を掲載

東大阪市営かみ小阪東住宅の外観写真を掲載

東大阪養護老人ホームの外観写真を掲載

建て替えによる活用地（約3,641㎡）を随意契約により社会福祉法人に売却

事業主体

東大阪市

事業期間（東大阪市営かみ小阪東住宅建て替え事業）

平成28年12月から令和元年９月

活用地の処分方法

随意契約で売却

活用地の概要

府営住宅敷地（約 5.9ha）の一部（約 9,500 ㎡）

処分後の土地利用

東大阪市営住宅（230 戸）

事業経緯（東大阪市営かみ小阪東住宅建て替え事業）

平成22年 ３月  大阪府と東大阪市と協議開始

平成25年11月  土地売買契約の締結

平成28年12月  市がPFI法に基づく特定事業契約を締結

令和元年 ９月  市営住宅の整備完了

６ページ

まる２　新千里東まち近隣センター地区第一種市街地再開発事業（市街地再開発）

活用地を、市街地再開発事業の区域に組み込み、事業の効率化に寄与。

○大阪府、豊中市、地元地権者等との協議調整の結果、府営豊中新千里東住宅の建て替えに伴う活用地の一部を、市街地再開発事業の事業区域に取り組み、近隣センターの活性化に資する事業を実施。

○府営住宅の活用地を、近隣センターの商業機能の移転先として活用することで、近隣センターの機能を継続しながら建て替えを行うことが可能となった。

府営新千里東住宅の事業前の配置図を掲載

市街地再開発事業区域の事業前の配置図を掲載

市街地再開発事業実施後の公共施設及びがい区の配置図を掲載

再開発事業（がい区3）における複合商業施設と共同住宅の外観写真を掲載

（千里ニュータウン情報館　ホームページより出典）

建て替えごの府営豊中新千里東住宅の外観写真を掲載

（株式会社東急コミュニティー　ホームページより出典）

事業主体

新千里東まち近隣センター地区市街地再開発組合

事業期間（市街地再開発事業）

平成29年3月から令和8年3月（予定）

活用地の処分方法

随意契約で売却

活用地の概要

府営住宅敷地（約7.2 2ha）の一部（約8,000㎡）

処分後の土地利用

近隣センター（複合商業施設）、共同住宅

事業経緯（市街地再開発事業）

平成29年  3月　都市計画決定

平成30年  4月　事業計画認可

平成30年11月　権利変換計画認可

平成31年  3月　建築工事着工

令和  7年  3月　工事完了

７ページ

かっこ４　駐車場の空き区画等の有効活用

入居者をはじめ広く府民の利便性の向上のため、駐車場の空き区画等を利用して、民間活力により生活利便施設、コインパーキング、カーシェアリング用区画の導入、予約駐車場サービスなどを進めています。

まる１　府営高倉台第1住宅（コンビニエンスストア）

地域の活性化や生活利便性の向上を図るため、入居者の高齢化等に伴い団地内の余剰となった駐車場区画を活用し、生活利便施設（コンビニエンスストア）を整備した事業。

○大阪府は事業者に対し事業用定期借地権の設定により事業用地を 20 年間貸し付け、事業者はコンビニエンスストアを自ら整備し、運営をおこなっている。

○生活利便施設の整備により団地のみならず地域の生活利便性の向上に寄与。

コンビニエンスストアの施設外観写真を掲載

活用位置の上空写真を掲載

スキーム図を掲載

スキーム図の内容は、大阪府と民間事業者との間で定期賃たい借契約を締結する。民間事業者から府に対して土地の賃料を支払い、また民間施設のコンビニエンスストアの設備運営を行う。

整備事業期間

平成28年7月から平成28年10月

余剰地の処分方法

事業用定期借地[20年間]（一般競争入札）

余剰地の概要

府営住宅用地（約 3.5ha）の一部（約 1,000㎡）

所在地は、堺市南区高倉台

用途地域は、第一種中高層住居専用地域

処分後の土地利用

コンビニエンスストア

事業経緯

平成27年  9月 事業募集要項等の公表

平成28年  7月 賃たい借契約の締結

平成28年10月 コンビニエンスストアの整備完了

８ページ

まる２　コインパーキング

団地訪問者や府民の利便性向上のため、空き区画を活用しコインパーキングを整備。

○事業者は、売上額に対する府への納付率を提案し、入札。（納付率の最も高い事業者に決定）

○令和６年度末時点で、府ない230団地、計3,182区かくで実施。

コインパーキング区画の写真の掲載

事業概要

・使用する区画の場所や区画すうは事業者が提案し、大阪府と協議の上で決定

（原則１住宅に5区かく以上）

・事業期間は最大5年間（単年度ごとに使用許可）

・年間使用料は売上額に納付率を乗じて算出

【令和６年度実績】

・使用料は、499,020,440円

まる３　カーシェアリング

環境負荷の少ないくらしかたや資源を共有したくらしかたの普及を図るため、駐車場の空き区画をカーシェアリング用の区画として活用。

○令和６年度末時点で、府内84団地、計152区かくで実施。

カーシェアリング区画の写真の掲載

事業概要

・事業者は、駐車場いち区かくあたりの年間使用料を提案

・カーシェアリングで使用する車両は、ハイブリッドカー等のエコカーを導入することが条件

・使用する区画の場所や区画すうは事業者が提案し、大阪府と協議の上で決定

・事業期間は最大5年間（単年度ごとに使用許可）

【令和６年度実績】

・使用料は、9,326,790円

まる４　予約駐車場サービス

入居者の高齢化の進展による介護需要の増大等、多様化する府営住宅への来客ニーズに対応するため、駐車場の空き区画を予約駐車場サービス事業の区画として活用。

○事業者は、売上額に対する府への納付率を提案し、入札。（納付率の最も高い事業者に決定）

○令和６年度末時点で、府ない58団地、計293区かくで実施。

予約フロー図

１．駐車場を検索

スマートフォンやパソコンで検索し、予約したい駐車場の空き状況・料金を確認する

２．駐車場を予約

駐車場を予約し、インターネットでのクレジットカード支払いを行う

３．当日に駐車

予約時に受信するメールにおいて指定された区画に当日駐車する

事業概要

・使用する区画の場所や区画すうは事業者が提案し、大阪府と協議の上で決定

・事業期間は最大5年間（単年度ごとに使用許可）

・年間使用料は売上額に納付率を乗じて算出

【令和６年度実績】

・使用料は、3,807,960円