## Slide 1
令和６年度 流域保全森林防災事業実績（１３） 和泉市父鬼町地区
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川
森林整備（R6）
→① 写真撮影位置
森林整備（R7）
泉州農と緑の総合事務所
写真② 森林整備（風倒木整理）の実施状況
②
写真① 森林整備（本数調整伐・筋工）の実施状況
①
内容 | R６ 計画 | R６ 実績 | 備考
森林整備（ha） | 8.0 | 9.3 | 
撮影日：R7.3.4
森林整備（本数調整伐）
8.8ha
森林整備（風倒木整理）
0.5ha
撮影日：R6.7.23
撮影日：R7.3.21
ちちおにちょう
父鬼川
森林経営計画地
（別途、森林整備予定）
森林経営計画地
（別途、森林整備予定）
筋工
【平面図】

## Slide 2
令和６年度 流域保全森林防災事業実績（１４） 貝塚市蕎原地区
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川
森林整備（R6）
→① 写真撮影位置
森林整備（R7）
泉州農と緑の総合事務所
写真② 森林整備（筋工）の実施状況
撮影日：R7.1.23
写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況
①
内容 | R６ 計画 | R６ 実績 | 備考
森林整備（ha） | 7.2 | 7.2 | 
【平面図】
撮影日：R7.1.23
近木川
②
治山ダム（R7）
そぶら
0
250
500
750 m
森林整備（本数調整伐）
7.2ha

## Slide 3
撮影日：R7.3.26
令和６年度 流域保全森林防災事業実績（１５） 泉佐野市大木地区
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川
森林整備（R6）
→① 写真撮影位置
森林整備（R7）
泉州農と緑の総合事務所
写真② 森林整備（風倒木整理）の実施状況
写真① 森林整備（本数調整伐・筋工）の実施状況
①
内容 | R６ 計画 | R６ 実績 | 備考
森林整備（ha） | 10.0 | 9.0 | 
【平面図】
森林整備（本数調整伐）
3.0ha
撮影日：R7.3.14
樫井川
森林整備（本数調整伐）
5.7ha
森林整備（風倒木整理）
0.3ha
②
撮影日：R7.1.14
施工前
施工後
おお ぎ

## Slide 4
西川
森林整備2.3ha
多奈川谷川
②
①
令和６年度 流域保全森林防災事業実績（１６） 泉南郡岬町多奈川西畑地区
【凡例】
事業対象区域
流域治水対策河川
森林整備（R6）
→① 写真撮影位置
森林整備（R7）
泉州農と緑の総合事務所
【平面図】
写真② 森林整備（筋工）の実施状況
撮影日：R7.2.25
写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況
内容 | R６ 計画 | R６ 実績 | 備考
森林整備（ha） | 2.0 | 2.3 | 
たながわにしはた
撮影日：R7.2.25

## Slide 5
大阪府森林環境税（R６～１０）の広報活動について
◇森林環境税の取組を紹介する幅広い広報 ⇒ PR動画の作成（後ほど、ご覧頂きます）
森林環境税を活用した流域治水対策PR動画１本（6分）及びショート動画4本（各15秒）
【PR動画の短編、流域治水対策、森林管理施設、猛暑対策】を作成(R6年度）
〇大阪府公式YouTubeにて公開（３月31日）
〇イベントブースでの放映
・「めっちゃ好きや！関西」（主催：イオンリテール(株)）＠イオンモール四條畷（４月10日～13日）
・「大阪産(もん)マルシェ」@グラングリーン大阪（５月24日～25日）
〇大阪・関西万博「One Green in EXPO2025」での放映（5月7日,8日）
〇民間事業者との包括連携協定を活用したデジタルサイネージでの放映
・立命館大学 大阪いばらきキャンパス キャンパス内12カ所（５月）
・日産大阪販売 ららぽーと門真店（６月）
〇引き続き、民間事業者との包括連携協定を活用したデジタルサイネージでの放映や
各種イベントでの放映等を積極的に行い、森林環境税の取組を広く周知
〇R7年度に現場の施工状況を撮影し、R8年度に実績紹介動画を作成予定
R7.4～R7.6の取組内容
R7.7～
大阪・関西万博での放映
動画サムネイル
イベントでの放映

## Slide 6
【スケジュール】
【令和7年事業 実施予定地区】
長谷川
余野川
芥川
水無瀬川
天野川
寝屋川
権現川
日下川
音川
恩智川
大津川
槇尾川
牛滝川
父鬼川
男里川
近木川
樫井川
金熊寺川
菟砥川
番川
西川
石川
飛鳥川
梅川
千早川
水越川
天見川
加賀田川
番号
令和６年度着手 16地区
地域森林計画対象民有林
凡 例
（１）能勢町長谷
ながたに
（２）箕面市上止々呂美ほか
かみとどろみ
（３）高槻市原ほか
はら
（４）高槻市出灰
いずりは
（５）高槻市川久保
かわくぼ
（６）交野市星田ほか
ほしだ
（８）東大阪市善根寺町ほか
ぜんこんじ
（７）四條畷市南野ほか
みなみの
（10）河南町平石ほか
ひらいし
（11）千早赤阪村水分
すいぶん
（13）河内長野市加賀田ほか
かがた
（16）和泉市父鬼町
ちちおに
（18）貝塚市蕎原
そぶら
（19）泉佐野市大木
おおき
（21）岬町多奈川西畑
たながわにしばた
（15）和泉市仏並町
ぶつなみ
（９）太子町山田
やまだ
（12）河内長野市清水ほか
しみず
（14）河内長野市日野ほか
ひの
（17）岸和田市大沢町
（20）泉佐野市信達葛畑
しんだちつずらばた
おおさわ
令和７年度着手 5地区
流域治水対策河川