参考資料9　スケジュール

国

令和元年度

検討会・WG（1月31日）

令和2年度

検討会・WG（6月29日）

検討会・WG（10月28日）

検討会・WGの開催・パブリックコメントの実施（10月から12月）

建築設計標準の改正（3月）

大阪府

令和2年度

部会（9月9日）

審議会（10月28日）

国の改正内容を踏まえ検討

令和3年度

春から夏　部会（2回程度）

秋　審議会

冬　パブリックコメントの実施

ガイドラインの改訂（3月）