平成２１年度 第３回大阪府河川整備委員会 議事概要 Ｎｏ．１

開催日時：平成２１年９月１４日（月） １５：００～１８：００ 場 所：津波高潮ステーション 研修室 出席委員：池淵委員長,佐橋委員,中川委員，弘本委員,堀野委員,前迫委員,増田委員 １．議 題 (1) 前回議事概要確認 (2) 整備委員会の運営について ・審議スケジュールの変更について ・河川整備委員会での建設事業評価（事前）の扱いについて ・河川整備計画の変更に関する取り扱いについて ・河川整備委員会に提出される一般意見の取り扱いについて (3) 一級河川田尻川に関する整備計画の変更および建設事業評価（事前）について (4) 神崎川ブロックの整備計画について (5) 二級河川石津川水系の流域の概要および現状と課題について ２．概 要 ○前回議事概要確認 （まとめ）前回委員会議事概要（案）について確認を行った。委員会の了解を得て、ホームページに掲載することとなった。 ○整備委員会の運営について （まとめ）審議スケジュール・建設事業評価（事前）の扱い・河川整備計画の変更の取り扱い・提出される一般意見の取り扱いについて説明した。今後、審議結果に従い整備委員会を進めることとなった。 ○一級河川田尻川に関する整備計画の変更および建設事業評価（事前）について （まとめ）一級河川田尻川に関する整備計画の変更について説明した。今回の指摘事項を反映させ、事業実施に移ることとなった。 （委 員）整備計画の変更やモニタリング結果について、住民に十分説明すべき。 （事務局）今後予定している工事説明会を利用し、説明する。 （委 員）護岸勾配の変更により、河川整備計画に記載の環境への配慮事項に影響が出るのであれば変更すべき。 （事務局）自然環境との調和については、自然石を用いることにより護岸勾配の変更後も確保されると考えていることから、河川整備計画の記載事項を変更する必要はないと考えている。

平成２１年度 第３回大阪府河川整備委員会 議事概要 Ｎｏ．２

（委 員）整備計画補足資料において、堤外水路を有する箇所の断面図についても記載すべき。 （事務局）記載を追加する。 （委 員）在来の生物群集に大きな影響を与えないよう留意すべき。 （事務局）モニタリングを実施し、今後の河川整備に活用する。 - 神崎川ブロックの整備計画について ～大阪府水道用水供給事業の水需要予測について～ （まとめ）大阪府水道用水供給事業の水需要予測について水道部が説明を行った。委員会での質疑を踏まえ、今後、安威川ダムからの利水撤退を前提として審議を進めることとなった。 - 神崎川ブロック河川整備計画について ～神崎川ブロックの整備計画の概要と安威川ダムの対応～ （まとめ）神崎川ブロックにおける安威川ダムの位置づけと、利水撤退に伴う今後の進め方について説明を行った。委員会での意見を踏まえ、次回から具体的な審議に入ることになった。 （委 員）過去の議論を十分踏まえ、メリハリをつけた説明をすべき。 （委 員）自然環境への対策に関して、自然環境保全対策検討委員会との関係性について整理し、明確にしておくこと。 ○二級河川石津川水系の流域の概要および現状と課題について （まとめ）時間の都合上、審議を実施できなかった。