| 平成22年6月29日（火） 平成22年度 第2回 大阪府河川整備委員会 | 資料 ３ |
| --- | --- |

一級河川安威川の治水目標と治水手法設定の進め方について

経緯と現状（国の動き）

＜平成21年12月＞

◆“「できるだけダムに頼らない治水」への政策転換”が、

国土交通大臣より知事あて協力依頼

国の検証対象のダムとして区分され、検証を終えるまでは、

新たな段階へ入らない

＜今後の予定＞

◆H22夏頃に「新たな基準」を公表（中間とりまとめ）

◆道府県へ検証検討を要請

◆検証検討に対して、国の有識者会議において意見を伺う

◆その後、政務３役で判断

経緯と現状（府の動き）

＜平成20年6月＞　◆財政再建プログラムにより点検

・ダムの事業継続妥当、財政状況に鑑み平成21年度の本体発注は見送り

＜平成21年8月＞　◆水需要予測の結果を基に、府の方針決定

（大阪府戦略本部会議）

・利水の撤退、治水ダムとして継続し早期治水効果発現に努める

・ダムの規模については、専門家の意見を聞き判断

＜平成21年11月＞　◆大阪府河川整備委員会

・安威川流域での治水目標及び治水、利水（不特定）、環境への取組みに

変更ないことを確認

＜平成22年2月～＞　◆大阪府河川整備委員会及び検討部会

・「大阪府の河川」の治水目標の設定について、検討を行う

・「今後の治水対策の進め方（報告書案）」について5月19日の

大阪府河川整備委員会にておおむね妥当、との結論

【今後の予定】

○次回及び次々回の委員会で、安威川の治水目標、治水手法を確認し、『府独自の検証』を実施（７月）

（論点１）「今後の治水対策の進め方」の考えに基づき治水目標を設定

（論点２）考えられる代替案比較を行い、コスト、実現性等の評価軸から治水手法を選定

○『府独自の検証』後、転流工の発注手続きの開始を国と協議

○ダム規模の確定を行い、河川整備計画を変更（９月～）　　付替道路供用開始

【府の考え】

安威川の治水対策としては、流域の状況から、80ミリ対策及びダムが必要

安威川の治水目標、治水手法について、大阪府河川整備委員会で審議を行い、『府独自の検証』を実施