| 淀川水系淀川右岸ブロックの治水手法案について（要約） 平成26年2月17日（月） 平成25年度 第10回 大阪府河川整備審議会 | 資料 3-1 |
| --- | --- |

○　治水手法案

| 河川名 | 当面の治水目標 | 抽出された治水手法案の概要 | 概算事業費 | 事業効率（B/C） （現時点から当面の治水目標達成まで） | 事務局案 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芥川 | 80mm/h程度 | 案① 河道改修案：流下能力が不足する区間の河床掘削および 河道拡幅によって流下能力を確保 案② 地下放水路案：洪水をバイパスさせることで、流下能力が 不足する区間の負担を軽減 | 案①：163.1 億円 案②：214.1 億円 | 案①：11.68 案②： 5.78 | 案① 河道改修案 一般的な手法であり、 実現性が高い |  |
| 女瀬川 | 80mm/hr程度 | 案① 河道改修案：流下能力が不足する区間の河床掘削によって 流下能力を確保 案② 地下放水路案：洪水をバイパスさせることで、流下能力が 不足する区間の負担を軽減 | 案①：11.1 億円 案②：70.0 億円 | 案①：11.13 案②： 1.18 | 案① 河道改修案 一般的な手法であり、 実現性が高い |  |
| 真如寺川 | 目標とする治水 レベルを達成済 | ― | ― | ― | ― |  |
| 西山川 | 80mm/h程度 | 案① 河道改修案：流下能力が不足する区間の河床掘削によって 流下能力を確保 | 案①：0.28 億円 | 案①：1.40 | 案① 河道改修案 一般的な手法であり、 実現性が高い |  |
| 東山川 | 目標とする治水 レベルを達成済 | ― | ― | ― | ― |  |
| 田能川 | 目標とする治水 レベルを達成済 | ― | ― | ― | ― |  |
| 檜尾川 | 80mm/h程度 | 案① 河道改修案：流下能力が不足する区間の河床掘削によって 流下能力を確保 案② 遊水地案：洪水を遊水地に貯留させることで、流下能力が 不足する区間の負担を軽減 | 案①： 3.5 億円 案②：25.9 億円 | 案①：4.45 案②：0.54 | 案① 河道改修案 一般的な手法であり、 実現性が高い |  |
| 東檜尾川 | 65mm/h程度 | 案① 河道改修案：流下能力が不足する区間の河床掘削および 河道拡幅によって流下能力を確保 | 案①：0.81 億円 | 案①：11.99 | 案① 河道改修案 一般的な手法であり、 実現性が高い | 必要な用地の大部分は買収済。 |
| 水無瀬川 | 80mm/h程度 | 案① 河道改修案：流下能力が不足する区間の河床掘削および 河道拡幅によって流下能力を確保 案② 地下放水路案：洪水をバイパスさせることで、流下能力が 不足する区間の負担を軽減 | 案①：64.5 億円 案②：95.6 億円 | 案①： 8.38 案②： 4.51 | 案① 河道改修案 一般的な手法であり、 実現性が高い |  |
| 年谷川 | 目標とする治水 レベルを達成済 | ― | ― | ― | ― |  |

○　当面の治水目標

| 河川名 | 流域面積 (k㎡) | 管理延長 (km) | 現況河道 50㎜/h程度 |  |  | 50㎜/h対策後 |  |  |  | 事業効率〔効果－費用〕（億円） |  | 当面の 治水目標 | 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 65㎜/h程度 |  | 80㎜/h程度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危険度Ⅰ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 65㎜/h対策後 | 80㎜/h対策後 |  |  |
| 芥川 | 36.26 | 19.3 | 12.25ha 163人 1.1億円 | 5.00ha 445人 13.3億円 | － | 173.75ha 15,893人 946.1億円 | － | 217.50ha 21,065人 1,117.4億円 | 26.00ha 915人 235.7億円 | 1,329-101= 1,228 | 1,421-113= 1,308 | 80mm/h程度 |  |
| 女瀬川 | 4.44 | 6.0 | － | － | － | 3.25a 220人 12.5億円 | － | 23.0ha 3,697人 282.4億円 | － | 45-2= 42 | 93-7= 86 | 80mm/hr程度 |  |
| 真如寺川 | 2.08 | 1.0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 目標とする治水レベルを達成済 |  |
| 西山川 | 1.02 | 0.9 | － | － | － | 0.25ha 4人 15.7百万円 | － | 0.5ha 7人 31.4百万円 | － | 0.21-0.34= -0.13 | 0.42-0.38= 0.04 | 80mm/h程度 |  |
| 東山川 | 1.14 | 0.7 | － | － | － | － | － | 2.00ha 0人 0.5百万円 | － | － | － | 目標とする治水レベルを達成済 | 時間雨量80ミリ、90ミリ程度の降雨で家屋への浸水が想定されない。 |
| 田能川 | 5.20 | 3.7 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 目標とする治水レベルを達成済 |  |
| 檜尾川 | 7.76 | 6.2 | 1.25ha 5人 5.9百万円 | 3.50ha 38人 212.3百万円 | － | 5.75ha 35人 312.3百万円 | － | 10.25ha 200人 2,047.3百万円 | － | 3.3-2.3＝ 1.0 | 8.7-6.5= 2.2 | 80mm/h程度 |  |
| 東檜尾川 | 3.80 | 0.8 | 0.75ha 4人 5.5百万円 | 2.00ha 8人 44.8百万円 | － | － | － | 1.50ha 6人 31.3百万円 | － | 0-0= 0.0 | 0.4-0.6= -0.2 | 65mm/h程度 |  |
| 水無瀬川 | 17.45 | 4.0 | 51.75ha 4,546人 51.9億円 | 26.50ha 1,488人 57.3億円 | － | 24.75ha 1479人 54.3億円 | － | 162.25ha 7,190人 325.8億円 | － | 171.9-51.9= 120.0 | 224.0-52.8= 171.2 | 80mm/h程度 |  |
| 年谷川 | 2.60 | 1.4 | 9.50ha 0人 2.2百万円 | 0.50ha 0人 0.1百万円 | － | － | － | － | － | － | － | 目標とする治水レベルを達成済 | 時間雨量50ミリ程度、65ミリ程度、80ミリ程度及び90ミリ程度の降雨で家屋への浸水が想定されない。 |