| 番川水系における当面の治水目標及び治水手法について（要約） 平成28年1月18日（月） 平成27年度 第7回 大阪府河川整備審議会 | 資料 2-1 |
| --- | --- |

○治水目標

| 河川名 | 流域面積 (k㎡) | 管理延長 (km) | 現況河道 |  |  | 50㎜/h対策後河道 |  |  |  | 事業効率〔効果－費用〕 （百万円） |  | 当面の 治水目標 | 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50㎜/h程度 |  |  | 65㎜/h程度 |  | 80㎜/h程度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危険度Ⅰ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 65㎜/h対策後 | 80㎜/h対策後 |  |  |
| ばん番川 | 8.95 | 3.0 | 1.25ha 4人 8百万円 | 0.25ha 2人 18百万円 | － | 0.25ha 0人 0百万円 | － | 1.50ha 6人 74百万円 | － | 0 | 64-58=6 | 80mm/h程度 |  |

○治水手法

| 河川名 | 当面の治水目標 | 抽出された治水手法案の概要 | 概算事業費 | 事業効率（B/C） （現時点から当面の治水目標達成まで） | 事務局案 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ばん番川 | 80mm/h程度 | 【区間A】 案①耐水型整備（例：宅地嵩上げ）：流下能力の不足により 浸水家屋の宅地嵩上げを実施 案②河道改修：流下能力が不足する区間の河道拡幅 及び河床掘削によって流下能力を確保 【区間B】 案①耐水型整備（例：宅地嵩上げ）：流下能力の不足により 浸水事業所の嵩上げを実施 案②河道改修：流下能力が不足する区間の河床掘削によって 流下能力を確保 【区間C】 案①耐水型整備（例：宅地嵩上げ）：流下能力の不足により 浸水家屋・事業所の嵩上げを実施 案②河道改修：流下能力が不足する区間の河道拡幅によって 流下能力を確保 | 【区間A】 案①：0.60億円 案②：0.64億円 【区間B】 案①：0.30億円 案②：0.13億円 【区間C】 案①：0.45億円 案②：0.14億円 | 【区間A】 案①：1.20 案②：1.09 【区間B】 案①：1.43 案②：3.03 【区間C】 案①：1.05 案②：2.35 | 【区間A】 案①：耐水型整備 事業費が安価であり、効率的である 【区間B】 案②：河道改修案 事業費が安価であり、効率的である 【区間C】 案②：河道改修案 事業費が安価であり、効率的である |  |