| 担 当 担 当 者 代表電話 | 中之島図書館 総務課 杉本洋一・日下部 徹 ０６－６２０３－０４７４ 内線２２１ |
| --- | --- |

主要事業　９

開館１１０周年を迎える

中之島図書館をリニューアル

～中之島図書館環境改善等事業費～

【事業目的】

国指定の重要文化財でもある建物や開館以来１１０年間に蓄積した蔵書や培ってきたノウハウなど中之島図書館の特徴を最大限活用しつつ、新しいタイプの図書館にリニューアルし、利用者サービスの向上を図る。

このため、建物の美化、正面玄関の開扉等により図書館としての魅力や利便性・快適性を高め、また、古典籍のデジタル化等を通じて資料の「見せる化」を進めるなど図書館としての機能を強化する。

併せて、図書館で展開する文化・ソフト事業や、隣接する大阪市中央公会堂との連携事業の検討などを行う。

○建物は、現役の公共図書館としてわが国最

古であり、また、唯一の国指定重要文化財

○蔵書の1/3を占める約20万冊の古典籍

○職業人の利用が多いビジネス街の地域図書館

○近代大阪に関する文化遺産資料の集積

中之島図書館の特徴

○快適性の確保・外観の美化

○所蔵資料の「見せる化」・古典籍のデジタル化

○地域直結の図書館サービスの継続拡充

○所蔵資料の展示・活用

リニューアル(H26～H27)の概要

【平成２６年度の事業概要】

○正面玄関からのフリー入退館（正面階段の改修、風除室の整備等）

リニューアル工事(第Ⅰ期)

○建物外観の美化（外壁洗浄、樋・軒回りの改修等）

○館内の快適性の向上（トイレ改修）

○古典籍のデジタル化

○展示・ソフト事業の検討、イベントの試行　等

正面玄関からのフリー入館開始

建物外観の美化完了

Ｈ２７年春

【平成２６年度当初予算額】　　２０７，３４４　千円

＜正面玄関開扉のイメージ図＞

【スケジュール】

| 平成２６年度 | 平成２７年度（予定） |
| --- | --- |
| 耐震補強工事 (重要文化財部分） リニューアル 工事（第Ⅰ期） 文化・ソフト事業の検討 指定管理者の公募・議会の承認 中央公会堂との連携事業の試行 | リニューアル 工事（第Ⅱ期） グランドオープン リニューアルオープン 指定管理者制度スタート 中央公会堂との連携事業の本格実施 |