◆寝屋川流域総合治水対策の進捗状況

（Ｒ７年3月末時点）

|  |  |  |  |  | 全体計画 （Ａ） |  | 当面の目標（20～30年後） （C） |  | Ｒ7.3末現在 (Ｂ) |  | 全体計画に対する 進捗率（D） |  | 当面の目標に対する 進捗率（E） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 標 治水安全度 |  |  | 外水 |  | 1/100 |  | 1/30程度 |  | 1/10程度 |  | B/A |  | B/C |  |
|  |  |  | 内水 |  | 1/40 |  | 1/30で床上浸水解消 1/10で床下浸水解消 |  | 1/5で床下浸水解消 |  |  |  |  |  |
| 流域基本高水流量 |  |  |  |  | 2,700 m3/s |  | 2,027m3/s |  | 1,863 m3/s |  | 69% |  | 92% |  |
|  | 治 水 施 設 | 河川氾濫防止 |  | 河道 | 850 m3/s | 1,650 m3/s | 799 m3/s | 1,482m3/s | 783 m3/s | 1,450 m3/s | 92% | 88% | 98% | 98% |
|  |  |  |  | 分水路 | 390 m3/s |  | 345 m3/s |  | 329 m3/s |  | 84% |  | 95% |  |
|  |  |  |  | 遊水地 | 410 m3/s |  | 338 m3/s |  | 338 m3/s |  | 82% |  | 100% |  |
|  |  | 内水浸水対策 |  | 地下河川 | 500 m3/s | 750 m3/s | 280 m3/s | 455 m3/s | 156 m3/s | 306m3/s | 31% | 41% | 56% | 67% |
|  |  |  |  | 調節池等 | 250 m3/s |  | 175 m3/s |  | 150 m3/s |  | 60% |  | 86% |  |
|  |  |  |  |  | 300 m3/s |  | 90 m3/s |  | 107 m3/s |  | 36% |  | 100%＋α |  |

注）1/100（戦後最大）：時間雨量62ミリ、24時間311ミリ　　　　1/30：時間雨量62ミリ、24時間203ミリ

1/10：時間雨量51ミリ、24時間164ミリ　　　　　　　　　　　　　　1/5　：時間雨量40ミリ、24時間139ミリ