平成2３年度 大阪府建設事業再評価監視委員会

審議対象事業に対する意見等の募集について

平成23年6月15日

大阪府では、建設事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図ることを目的として、建設事業の実施や継続の可否を判断する建設事業評価を実施しています。このうち再（再々）評価に当たっては、学識経験者等で構成される「大阪府建設事業再評価監視委員会」の意見を聴き、その意見を尊重して対応方針を決定します。

同委員会の審議においては、透明性の一層の向上のため、府民の皆様のご意見を募集し、また、府民が直接ご意見を陳述する機会を設けております。このたび、平成23年度の審議対象事業について、府民の皆様のご意見等を以下のとおり募集いたします。

◆意見等募集対象　　審議対象事業一覧のとおり

◆府民意見の募集

| 提出方法 | 下記の提出先あてに、郵便・FAX・電子メールのいずれかの方法でご提出ください。 様式は自由です。 |
| --- | --- |
| 留意事項 | ○ 内容等の確認をさせていただく場合がありますので、ご提出の際には、必ず住所・氏名（又は団体・グループ名）、電話番号(又はメールアドレス)を明記してください。記載のない場合、受付できない場合があります。なお、これらの個人情報は公表しません。 ○ ご意見は原則A４一枚でお願いします。それを超える場合には、ご意見の要旨をA４一枚にまとめていただき、併せてご提出お願いします。 ○ ご提出いただいたご意見は、府の見解を添え、委員会に報告し、公表します。 ○ ご意見を正確に把握するため、電話による受付はいたしませんのでご了承ください。 |
| 提出期限 | 平成２３年７月１５日（金） 【必着】 |

◆意見陳述の募集

◇実施概要

| 日時・場所 | 日 時： 平成２３年８月（予定） 場 所： 未定 ※日時、場所は決まり次第、追ってお知らせいたします。 |
| --- | --- |
| 聴取方法 | 審議対象事業に関する意見を一人10分以内で発言していただく予定です。 委員会の運営上、時間を制限する場合があります。なお、意見陳述は公開で行います。 |

◇申込要領

| 申込方法 | 下記の申込先あてに、郵便・ＦＡＸ・電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。 様式は自由です。なお、電話による受付はいたしません。 |
| --- | --- |
| 記載事項 | 住所・氏名・年齢・電話番号（又はメールアドレス）・対象事業名・ご意見の概要（A４一枚） |
| 申込期限 | 平成２３年７月１５日（金） 【必着】 |
| 陳述者の 選定・通知 | 申込者多数の場合は、委員会の運営可能な人数に委員会で選定することがあります。 選定結果等は申込者に通知いたします。 |

- ◆府民意見の提出先、意見陳述の申込先

- 大阪府建設事業再評価監視委員会事務局（大阪府総務部行政改革課）　Tel: 06-6944-9089

- 郵便の場合　：　〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目

- FＡＸの場合　：　06-6944-1702

- 電子メールの場合　：　gyoseikaikaku-g10@sbox.pref.osaka.lg.jp

- （参考ホームページ http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/hyoka/kensetsu-pro/index.html）

審議対象事業一覧

再評価　（※再評価要件　1：事業採択後10年経過　2：事業採択後5年経過、3：事業採択後5年間未着工、

4：事業中止）

| 事 業 名 〔箇 所〕 | 事 業 概 要 | 採択年度 | H22年度末進捗率 用地・工事 | 事業費 （億円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 府営住宅建替 富田林楠住宅 〔富田林市〕 ※1 | 住宅敷地：7.8ha・活用用地：2.0ha 戸数：851戸 | H14 | －・63％ | 112 |
| 港湾 堺泉北港汐見沖地区 多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備 〔泉大津市〕 ※2 | 岸壁延長：260m 泊地浚渫：31,000㎥ 臨港道路延長：1.4㎞ | H19 | －・73％ | 20 |
| 道路交通安全 大阪高槻線歩道整備 〔摂津市・高槻市〕 ※1 | 事業延長：640m 道路幅員：20.0m 自歩道設置 | H14 | 0％・85％ | 4.1 |
| 道路交通安全 （旧）大阪中央環状線 交差点改良 〔豊中市〕 ※3 | 事業延長：90m 道路幅員：18.0m 右折レーン設置・自歩道拡幅 | H18 | 0％・0％ | 1.2 |
| 道路交通安全 枚方茨木線歩道整備 〔茨木市〕 ※1 | 事業延長：100m 道路幅員：12.0m 歩道設置 | H14 | 22％・15％ | 1.2 |
| 道路交通安全 三島江茨木線歩道整備 〔茨木市〕 ※1 | 事業延長：400m 道路幅員：11.0m 歩道設置 | H14 | 3％・12％ | 4.2 |
| 砂防 東谷支渓 〔茨木市〕 ※3 | 砂防えん堤工 堤高：7.0m 堤幅：37.0m | H19 | 0％・0％ | 2 |
| 砂防 如意谷支渓 〔箕面市〕 ※3 | 砂防えん堤工 堤高：9.0m 堤幅：40.0m | H19 | 0％・0％ | 2.5 |
| 砂防 父鬼川側川 〔和泉市〕 ※4 | 砂防えん堤工 堤高：5.0m 堤幅：44.2m | H10 | 0％・0％ | 2.5 |
| 急傾斜地 宝持山地区 〔箕面市〕 ※4 | 擁壁工延長：240m | H20 | －・0％ | 2 |

再々評価　（再評価実施後5年が経過するもの）

| 事 業 名 〔箇 所〕 | 事 業 概 要 | 採択年度 | H22年度末進捗率 用地・工事 | 事業費 （億円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂防 甘南備川 〔富田林市〕 | 砂防えん堤工 堤高：9.5m 堤幅：36.0m | H8 | 99％・36％ | 3 |
| 施設整備 岬町多奈川地区多目的 公園整備 〔岬町〕 | 事業面積：128ha 道路整備、緑地整備、水路整備 | H9 | 90％・78％ | 67 |
| 連続立体交差 近鉄奈良線 〔東大阪市〕 | 事業区間：3.3km 高架化駅：若江岩田駅、 河内花園駅、東花園駅 除却踏切数：9箇所 | H4 | 92％・65％ | 633 |
| 街路 豊中岸部線・千里中央線 〔吹田市〕 | 事業延長：0.9km 道路幅員：22.0m 4車線・自歩道設置 | H1 | 100％・91％ | 54 |
| 街路 十三高槻線（寿町工区） 〔吹田市〕 | 事業延長：0.7km 道路幅員：22.0m 2車線・自歩道設置 | H9 | 100％・63％ | 86 |
| 街路 和泉中央線 〔和泉市〕 | 事業延長：0.6km 道路幅員：33.0m 4車線・自歩道設置 | H9 | 98％・90％ | 124 |
| 道路 国道371号（石仏バイパス） 〔河内長野市〕 | 事業延長：6.1km 道路幅員：7.5～9.0m 4車線・歩道なし | H4 | 99％・57％ | 260 |