平成26年度　第１回建設事業評価審議会議事概要

日　　時　平成26年4月28日（金）　16時～19時

場　　所　エル・おおさか（大阪府立労働センター）５階 研修室２

出席委員　多々納会長・上岡委員・大濱委員・南島委員・水谷委員・村上委員

議　　題　（１）会長の選出等について

（２）審議対象事業について

（３）その他

【議事概要】（◆会長、事務局等の説明等、○委員の発言、⇒部局等の応答）

（１）会長の選出等について

◆　委員の互選により、多々納委員が会長に選出された。また、多々納会長により、水谷委員が会長代理に指名された。

（２）審議対象事業について

◆　事務局から配布資料に基づき説明

資料１：委員名簿、料２－１：大阪府建設事業評価審議会規則

資料２－２：大阪府建設事業評価実施要綱、資料２－３：建設事業評価基準

資料３：審議予定案件一覧、資料４：審議等スケジュール（案）

資料５－１：再評価（再々評価）審議案件の概要及び事務局確認内容

資料５－２：事前評価審議案件概要及び事務局確認内容

資料６－１：追加説明資料①、資料６－２：追加説明資料②

資料７－１：評価調書、資料７－２：評価調書（図面）

◆［会長］

今年度の審議案件は、再評価12件と事前評価３件、合計15件であるが、この他にリストアップされていない案件もあると伺っているので、その資料が整い次第ご提示いただきたい。

今年度の審議の進め方については、担当部局から審議案件ごとに説明を伺った後、審議を行い、その結果を踏まえながら課題整理をして、意見具申を行いたい。審議を終えた案件でも、意見具申の取りまとめまでの間でご質問等があれば、その都度提示していただき、それに応じて審議していくこととしたい。

これらの点についてご意見等はないか。

○　異議なし。

◆［会長］

ご異議がないようなので、このような流れで進めさせていただきたい。次に、視察の件であるが、箕面森町は大きな事業であり、これを一つの候補として上げた方がいいかと思うが、いかがか。

○　異議なし。

◆［会長］

ご異議がないようなので、箕面森町を視察箇所に入れることにさせていただき、他にいくつか見たい所があれば、そこを考えていただきたいと思う。

それでは、審議に移りたいと思う。本日は15件のうち、特定土地区画整理事業の箕面森町１件と、道路事業の豊能池田線と美原太子線の２件の計３件について、審議を行いたいと思う。

審議の進め方については、箕面森町と箕面森町へのアクセス道路である豊能池田線については合わせて説明いただいた上で、まとめて質疑をしたいと考えている。

次に、美原太子線の説明をお聞きし、時間の許す限りご議論いただきたいと思う。このような進め方でよいか。

○　異議なし。

◆［会長］

それでは、そのように進めさせていただく。本日、ご不明な点や課題等がございましたら、また次回個別にご説明いただき、審議を行いたいと思うので、よろしくお願いしたい。

◆［会長］

それでは、最初の案件に審議に入る。

特定土地区画整理事業の箕面森町（水と緑の健康都市特定土地区画整理事業）について、ご説明願いたい。

◆［事務局］

事業の説明の前に、審議に至った経緯を説明させていただく。

本事業については、平成22年度に再々評価を行った案件であり、「事業継続」との意見具申をいただいたが、その当時、一部の区域（第３区域）の整備方針が定まっていなかったので、その箇所については審議を一旦保留させていただいていた。今回、整備方針が決まったので、その説明を行い、事業全体についてご審議いただきたいと考えている。

説明は都市整備部よりさせていただく。

◆［都市整備部市街地整備課］

・　場所は、箕面北部丘陵に位置し、箕面グリーンロード及び新御堂筋により、大阪都心に直結され、現在建設中の新名神高速道路に併設される（仮称）箕面インターチェンジから車で約３分の交通利便性の高い地域。千里中央へは路線バスで約25分、地下鉄の利用で梅田まで約44分の立地。

・　目的は、豊かな自然環境や地域特性を活かし、「多世代共生」、「環境共生」、「地域共生」の三共生をまちづくりのテーマとする、世代を超えて誰もがいきいきと暮らせる新しい都市を建設すること。

・　施行地区の面積は313.5ha、計画戸数は約2900戸、計画人口は約9600人。

・　施行地区は第１・第２・第３と三つに区分し、第１区域は大阪府が先行的に戸建ての造成を進めている戸建ての住宅地区で、一般の地権者の仮換地と大阪府が販売する保留地が混在する。第２区域は、大規模な民間地権者に仮換地を行い、民間で住宅開発を行っており、平成24年４月から住宅地の分譲を開始している。第３区域は、企業誘致を行う施設誘致地区で、現在、西日本高速道路株式会社が新名神高速道路事業の建設残土を用いて粗造成工事を行っている。

・　第１区域、第2区域合わせて平成26年3月末現在、1,934名・583世帯が居住。地権者、地域住民及び新住民から施設誘致等まちの成熟を望む声が多い。

・　府が販売している戸建て住宅用の保留地の販売状況については、平成26年３月末時点で532区画中304区画が売却済みで、進捗率は57％。

・　第３区域は、高速道路へのアクセス性が高いことや山林により住宅地と遮蔽された環境であることに加え、近年東日本大震災の影響で企業の内陸志向が強く、主に大型物流施設の用途としてまとまった土地に対するニーズが高まっている。また、昨年９月以降、企業への進出意向調査やヒアリングを実施したところ、企業の進出意欲や検討熟度が高く、保留地処分の可能性が高いことから、本年１月に知事を本部長とする戦略本部会議において、第３区域の基盤整備工事について実施する方針を決定した。

・　施行期間は、現在平成８年度から平成27年度までとしているが、新名神高速道路事業の建設残土による第３区域の粗造成工事が遅延したことにより、平成30年度まで３カ年延伸する予定。

・　全体事業費は582億円で、前回評価時から変更はないが内訳を変更。事業期間延伸に伴う維持管理費、環境調査費等の３億円増、事業期間延伸に伴う事務費４億円増、発注計画等見直し等による３億円減、起債利息の変動による４億円減。

・　事業の進捗率は71％で、前回評価時より14％増加。仮換地の指定率は99％で、前回評価時から変更はない。

・　費用便益比は1.14で、地価の変動や第３区域の宅地評価を住宅地から商業地に変更、事業期間の延伸により、前回評価時より３％減少。

・　第１区域については、事業が概ね計画通り進捗し、すでに多くの住民が生活を営まれており、事業の必要性に変化はない。また、第３区域については、企業の進出意向が強いことを確認しており、保留地処分の可能性が高いことが見込まれる。以上のことから、対応方針原案としては、「事業継続」と提示。

◆［会長］

続いて、一般府道豊能池田線（都市計画道路止々呂美吉川線）道路改良事業の説明をお願いしたい。

◆［事務局］

先程と同様に、事業の説明の前に、審議に至った経緯を説明させていただく。本事業については、平成24年度に再々評価を行った案件で、全体としては「事業継続」で、一部を休止すると意見具申をいただいている。当時、箕面森町第３区域の整備方針が定まっていなかったため、アクセス道路の止々呂美吉川線を「休止」としていた。

今回、箕面森町の第３区域の整備方針が決まったので、事業を再開することについて説明させていただき、事業全体についてご審議いただきたい。

説明は都市整備部よりさせていただく。

◆［都市整備部道路整備課］

・　場所は、箕面市下止々呂美で、箕面森町へのアクセス道路として〔箕面森町区間〕、新名神高速道路箕面インターチェンジ及び箕面有料道路（通称箕面グリーンロード）へのアクセス道路として〔国道423号重複区間〕の２区間で構成されている。

・　目的は、箕面森町、新名神高速道路、箕面グリーンロード、それぞれのアクセスの向上で、新設の道路整備及び現道の拡幅整備を行う。

・　事業延長は、1.3kmで、〔国道423号重複区間〕が0.55㎞、〔箕面森町区間〕が0.75㎞。

・　幅員は、〔国道423号重複区間〕が４車線の両側自歩道で幅員25ｍ、〔箕面森町区間〕は２車線の両側自歩道で幅員14ｍ。

・　全体事業費は92.4億円で、前回評価時から11.6億円減少している。その理由として、〔国道423号重複区間〕において、中硬岩等が想定より高い位置から出てきたことにより工法変更を行った結果、2.4億円増加。〔箕面森町区間〕について、用地単価の見直しに伴い6.5億円減少し、橋梁の構造形式を見直した結果、7.5億円の減少となった。

・　事業の進捗率は、用地は28％で、前回評価時から７％増加。工事は13％で、前回評価時から９％増加。

・　費用便益比は1.7で、前回評価時から19％の減少。

・　本事業は、新名神高速道路の箕面インターチェンジや箕面有料道路から箕面森町へのアクセス道路として、地域間連携・交流、物流の効率化に資するため必要である。また、平成25年９月から10月に実施した箕面森町第３区域の企業進出意向調査で、募集面積の３倍の応募があり、ヒアリングを通じて応募企業の進出意欲・検討熟度が高いことを確認し、保留地処分についても十分な見通しが立ったことから、同区域の基盤整備工事の実施を決定し、それに伴い、一部休止していた箕面森町区間について、事業を再開する必要が生じた。

また、「大阪府都市整備中期計画（案）」では、再開する条件として、整備の必要性の増大、事業費の縮減を上げている。この度、箕面森町の第３区域の整備を実施すると判断したことから、整備の必要性が高まったことや、用地単価の見直しや橋梁の構造形式の見直しにより、事業費を縮減することが可能になったため、再開条件を満たすこととなった。さらに、早期に効果の発現が可能であり、地元の合意も得られていることから、再開する判断に至った。

・　〔国道423号重複区間〕については、事業用地の取得が完了し、本格的な工事に着手しており、新名神高速道路と同時の平成28年度供用を目標としている。また、〔箕面森町区間〕は、箕面森町の第３区域から新名神高速道路、箕面有料道路へのアクセス道路として必要不可欠であり、同区域の整備や立地企業の操業時期に合わせた平成30年度の供用を目標としているため事業を再開し、対応方針原案としては、「事業継続（一部再開）」と提示。

◆［会長］

それでは、以上２点に関して審議を始めたいと思う。両方関連する案件であるが、最初に土地区画整理事業の関連の案件から審議を進めていきたいと思う。

○　全体の施行面積が313.5haということだが、第１・第２・第３区域、それぞれどこを見ればわかるのか。また、それぞれの区域面積はどこを見ればわかるのか教えていただきたい。

また、進出企業はかなり目処が立っているとの回答を得たということだが、どのような企業か教えていただきたい。

⇒［都市整備部市街地整備課］

第１区域・第２区域・第３区域と、お配りしている資料に具体的に地区面積を記載していない。これらの区域については、法定で特に区分しておらず、施行に際し、よりわかりやすく区分させていただいている。

地区の面積については、第１区域が約135ha、第２区域が約62ha、第３区域が約117haとしている。

応募した企業の内訳として、物流施設が20社・58.6ha、工場が12社・22.8ha、店舗他が４社・2.3haとなっている。企業の内訳については、企業の戦略もあり、エントリー募集を行う際に、公表については統計した情報のみ公表するということで、それ以外の情報は外部に公表しない条件の下、意向調査をしているので、申し訳ないがこの場でお答えできない。

○　どのような物を作る工場なのか、もう少し説明をいただきたいが、それも難しいか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

具体的な業務の内容については、どの企業か特定されてしまうかもしれないのでお答えしづらいが、イメージとして、環境にそれほど影響がない工場、例えば、煙が上がるような工場ではなく、住宅地の近傍にあってもさほど影響がないような企業に応募いただいている。

○　企業を誘致するに当たり、例えば固定資産税など何らかの優遇措置を行う予定はあるか。要するに、インターチェンジが近いことは理解できるが、それだけでこれだけの数が集まるのかということをお伺いしたい。

また、りんくうタウンでは、まだ土地が余っており、競合するかもしれないわけであるが、そこは全く考えないでこの話を進めていくのかお伺いしたい。

○　大阪府全体としての企業誘致に関する見込みとして、どのようにお考えかお答えいただきたい。

⇒［都市整備部市街地整備課］

企業誘致に当たってのインセンティブについては、既存の優遇制度を活用することが可能であると考えているが、まだ企業との交渉もこれからしていく中で、具体的な制度は現段階で決まっていないので、この場でお答えすることは難しいと思うが、何らかのことはできるような形で箕面市とも協議を進めてまいりたいと考えている。

次に、大阪府下のりんくうタウンを含めた土地の需要について、今回応募いただいた企業の意向が一番強かったのが、やはり東日本大震災を契機として内陸思考であるということで、特に北摂地域、大阪の北部でこれだけまとまった土地はなかなかないというニーズをいただいており、沿岸部のニーズと異なるニーズであるため棲み分けができていると考えている。

○　２点、伺いたい。

１つは、前回評価時の意見具申において、第１区域については、「住みやすい「まち」となるよう、利便性の向上に取り組む」とあり、今回の事業の必要性等に関する視点においては、「地域住民及び新住民から施設誘致等まちの成熟を望む声が多い」ということであるが、先ほど説明があったのは学校が主体であった。路線バスの運行や商業施設などの施設誘致はどのように進んでいるのかお聞きしたい。

もう１つは、交通の利便性について、千里中央は結構遠いが、千里中央に出てしまえばあとは確かに便利であると思う。第１区域からときわ台はそう遠くはなく、阪急にも接続しているが、そちらにアクセスはないのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

１点目の利便性のための施設誘致については、ご指摘のとおり現在この箕面森町の区域内に、一般的に日常生活で使えるような商業施設はまだ誘致できていない状況である。

地区センター、まちの中心部にコンビニエンスストア等はあるが、現状としては、隣接する東ときわ台にまとまった商業施設があるので、そちらを利用されるか、千里中央まで出て買われているという状況である。商業施設の誘致については、大阪府が直接行っておらず、民間の地権者が施設誘致を進めていただいていると聞いており、早期の施設の誘致を大阪府からもお願いしている状況である。

２点目の交通の利便性について、実際に路線バスが出ているのは千里中央方面であり、ときわ台方面については、箕面森町の事業ではないが、豊能町で地域コミュニティーのバスが、本数は少ないが運行されている。実態として、箕面森町からときわ台に出て大阪に行くよりも、千里中央に出て地下鉄に乗換える方が速く、東ときわ台などの住民の方も、箕面森町からバスに乗って千里中央へ通われている状況だと聞いている。

○　コンビニエンスストアしか入っていないということであるが、地区センターは拡充されるのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

平成19年にまちびらきをする際に整備を完了しているので、施設の拡充は今のところ計画していない。コンビニエンスストアの他に、保育園も誘致されている。バスは箕面森町内を周回し、最終地区センターから千里中央に出ている状況である。

○　民間の地権者が商業施設の誘致をされていると聞いているとのことであるが、場所はどこか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

地区センター北側の近隣公園と、里山との間に挟まれている部分に商業施設を誘致するということで進めていただいている。

○　現在のところで想定されている不安要素や不確定要素があれば教えていただきたい。例えば消費税の増税。これは費用便益では計算しないということであるが。それと、建設コストの増加、今後の金利の動向、あるいは大学を誘致するということであれば18歳人口の件など、不安要素があるようであれば、参考までに教えていただきたい。

⇒［都市整備部市街地整備課］

不確定要素、不安要素ということであるが、特に建設コストは、企業がこれから進出していただく中で、なかなか大阪府では読めない部分がある。

不安要素や不確定要素ということではないが、企業に土地を引渡しできる時期が平成29年度以降、順次30年度くらいを目標としていることをお示しし、十分踏まえた上で意向を示していただいていると考えている。

それ以外で特に具体的にお示しできるものは今のところない。

○　一番大きいのが建設コストで、それから企業進出のあたりが一番不安であるということであるが、計画を見直すほどの要因は今のところないという理解でよいか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

今、企業にお示ししている時期で、工事の計画等に特に不安要素というのはない。

○　事業評価審議会では費用便益分析などを中心に伺っているが、市民目線で考えることも一方では言われていて、この事業を実施して大阪府の財政がより悪化するのではないかという心配があると思う。それについては大丈夫かという質問だと思うが、何か今の時点で補足することはないか。例えば、第３区域については、ほとんど全部売れてしまうので、儲かる分では損はしないということか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

企業のニーズは十分あると思う。ただ、売れるからどんどん造成をして売ればいいということではなく、造成することでまたお金がかかるので、今現在そのぎりぎりのラインにおいて、造成の計画、販売の計画を進めており、事業の採算性をご判断いただいているということである。

○　採算性を判断する資料がないような気がする。今ここで判断するのか。それともどこかで判断されているものであって、それをお示しいただけているのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

本年１月に知事を本部長とする府の戦略本部会議において、保留地処分の可能性をご判断いただいている。［資料６－１］の12ページと同じ内容を示した上で保留地処分の可能性について判断いただいている。

○　府の幹部はよくわかっているとは思うが、委員がわかるような資料になっているかということでお聞きしている。それについて追加的にご説明いただきたい。

⇒［都市整備部市街地整備課］

承知した。

○　販売コストの計算について、販売状況としては、57％しか売れていないように見えるが、これはどういう理由なのかお伺いしたい。それとも、これは売れている方なのか。

また、企業進出意欲について。ヘクタールで出ているが、企業数ではどの程度かお伺いしたい。意欲が高いというのが 57haとなっているが、これが36社中の何社くらいなのか。それから、役員クラスで検討されているというのも、36社中の何社くらいなのか。もし、わかるようであればお聞きしたい。

⇒［都市整備部市街地整備課］

住宅用の保留地の販売戸数が57％ということであるが、過去７年間で304区画が販売されており、平均すると年間で44区画程度の販売件数になり、事業完了を予定している平成30年度までの間、年間44区画程度を販売していけば完売できると見込んでいる。

次に、進出意欲のある企業の数について、意欲の高い57haの内訳は36社中26社で、

その意欲が高い企業の内訳の中で、役員クラスで検討されている24haの内訳は13社である。

○　そうすると、かなりの複数の企業が高い意欲を持って相当本格的に見当されているということか。532区画というのは、まだ造成できていないものもあるということか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

532区画には、まだ造成が完了していない宅地も含まれている。

○　304区画は、造成を終え既に販売できる状態になっている区画のうち、どのくらいの割合になるのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

まだ造成できていない区画は89区画あり、532区画から89区画を引いた443区画が造成を終えている。この443区画のうち全てを売り出しているわけではなく、販売戦略上、ある程度まとまった区画ごとに販売しているので、443区画全戸が今販売中ということではない。

○　そうすると、この57％は、単純に100％のうち57％しか売れていなくて、43％が売れ残っているように思ったが、そういうことではないのか。わりと好調に売れているということか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

ご指摘のように、全てが今売り出し中ということではない。今後大阪府で販売しようとする計画戸数に対しての数値を示しているので、443区画分を用いた進捗率で表すともう少し数字が良くなる。

○　とても順調であるように聞こえるが、本当にそれでいいのか。

○　平成26年３月で583世帯が第１区域・第２区域の合計ということになっているが、これから第１区域の304区画を引き算すると、第２区域で増えた分にほぼ近い値だと考えていいのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

第１区域については、大阪府が保留地として販売する区画と、元々土地を所有していた方が仮換地を受けて土地を売却されている所もあるので、一般の地権者の区画数と保留地の販売区画数、それが両方とも含まれた戸数になっている。

第２区域については民間の事業者で販売されているので、具体的な販売成績は大阪府でも把握できないが、箕面市で公表されている人口を見ると、平成26年３月現在で50世帯・150名の方がお住まいになっている。

○　第２区域を売り出したのはいつからか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

平成24年４月から。

○　大阪府では、最初100戸売れて、19年から22年で100戸、22年から25年で100戸売れており、３年で概ね100戸売っているというペースになっている。

民間は戸数だけで見ると短期間でたくさん売っているように見えるがいかがか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

民間の売り出しが平成24年４月から２年間で、販売戸数はわからないが、お住まいになられている方が２年で50世帯。

○　２年で50であるとだいたい一緒くらいか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

数字だけ単純に比較すると、大阪府の方がよく売れているということになると思う。

○　大阪府の方が売れているということだと思う。要するに、そんなに不振であるということはないと、少なくとも都市整備部は思っているということだと思う。

第３区域の部分で、36社・84ha・募集面積の３倍と書いてあるが、募集面積は25haだけなのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

新名神高速道路事業で粗造成する面積がおよそ25haになるので、それ以上に大阪府で新たに山を切って造成するような想定はしていないという数字である。

○　では、第３区域117haは、そのうちの25haだけが造成されると理解すればいいのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

宅地となる部分が約25haと想定しており、それ以外に止々呂美吉川線などの道路の整備や公園の整備は別途行う。

○　その部分の費用はもちろんかかってくると思うが。

⇒［都市整備部市街地整備課］

その費用は見込んでいる。

○　それは、前回の評価時点で既に入っていたのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

平成22年度の評価時点でも見込んでいた。

○　前回評価時に比べ、公益施設用地が13ha増え、住宅用地13ha減っているが、これはどういうことか。全体として公共用地は、あるいは事業費等は変わっていないから、特にその部分について収入支出も変わらないと思うが、何か用途変更みたいなことをするのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

住宅用地から公益施設用地へ変更する要因として、（仮称）履正社大学の進出があり、面積として約13ha、この部分が変更点である。

○　それに伴って特に何かが出てくるわけではないのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

大阪府が保留地として販売する部分であるので、住宅の場合でも、公益施設の場合についても、収入支出について影響はない。

○　便益も費用も前回評価時から率は10％とわずかしか変わっていないが、金額として両方とも見ると、70億、80億も変動しているが、なぜか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

一番大きい要因として、評価の基準年度の見直しで、前回評価時から、これは平成10年に着工して毎年事業費を支出しているので、現在価値に置き直す際に、過去の費用が社会的割引率を用いて高く算出されコストが増えている。便益も同様に、過去に使用収益を開始した、既に便益が発生している部分についても評価時点が前回よりも５年後ろに送っているので、その分の計算で両方とも額が大きくなっていると考えている。

○　前回評価時の総地代差の方が現在の総地代差よりも大きくなっているが、前回の方が便益は大きくないといけないのではないのか。

この開発によって、前回評価時は、年あたり39.6億円の利益が得られ、今回は31.6億円になったということであると思うが、そうすると便益が減らなければいけないはずが増えている。前と比べていないからわからないのだと思うが、変動の要因を書いていただき、それはなぜかということをきちんと分析してもらった方がいい。

実際にはマニュアルも変わっていなければ地価もそんなに大きな変動がないはずである。地価公示はそんなに大きくこの間に増えたか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

地価公示は下がっている。

○　すると、なぜ増えるのか。評価時点を後年度に送ったからか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

それも含まれるが、それ以外については、ご説明していなかった。

事業の見直しの際に、オオタカ保全地と里山と呼んでいる部分については、大阪府が仮換地を受けてオオタカの保全を行っていくこととしているが、平成22年度評価時は、このオオタカ保全地等については、使用収益の開始をもう少し後ろということで算定していた。実態として大阪府は仮換地を受けて、オオタカの保全活動や、里山についてはＮＰＯ法人とどろみの森クラブに実際に管理をしていただき、既に使用収益が発生していたため、その二つの土地について使用収益の開始時期を、前回評価時から見直しを行っている。

○　少し丁寧に説明の資料を用意していただければ、今後スムーズにいくと思う。今のような細かいことでも何でもいいので、今お伺いして、必要なら次回あるいは現地視察の際にでも、まとめてご説明いただければいいかと思う。

○［資料６－１］の17ページのＢ１からＢ８は、地価関数ではなく、Ｘ１からＸ８の変数に対するパラメータであるので、表記を直された方がいい。

⇒［都市整備部市街地整備課］

ご指摘のとおり修正させていただきたい。

◆［会長］

次に、道路に関してご質問をお願いしたい。

○　第３区域の土地利用が当初は住宅で計画されていたものが、工場等の施設誘致に用途が変わってきて、道路構造も見直しをされたと思うが、両側３ｍの歩道の必要性については検討されているのか。

また、第３区域から新名神あるいは箕面有料道路へのアクセス道路として必要不可欠であると書かれているが、第１区域とを結ぶ橋梁は必要なのか。道路が途中で終わるのは非常に不自然な話ではあるが、土地利用が住宅地から工業用地に変わっていく中で、結ぶ必要性が非常に弱まってきたと思うが、どういう理由からこの道路を造るのか。

◆［会長］

答えはおそらく時間がかかると思うので、今のうちにもう少し他の質問を聞きたいと思う。

○　事業費の変動について、国道423号重複区間で岩盤線が想定と異なっていたから工法を変更したということであるが、どのように工法を変更したのか。代替案があったのか、なかったのか。また、工事進捗率が27％であるが、今後の進捗によりまだ変更の可能性があるのか、ご説明いただきたい。

◆［会長］

それも合わせて後で答えていただきたい。前の質問に答える準備はできたか。難しい質問だと思うが。

⇒［都市整備部市街地整備課］

先程の質問の中で、第３区域が住宅地から商業地に変わったという話があったが、当初計画時から施設誘致地区に変わりはなく、事業見直しによって特に内容等は変わっていない。用途地域が、現状では第２種住居地域ということになっているが、今現在エントリー募集をいただいている企業の施設が立地可能となるように用途の見直しも含めて手続きを進めている状況であるので、当初の目的から内容が大きく変わっているわけではない。

◆［会長］

例えば、工業的な企業を主として考えているのであれば、両側に歩道を３ｍずつ設置するほど歩行者のことを考えなければいけないのか。また、いずま谷を横断する橋梁を考えているが、例えば工業用地であるならば、住宅地からなぜそこを直結しなければならないのか。物流の話だけであれば、むしろ通過交通を排除すると考えたら、極端になるかもしれないが、外した方がいいと考えられるのではないかという趣旨でのご質問だと思う。

変わっていないから、変えなくてもいいという議論ももちろんあるかもしれないが、今のご質問にもお答えいただかなければいけないのではないかと思うが、いかがか。

⇒［都市整備部道路整備課］

現時点では都市計画で定められた両側歩道で進めている。今後、必要に応じて断面構成を見直しする際、第３区域に立地する企業によっては、考慮すべき一つの要因となると思う。

◆［会長］

それによって幅員が違うと思う。幅員が違う場合は、もちろん整備費用ももう少し違ってくると思う。

今の質問については、きちんとお答えいただいたほうがいいと思うので、今の選択肢を提示されるということの意義についてもう少し明確にしていただきたい。

⇒［都市整備部道路整備課］

いずま谷の区間の必要性に関するご質問についてお答えしたい。まず、道路はネットワークで考えるものであり、差分図に示すように止々呂美吉川線はインターチェンジから箕面森町（いずま谷区間を含む）を経由し国道477号（ときわ台方面）まで交通量の増加が見込まれており、ネットワーク上、道路は必要であると考えている。

○　ときわ台や他の地域の人達が、ここはアクセス道路として使うだろうという想定をされて計算をしているということか。

⇒［都市整備部道路整備課］

その通り。

○　それも一つの重要なポイントだと思うが、ときわ台の皆様がこの道路がとても便利になると考えているのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

実際、個別に確認しているわけではないが、今はあくまでもこのネットワークを推計した上では、需要が発生すると考えている。

○　要望みたいなものは何かあるのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

評価調書の地元等の協力体制等に記載の通り、箕面市・豊能町からの早期整備の要望はある。

⇒［都市整備部道路整備課］

先ほどの工法の変更についてご説明させていただきたい。

当初、高い位置から順に軟岩１・軟岩２と想定していたが、実際は中硬岩が出てきたことから、それに適した工法に変更したため増額が発生している。また、現道上での発破等が認められないことから、大型ブレーカー掘削以外に代替案はない。

下の層は元々の想定どおりで、工事を進めている。

○　山切りの進捗率はどれくらい進んでいるのか。事業費のプラス要因であるため、今後まだ変わる可能性があるのか教えていただきたい。

⇒［都市整備部道路整備課］

確認して次回お答えしたい。

○　第３区域は物流施設等を前提に考えていると思うが、この［資料６－１］では、店舗も含まれているので、住民の方が第３区域に行くようなニーズもあると思うが、そういうことは考えているのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

エントリー募集に応募した企業のうち、店舗は、その他店舗に含まれているが、これから土地を販売していくので現段階では決まっていない。第３区域は施設を誘致する地区であるが、第１区域・第２区域からの需要なども含めて、道路ネットワーク以外に、この地域に来られることも想定した上で、現在の道路の計画になっている。

具体的にどの工場がという話があったが、工場が来ると決まっているわけではなく、物流施設や商業施設が立地可能な用途を考えているので、片側の歩道に限定するのは、今の段階では難しい。

○　片側の歩道にするということではなく、このように造った方がいいと思うからそうされているので、その理由は何か伺っている。要するに、このような用途を想定されるのであれば、それほど歩行者がたくさん出るわけでもないので、ゆったりした歩道がなくてもいいではないかと問われても、こういう理由で造りたいということを説明されればいいと思う。

⇒［都市整備部道路整備課］

次回、整理して説明させていただく。

○　道路の便益が前回の再々評価時は224.1億円で、今回が143.4億円になっていて、変動要因は交通量及び事業費の見直しによる変動が生じているということであるが、平成17年度道路交通センサスから平成22年度道路交通センサスでは、府域全体で交通量の減少傾向にあり、本路線でもその傾向がみられるということか。ずいぶん減っているようであるが、どういう想定で何が変わっているのか教えていただきたい。

マニュアルが一緒で、供用開始も目標は変わっていないと思うが、何が便益を大きく変えているのか補足していただきたい。

⇒［都市整備部道路整備課］

供用開始年度は平成27年度から今回は32年度に変えている。その点で現在価値としては差がでている。

平成24年度の時点では、箕面森町の発生集中交通量について、定住人口を9,600人として発生集中量を見込んでいたが、現時点では6,300人に見直したことにより、発生集中量が減少したため、便益が下がったと考えている。

○　計画人口も9,600人から6,300人に変更になっているのか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

計画人口の変更については、（仮称）履正社大学の進出によって住宅の面積が減っているため、6,300人としている。交通量の予測に際しては、それらの最新のデータを用いて分析している。箕面森町事業で説明した計画人口は、現在の土地区画整理事業の事業計画上の人数であり、これから実際の手続きとして変更していくこととしているので、予定の数字を説明できていなかったということである。

○　そうすると、区画整理事業のＢ／Ｃも変わるということか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

区画整理事業の便益については土地の地代だけに着目しているので、計画人口の影響はない。

○　ヘドニックなので、ここは変わらず、道路だけ変わるということか。

⇒［都市整備部市街地整備課］

その通り。

○　橋の構造を変えてコストをカットするということであるが、ここにはもうダムは造らないことで確定しているのか。それとも当面造らないだけなのか。これだけを見ると、将来ダムを造ると橋脚が水没するように見えるので、今コストカットして、こういう構造の橋を造って、将来ダムにしても大丈夫なのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

現在は河川であるが、将来のダムを含めて橋脚を立てる前提で国と協議を始めているので、問題はない。

○　これによって、コストがもう既にカットされている前提で話をしているということか。

⇒［都市整備部道路整備課］

アーチ形式のような特殊な橋梁は非常に高くなるので、今回の見直しにおいては、鈑桁のような一般的な形式の橋梁にするだけでもかなりのコストカットができ、目標としてはそこに橋脚を立てたいという思いがある。

○　橋脚がダムで水没してしても、構造上別に問題はないのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

池の中に橋脚を立てるケースなどもあり問題はない。それを前提に、国と協議をしている。

○　費用は、［資料５－１］では92.4億円で、［資料６－２］では85.2億円となっているが、その違いは何か。

⇒［都市整備部道路整備課］

92.4億円は事業費を単純に積み上げたもの。86.1億円は現在価値で、将来のコストは社会的割引率４％を割り戻して算出しているため、安くなっている。

○　土地区画整理事業の中にも都市計画道路が入っているが、ある所だけ広くて、ある所だけ狭いようなことはできないだろうから、一貫して整備していくという話になると思うが、土地区画整理事業の中に入っている都市計画道路の形状と、今ここで議論している都市計画道路の形状は、基本的には同じものであると考えればいいのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

その通り。

○　国道423号重複区間は片側４車線か。

⇒［都市整備部道路整備課］

両側４車線。

○　歩道は３ｍであるが、１ｍ50㎝は何か。側溝か。

⇒［都市整備部道路整備課］

計画上、植樹帯となっている。

○　箕面森町区間は、植樹帯も何もないのか。中央分離帯もないのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

対面２車線であるので、中央分離帯はなく、植樹帯も計画していない。

○　歩道と車道の分離のためのエリアみたいなものはほとんどなく、歩道は３ｍあるけれども、そこに木が植わっているという感じではないのか。

⇒［都市整備部道路整備課］

通常の縁石等の構造的な分離のみの計画になっている。

◆［会長］

いくつか疑問点がでたので、ご検討いただき、審議会にお返しいただきたいと思う。

では、この２つの事業について、その答えをお聞きしてから結論を出す方がいいのか、少し置いた方がいいのか。

⇒［事務局］

何点か課題をいただいたので、次回その回答を含めて結論をいただけたらと考えている。

◆［会長］

承知した。では、それを受けた上でご審議いただきたいと思う。

◆［会長］

それでは、次の審議に移る。

主要地方道美原太子線（粟ヶ池工区）道路改良事業の説明をお願いしたい。

◆［事務局］

事業の説明の前に、審議に至った経緯を説明させていただく。本事業については、平成24年度に再々評価を行った案件で、全体としては「事業継続」で、一部を休止すると意見具申をいただいている。当時、鉄道の立体交差化ついては一旦休止し、平面交差のみによる整備を予定していたが、この事業箇所に類似した踏切事故を契機として、鉄道事業者と再協議した結果、鉄道との交差箇所の安全性を確保するために、立体交差化を同時に進めていく必要性が生じた。そのため、今回事業を再開する方針を決定したので、その内容についてご説明させていただき、事業全体についてご審議いただきたい。

説明は都市整備部よりさせていただく。

◆［都市整備部］

・　場所は、富田林市で、旧美原町を起点とし、富田林市を経由して太子町に至る南河内地域の北部を東西に結ぶ幹線道路として位置づけ。

・　目的は、近鉄長野線と東西に交差する現道美原太子線等の周辺道路の渋滞対策のためにバイパスを整備し、交差する当該鉄道を高架化することにより、周辺道路の交通分散化、交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全を確保するとともに災害時の緊急車両用道路等の機能を確保すること。

・　事業延長は、平面道路が400ｍ、近鉄長野線の高架の延長は910ｍで前回評価時から70ｍ短縮。

・　幅員は、平面道路が２車線の両側歩道で幅員16ｍ。鉄道の高架は9.5ｍ。

・　全体事業費は、70.7億円で、前回評価時から7.7億円の増加。その理由として、線形、高架構造物の割り付けの見直しによる構造の変更で約１億円減、鉄道構造物等設計標準・同解説の改定に伴う設計の見直しによる構造の変更で8.7億円増の、計7.7億円の増加。鉄道の構造物に関しては、阪神淡路大震災・東日本大震災により耐震の見直しが行われ、その影響により費用が増加した。

・　残事業費は、61.4億円。

・　工期は、平面道路は平成30年で、立体交差は平成30年代半ば。

・　事業の進捗率は、用地は95％、工事は８％。

・　費用便益比は1.2（後日訂正1.1）。

・　平成25年２月の山陽電鉄の踏切事故を受け、鉄道事業者と鉄道高架について協議を開始した。また、鉄道高架に伴い、市道の踏切も除却され富田林市も恩恵を受けることから、同市が共同事業者となることを前提に協議を始めている。一方、平成25年４月に、企業団地と美原太子線をつなぐ市道甲田桜井線の開通に伴い、美原太子線の交通量が増加していることより、鉄道・道路交差の安全性を確保するため、鉄道立体交差化事業を再開する必要が生じた。

また、「大阪府都市整備中期計画（案）」に記載されている再開する条件として、整備の必要性の増大や、事業費の縮減を満足することとなり、合わせて地元の合意が得られることから再開する判断に至った。

・　平面道路整備については、用地を95％取得済みで、工事は34％進捗しており、主たる工事となる橋梁工事も着手済であり、今年度より残区間の本格的な整備を行い、平成30年の完了予定。また、これまで鉄道の立体交差化は休止し、暫定的に平面交差による整備を予定していたが、鉄道・道路交差箇所の安全性を確保するため再開し、対応方針原案としては、「事業継続（一部再開）」と提示。

○　平成24年度の再々評価時点の便益は51億円であったが、今回は77.3億円に増えている。事業費が増えたのはわかるが、便益が増えたのはなぜか。

⇒［都市整備部］

市道甲田桜井線の開通に伴い、ネットワークに追加したことにより、新美原太子線の交通量が増え、便益が大きく上がったと考えている。

○　甲田桜井線の供用により、ネットワークが変わったということであれば、その部分の説明をしてほしい。周辺の交通量では美原太子線は同じ台数が書いてあるが、新美原太子線も少し増えているけれども、そんなに変わるようには見えない。※印でそれを書いてあるが、もう少し何か書かないとわからない。２年前から急に便益が増えたというのはおかしい。

⇒［都市整備部］

次回、回答する。

○　鉄道を高架にするまでは踏切は残り続けるのか。

⇒［都市整備部］

その予定。

○　高架する際、近鉄が別に用地を準備しなくても、既存の土地を活用することにより、工事費だけで賄えるのか。

⇒［都市整備部］

土地は、今通っている所の横の田んぼを借地し、そちらに仮線を作りレールを引いて、電車を一時的にそちらへ振り、空いた現在の鉄道の位置に高架を作りレールを引いて、それをまた戻し、最終的に仮線を撤去する予定である。その間、土地を借りて作業をするということ。

○　地主は貸すことに同意されているのか。

⇒［都市整備部］

本件については、非常に地元の方々からの要望が強い事業であるので、概ね大丈夫だろうと思う。

○　交通事故減少便益は9.9億円で、そのうち、歩行者・自動車による踏切事故が交通事故減少便益に含まれている。これは、平成12年の喜志２号踏切の事故によるもので、マニュアルには過去５年間の事故を計算すると記載があるが、これを入れていいのか。

⇒［都市整備部］

確認して、回答する。

○　踏切は、今は新設ができないが、それを付け替える時はどうするのか。踏切の場所は移動させるのか。

⇒［都市整備部］

付け替える際には、踏切を封鎖して南側にある３号踏切に迂回していただく予定をしている。今回、新たに踏切を設けるわけではなく、仮に踏切を設ける場合、他の踏切と統合して踏切の数を変えないようにしている。

○　数を変えなければ、動かすことは可能なのか。

⇒［都市整備部］

そこは協議にのっていただいている。他にも、一次的な踏切については、協議できるとことになっているので、将来高架をすると前提とした暫定の踏切であるということを近鉄にお話する予定である。

○　それは近鉄とよく相談してもらわないといけない。渋滞解消を主たる目的としているのに道路をここまで作って、何も進んでない状況でずっと置いておくわけにはいかないと思う。とはいえ、踏切事故の問題はあるので、鉄道事業者としての責任もあるので、協議していただいたらいいと思う。

前回はどちらかというとコストが見合わなく、高架するほどのことはないという方向性での議論だったと思う。しかし、安全性を担保するために高架やむなしと大阪府でご判断され、今回もう一度、提示いただいたということである。その間に山陽電鉄で事故があったとはいえ、情勢としてはどういう違いがあると判断したらいいのか。大阪府がなぜそのように考えを変えられたか、もう少し詳しい説明をいただきたい。

⇒［都市整備部］

前回評価時点では、近鉄とはあくまでも将来の立体交差という表現だけを残し、平面交差を先に暫定的に行うことについてご審議いただいていた。その後、山陽電鉄の事故が起こり、近鉄が再度考え直したいとの意向を受けて、高架の実施時期などについて議論を重ねてきた。さらに、高架のコストが非常に高いこともあり、市道についても踏切がなくなるメリットがあるため、富田林市に一緒に共同事業者となっていただく方向で、協議を進めている。それについては、一定の目処が見えそうであることから、早期に事業を着手するため、今回、お諮りいただいている次第である。

○　評価調書に代替案の選択の余地がないことを書かれているが、高架あり・高架なしで比較されて検討した結果、高架ありという判断をされていると思う。どのように代替案の検討をされたのか、教えていただきたい。

⇒［都市整備部］

承知した。

○　前回審議時には、元々高架案があったが、高架部分を休止し、平面部を先に進めることとしていたので、今回、それを再開するということであれば、高架案が復活するということだから、他の代替案を考えるという議論では、前回、審議に通っているので非常に難しいと思う。

◆［会長］

本当はもう少し、何でそこが変わったか説明を追加いただきたいが、これは文書で補足していただきたい。それを前提として、この件に関しては原案どおり進めさせていただきたい。

◆［会長］

これで本日予定していた３件の審議案件は全て終了した。最初の２件については若干議論が残っているので、次回以降で対応したいと思う。３件目に関しては、基本的に今日で審議を終わったが、先ほどの説明等について若干補足いただきたい。本日質問等に十分お答えいただけなかった点について整理していただき、次回以降に審議させていただきたい。

（３）その他

◆［会長］

今年度の審議予定案件15件について、一括して府民意見と意見陳述の募集を行いたいと思うが、異議がないようなので、募集の手続きをお願いしたい。

視察箇所については、箕面森町と一般府道豊能池田線（都市計画道路止々呂美吉川線）の２箇所とする。

◆［会長］

以上をもって、本日の審議会を終了する。長時間のご審議ありがとうございました。

以上