# 経営の状況

## １　事業の概要

大阪府地域整備事業会計は、下記の６事業からなっており、公有水面の埋め立てによる土地造成事業、丘陵地を開発する宅地造成事業を行っている。

まちづくり促進事業会計は、既存の地域整備事業により整備された産業用地について定期借地方式による貸付け等を行う事業を実施することとし、法の財務規定等の適用を受け、平成15年４月１日に設置されたものである。

| 事 業 名 | 事 業 目 的 | 事業期間・規模 |
| --- | --- | --- |
| 南大阪湾岸整備事業 (りんくうタウン事業) | 空港機能の支援、補完と地域の環境改善を図り、あわせて地域の振興を図る。 | S61～H37 造成面積:318ha |
| 阪南丘陵整備事業 (阪南スカイタウン事業) | 阪南市の土砂採取跡地において、住宅地と産業、文化施設による複合的なまちづくりを進める。 | S61～H25 開発面積:171ha |
| 堺・泉北臨海整備事業 (堺・泉北事業) | 堺・泉北臨海工業用地を造成し、その立地条件に適合する産業を計画的に配置する。 | S32～S47 竣工面積:1,704ha |
| 阪南臨海整備事業 (二色の浜事業) | 貝塚市二色の浜地区に工場移転用地、住宅用地、港湾用地、海浜緑地等を造成する。 | S51～H13 造成面積:252ha |
| 千里丘陵整備事業 (千里ニュータウン事業) | 吹田、豊中市における居住環境の良好な住宅地区を開発する。 | S35～S44 開発面積:1,160ha |
| 泉北丘陵整備事業 (泉北ニュータウン事業) | 堺、和泉市における居住環境の良好な住宅地区を開発する。 | S40～S57 開発面積:1,557ha |

### (1)　分譲等による土地処分の状況

当年度の土地の処分（分譲及び事業用定期借地）面積は、5.4ha（前年度比44.3%減)であり、分譲収入及び地域整備事業会計からまちづくり促進事業会計への有償移管による収入（以下｢会計間移管収入｣という。）は36億900万円（前年度比58.4%減）であった。

土地処分実績

|  | １９年度末 未処分面積 | ２０年度 |  | ２０年度末 未処分面積 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 処分面積 (分譲･事業用定期借地) | 分譲等収入 （会計間移管収入を含む） |  |  |
| りんくうタウン | ｈa 19.1 | ｈa 1.4 | 百万円 2,481 | ｈa 17.7 | 面積、収入には、一般会計対応分（公共施設用地５．５ha、５０億８９百万円)等は含まない。 |
| 阪南スカイタウン | 19.7 | 4.0 | 1,128 | 15.6 |  |
| 堺・泉北 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |  |
| 二色の浜 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |  |
| 千里ニュータウン | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |  |
| 泉北ニュータウン | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  |
| 計 | 42.2 | 5.4 | 3,609 | 36.7 |  |

注：りんくうタウン、阪南スカイタウンは可処分地面積(有償処分予定面積)の内の未処分面積
堺・泉北、二色の浜、千里、泉北は引継ぎ用地等を含んだ保有残面積
分譲収入額は、当年度中の調定額。数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### (ア)　土地の処分面積は、全体で5.4haでその内訳は、分譲によるもの4.2ha、事業用定期借地によるもの1.2haとなっている。

土地処分の状況

|  | 16年度 | 17年度 | 18年度 |  |  | 19年度 |  |  | 20年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分譲 | 定借 | 計 | 分譲 | 定借 | 計 | 分譲 | 定借 | 計 |
|  | Ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| りんくうタウン | 10.1 | 6.7 | 1.0 | 12.3 | 13.3 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| 阪南スカイタウン | 3.6 | 4.1 | 2.4 | ▲0.1 | 2.3 | 3.7 | 2.5 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 4.0 |
| 堺・泉北 | 17.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二色の浜 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 |
| 千里ニュータウン | 0.2 | 1.6 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 |
| 泉北ニュータウン | 1.1 | 0.7 | 1.1 | － | 1.1 | 0.3 | － | 0.3 | 0.0 | － | 0.0 |
| 計 | 32.6 | 14.3 | 4.5 | 12.2 | 16.7 | 7.0 | 2.8 | 9.8 | 4.2 | 1.2 | 5.4 |

注： 数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

平成18年度から阪南スカイタウンにおいて一般定期借地の買取りを開始しているため、当該買取に係る面積を控除して算出している。

【土地処分実績の推移】

#### (イ)　当年度の分譲収入及び会計間移管収入は、36億900万円（前年度比58.4％減）で、その内訳は、分譲収入が12億1,400万円（前年度比81.6％減）、会計間移管収入が23億9,500万円（前年度比15.8％増）となっている。

#### なお、りんくうタウンにおける公共用施設等の一般会計等への売却収入50億9,100万円を含めると、87億円である。

土地処分による収入の状況

注：収入額は、当年度中の調定額（分割払分を含む。）をいう。なお、平成20年度のりんくうタウンの分譲額には土地の等価交換の収益を含めて計上している。
りんくうタウンの収入額には、一般会計対応額（道路、公園用地売却収入）は含まない。
数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

【分譲収入、会計間移管収入】

#### 平成20年度末における未処分面積は、全体で36.6haあり、そのうちりんくうタウン（17.7ha）と阪南スカイタウン（15.6ha）で91.0%を占めている。

未処分面積の状況

|  |  | 20年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計画面積 | 処分済面積 | 契約率 | 未処分面積 | 構成比 |
|  | ha | ha | ％ | ha | ％ |
| りんくうタウン | 129.0 | 111.3 | 86.3 | 17.7 | 48.2 |
| 阪南スカイタウン | 101.9 | 86.3 | 84.7 | 15.6 | 42.5 |
| 堺・泉北 | 1,711.4 | 1,711.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二色の浜 | 251.7 | 249.8 | 99.2 | 1.9 | 5.2 |
| 千里ニュータウン | 1,160.0 | 1,160.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泉北ニュータウン | 1,557.0 | 1,555.6 | 99.9 | 1.5 | 4.1 |
| 計 | 4,911.0 | 4,874.4 | 99.3 | 36.7 | 100.0 |

注：りんくうタウン、阪南スカイタウンの計画面積は、可処分面積(有償処分予定面積)である。

りんくうタウンの可処分面積には、公共施設用地は含まない。

阪南スカイタウンの処分済面積には、一般定期借地が含まれている。

## ２　決算概要

### (1)　経営成績

地域整備事業会計及びまちづくり促進事業会計の当年度の経営成績については、以下のとおりである。

##### 〔地域整備事業会計〕

地域整備事業会計の損益計算書に基づく当年度の収益及び費用は、りんくうタウン及び阪南スカイタウン、堺・泉北事業、二色の浜事業、千里ニュータウン事業及び泉北ニュータウン事業に係るもので、その内容は、次表のとおりである。

当年度の収益4,006億3,600万円に対し、費用は5,174億4,800万円となっており、純損失は1,168億1,200万円となっている。

当年度純損失はりんくうタウン及び阪南スカイタウン事業の損益計算の開始に伴うものである。

損　益　計　算　書

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

【損益状況】

#### ア　営業収益は4,001億2,600万円で、りんくうタウン及び阪南スカイタウン事業の損益計算の開始に伴い、既分譲地に係る土地及び附帯施設売却収益を一括計上したもの3,953億500万円と阪南スカイタウン内の小中学校譲渡代金48億2,100万円である。

#### イ　営業外収益は５億1,000万円で、その内訳は受取利息及び配当金５億600万円、雑収益400万円である。雑収益の主なものは、国有資産等所在市町村交付金相当分の収入200万円等である。

#### ウ　営業費用は5,174億4,800万円で、りんくうタウン及び阪南スカイタウンの土地、付帯施設及び建物の売却原価及び一般管理費である。売却原価の内訳は、損益計算の開始に伴い既分譲地に係る原価を一括計上したもの4,981億800万円と阪南スカイタウン内の小中学校造成原価48億2,100万円である。一般管理費の内訳は、両事業の損益計算開始に伴う振替143億7,900万円、人件費１億2,200万円等である。

##### 〔まちづくり促進事業会計〕

まちづくり促進事業会計の損益計算書に基づく当年度の収益及び費用は、収益16億3,500万円に対し、費用は14億700万円となっており、純利益は２億2,800万円となっている。

損　益　計　算　書

| 科 目 |  |  | 平成20年度 |  | 平成19年度 |  | 増減 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額（Ａ） | 構成比 | 金額（Ｂ） | 構成比 | （Ａ－Ｂ） | （Ａ／Ｂ×100） |
|  |  |  | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ |
| まちづくり促進事業収益 |  |  | 1,635 | 100.0 | 2,079 | 100.0 | △ 444 | 78.6 |
|  | 営業収益 |  | 1,553 | 95.0 | 1,374 | 66.1 | 179 | 113.0 |
|  |  | 土地貸付収益 | 1,553 | 95.0 | 1,374 | 66.1 | 179 | 113.0 |
|  | 営業外収益 |  | 82 | 5.0 | 705 | 33.9 | △ 623 | 11.6 |
|  |  | 受取利息 | 17 | 1.0 | 24 | 1.2 | △ 7 | 69.8 |
|  |  | 雑収益 | 65 | 4.0 | 0 | 0.0 | 65 | 30,044.2 |
|  |  | 他会計補助金 | － | － | 681 | 32.7 | △ 681 | 皆減 |
| まちづくり促進事業費用 |  |  | 1,407 | 100.0 | 1,354 | 100.0 | 53 | 103.9 |
|  | 営業費用 |  | 352 | 25.0 | 365 | 27.0 | △ 13 | 96.3 |
|  |  | 一般管理費 | 352 | 25.0 | 365 | 27.0 | △ 13 | 96.3 |
|  | 営業外費用 |  | 1,056 | 75.0 | 989 | 73.0 | 67 | 106.8 |
|  |  | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 994 | 70.6 | 927 | 68.5 | 67 | 107.2 |
|  |  | 繰延勘定償却 | 62 | 4.4 | 62 | 4.6 | 0 | 100.2 |
| 当年度純利益 |  |  | 228 | ― | 725 | ― | △ 498 | 31.4 |

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### ア　営業収益は、土地貸付収益15億5,300万円で、定期借地方式による産業用地の賃貸料収入である。その内訳は、りんくうタウン11億8,300万円、阪南スカイタウン3,100万円、二色の浜３億3,900万円である。

#### イ　営業外収益は、8,200万円で、その内訳は受取利息1,700万円、雑収益6,500万円である。雑収益の主なものは、定期借地契約解除に伴う違約金及び損害金である。

#### ウ　営業費用は、一般管理費3億5,200万円で、その主なものは、国有資産等所在市町村交付金３億2,000万円、人件費2,500万円及び賃借料400万円である。

#### エ　営業外費用は、10億5,600万円で、その内訳は支払利息及び企業債取扱諸費9億9,400万円、企業債発行差金の当年度償却6,200万円である。

(2)　財政状態

地域整備事業会計及びまちづくり促進事業会計の貸借対照表に基づく資産、負債及び資本の状況は、次のとおりである。

##### 〔地域整備事業会計〕

貸　借　対　照　表

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### ア　固定資産について

当年度における固定資産の増減及び減価償却の状況は、次のとおりである。

| 区分 | 20年度 当初価額 (A) | 当年度増減額 |  |  | 減価償却累計額 |  | 20年度末 償却未済額 (A+B-C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 増加額 | 減少額 | 差引増減額(B) | 当年度 増減額 | 累計（C） |  |
|  | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 有形固定資産 | 0 | 9,525 | 0 | 9,525 | 0 | 0 | 9,525 |
| 投 資 | 31,585 | 0 | 0 | 0 | － | － | 31,585 |
| 計 | 31,585 | 9,525 | 0 | 9,525 | 0 | 0 | 41,111 |

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

###### (ア)　20年度にりんくうタウン及び阪南スカイタウン事業の損益計算を開始したことに伴い、損益計算の開始後も固定資産として残るものを有形固定資産95億2,500万円計上している。主なものは建物89億4,800万円と構築物５億7,700万円であり、道路一体建物や駅北駐車場、地区管路等である。

###### (イ)　投資は、315億8,500万円で、その内訳は出資金92億1,200万円、長期貸付金223億7,400万円である。

###### 出資金の主なものは、財団法人大阪府タウン管理財団34億900万円、財団法人大阪府漁業振興基金20億円、りんくう国際物流株式会社11億2,500万円、大阪府都市開発株式会社５億8,000万円である。

###### 長期貸付金の主なものは、関西国際空港関連事業特別会計131億6,600万円、箕面北部丘陵事業特別会計60億3,000万円、りんくう国際物流株式会社26億5,000万円等である。

#### イ　造成資産について

###### (ア)　完成造成資産は、従来から計上していた千里ニュータウン、泉北ニュータウン及び二色の浜に加えて、当年度に損益計算を開始したりんくうタウン及び阪南スカイタウンに係る完成土地を計上したものである。増加額958億4,400万円は、りんくうタウン522億円、阪南スカイタウン436億4,300万円である。

###### (イ)　未成造成資産が０円となっているのは、りんくうタウン事業及び阪南スカイタウン事業の損益計算の開始に伴い、造成原価として振り替えたためである。

ウ　流動資産について

###### (ア)　有価証券は、貸付債権信託受益権証券である。

###### (イ)　未収金は、小中学校建設立替施行譲渡償還金や土地分譲代金等である。

(ウ)　その他流動資産は、未収金の対価として受け入れた土地である。

###### (エ)　過去５年間の現金預金残高（各年度末現在）は、下表のとおりである。

【現金預金の状況】

#### エ　固定負債について

- 造成資産売却前受金が０円となっているのは、従来からりんくうタウン及び阪南スカイタウンにおける土地売却代金を計上していたが、両事業の損益計算の開始に伴い取崩しを行なったためである。

- その他固定負債が０円となっているのは、従来からりんくうタウン共同溝移管代金等及び阪南スカイタウン小・中学校施設譲渡代金を計上していたが、両事業の損益計算の開始に伴い取り崩しを行なったためである。

#### オ　流動負債について

###### (ア)　未払金は、当年度末におけるりんくうタウン事業及び阪南スカイタウン事業の工事費並びにその他経費の未払金である。

###### (イ)　その他流動負債は、阪南スカイタウンにおける宅地の定期借地保証金等である。

#### カ　資本金について

###### (ア)　自己資本金の増加額6,000万円は、地方公営企業法施行令第25条第１項の規定により、企業債の償還に当たり減債積立金を使用して償還した金額の相当額を自己資本金に組入れたものである。

###### (イ)　企業債は、発行により141億円増加したが、大阪府公債等の元金償還により282億5,000万円減少しており、全体として141億5,000万円の減となっている。

【企業債未償還残高の推移】

#### キ　剰余金について

###### 資本剰余金は、前年度まで国庫補助金及び一般会計補助金を計上していたが、地方公営企業法施行令第24条の２の規定により、当該補助金を使用して建設した公共施設等の譲渡等に伴い発生した損失を填補するため取り崩したものである。

- 利益剰余金の減少額1,168億7,200万円は、主に当年度純損失によるものである。

##### 〔まちづくり促進事業会計〕

貸　借　対　照　表

| 科 目 |  |  | 平成20年度 |  | 平成19年度 |  | 増減 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額（Ａ） | 構成比 | 金額（Ｂ） | 構成比 | （Ａ－Ｂ） | （Ａ／Ｂ×100） |
|  |  |  | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ | 百万円 | ％ |
| 固定資産 |  |  | 108,464 | 95.6 | 106,069 | 95.7 | 2,395 | 102.3 |
|  | 有形固定資産 |  | 108,464 | 95.6 | 106,069 | 95.7 | 2,395 | 102.3 |
|  | 土地 |  | 108,464 | 95.6 | 106,069 | 95.7 | 2,395 | 102.3 |
| 流動資産 |  |  | 4,918 | 4.3 | 4,594 | 4.1 | 324 | 107.1 |
|  | 現金預金 |  | 4,852 | 4.3 | 4,594 | 4.1 | 259 | 105.6 |
|  | 未収金 |  | 66 | 0.1 | － | － | 66 | 皆増 |
|  | 前払金 |  | － | － | 0 | 0.0 | 0 | 皆減 |
| 繰延勘定 |  |  | 76 | 0.1 | 138 | 0.1 | △ 62 | 55.2 |
|  | 企業債発行差金 |  | 76 | 0.1 | 138 | 0.1 | △ 62 | 55.2 |
| 資産合計 |  |  | 113,458 | 100.0 | 110,801 | 100.0 | 2,657 | 102.4 |
| 流動負債 |  |  | 1,842 | 1.6 | 1,808 | 1.6 | 34 | 101.9 |
|  | 未払金 |  | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 68.0 |
|  | その他流動負債 |  | 1,842 | 1.6 | 1,807 | 1.6 | 35 | 101.9 |
| 負債合計 |  |  | 1,842 | 1.6 | 1,808 | 1.6 | 34 | 101.9 |
| 資本金 |  |  | 108,663 | 95.8 | 106,268 | 95.9 | 2,395 | 102.3 |
|  | 自己資本金 |  | 202 | 0.2 | 202 | 0.2 | 0 | 100.0 |
|  | 借入資本金 |  | 108,461 | 95.6 | 106,066 | 95.7 | 2,395 | 102.3 |
| 剰余金 |  |  | 2,953 | 2.6 | 2,725 | 2.5 | 228 | 108.4 |
|  | 利益剰余金 |  | 2,953 | 2.6 | 2,725 | 2.5 | 228 | 108.4 |
|  |  | 減債積立金 | 149 | 0.1 | 112 | 0.1 | 37 | 133.0 |
|  |  | 利益積立金 | 2,500 | 2.2 | 1,800 | 1.6 | 700 | 138.9 |
|  |  | 当年度未処分利益剰余金 | 304 | 0.3 | 813 | 0.7 | △ 509 | 37.4 |
| 資本合計 |  |  | 111,616 | 98.4 | 108,993 | 98.4 | 2,623 | 102.4 |
| 負債･資本合計 |  |  | 113,458 | 100.0 | 110,801 | 100.0 | 2,657 | 102.4 |

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### ア　固定資産について

固定資産は、定期借地方式による賃貸事業を行うために、地域整備事業会計から取得した産業用地で、その内訳は、次のとおりである。

|  | 移管面積（ha） | 移管金額（百万円） |
| --- | --- | --- |
| りんくうタウン | 50.9 | 92,163 |
| 阪南スカイタウン | 4.7 | 3,095 |
| 二色の浜 | 24.9 | 13,206 |
| 計 | 80.4 | 108,464 |

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### イ　流動資産について

#### 未収金6,500万円は定期借地契約解除に伴う損害金及び違約金等である。

#### ウ　繰延勘定について

企業債発行差金は、企業債を債券方式により発行した場合に発生する額面価額と実際の収入額（発売価額）との差額で、当年度残高は、7,600万円である。

#### エ　流動負債について

その他流動負債18億4,200万円は、定期借地契約に係る預り保証金等である。

#### オ　資本金について

###### 借入資本金は、地域整備事業会計から事業用地を取得するために発行した企業債であり、土地増加額相当の23億9,500万円増加している。

#### カ　剰余金について

減債積立金及び利益積立金増加額７億3,700万円は、平成19年度の未処分利益剰余金を、当年度において減債積立金及び利益積立金に積み立てたことによるものである。

### (3)　資金収支状況

##### 〔地域整備事業会計〕

#### ア　運転資金の運用状況

資金収支では、運転資金が98億6,000万円減少した。その要因は、収益的収支で96億200万円の資金剰余が生じたものの、資本的収支で194億6,300万円の資金不足が生じたことによるものである。

その主な内訳を見ると、収益的収支において損益計算の開始に伴う過年度土地等分譲収入3,909億1,000万円、経常損失1,168億1,200万円等により、5,077億600万円の資金が減少したものの、損益計算の開始による土地売却原価5,173億800万円による資金増加があったため、96億200万円の資金剰余となった。

また、資本的収支において企業債償還金282億5,000万円、建設改良費54億6,800万円により337億1,800万円の資金が減少したものの、企業債の借換による収入104億円等により142億5,600万円しか資金が増加しなかったため、194億6,300万円の資金不足となった。

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

イ　運転資金の残高及び増減

流動負債（マイナスの運転資金）は3億2,800万円減少したものの、流動資産（プラスの運転資金）が101億8,900万円減少したため、運転資金は98億6,000万円減少し、平成20年度末で運転資金残高は580億600万円となっている。

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。
運転資金残高＝流動資産－流動負債

##### 〔まちづくり促進事業会計〕

#### ア　運転資金の運用状況

収益的収支において２億9,000万円の資金剰余が生じたが、資本的収支においてほぼ収支合い償ったため、運転資金は２億9,000万円の増となった。

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。

#### イ　運転資金の残高及び増減

流動負債（マイナスの運転資金）が3,400万円増加したものの、流動資産（プラスの運転資金）が３億2,400万円増加したため、運転資金は２億9,000万円増加し、平成20年度末で運転資金残高は30億7,500万円となっている。

注：数値は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しないことがある。
運転資金残高＝流動資産－流動負債