広域的な自転車通行環境整備事業計画　概要版

大阪府、京都府、和歌山県、大阪市、堺市

１．整備目的

大阪・関西万博の開催を契機として、国内外からの多くの来訪者が、安全、快適に関西各地を周遊できるようにするため、広域的な自転車通行環境の充実を図ることを目的とする。

２．整備の考え方

既存の大規模自転車道等を活用し、広域的に安全、快適な移動が可能で、他の主要なサイクリングルートと接続するなど、連続的な通行環境の形成を図るルート（基幹ルート）を設定し、自転車通行空間の整備や統一的な案内サイン等の設置を行う。

（図の説明）

基幹ルート、地域ルートの関係を図示。

・基幹ルートは、広域にわたり都市間を結ぶ骨格となるルート。

・地域ルートは、周辺地域へのアクセスや周遊性を高めるルート。

３．整備内容

自転車通行空間の整備

（写真の説明）

自転車通行空間の整備事例を写真に示す。

一般道における矢羽根型（標準形）路面表示と河川空間を活用した自転車歩行者専用道路。

案内サイン等の設置イメージ

（写真の説明）

案内サインの設置事例を写真に示す。

淀川リバーサイドサイクルラインの案内サイン。

４．整備対象ルート

整備対象区間（約30キロメートル）は、大阪ベイサイドサイクルラインのうち、りんくう公園以南とし、和歌山県内の自転車道との接続に向けて、順次整備を行う。

（表の説明）

淀川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約50キロメートル。

・うち約50キロメートルが整備完了。

大和川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約25キロメートル。

・うち約25キロメートルが整備完了。

石川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約15キロメートル。

・うち約15キロメートルが整備完了。

大阪ベイサイドサイクルライン

・総延長は約60キロメートル。

・うち約30キロメートルが整備完了。

・残り約30キロメートルが整備対象区間。

検討エリアは、引き続き、ネットワークの拡大に向けた検討・調整を行う。うち大阪府域は約50キロメートル。

（図の説明）

整備対象区間、休憩施設、検討エリア、整備完了区間、その他の大規模自転車道を図示。

注　2026年6月25日時点

注　国土地理院地図を加工して作成