■前回審議会（７月４日）の主な意見

公園名称及び広報計画について（案）

・名称募集は、正式名称であるか愛称であるかの整理

・コーポレートアイデンティティーをふまえ、愛称、ロゴ等をトータルで作成

・名称公募については、現地をみてもらうなど、十分な広報が必要

（公園名称）

■現状

・公園名称は、一般的には、事業着手前の都市計画決定時に決定していることが多い。

・泉佐野丘陵緑地の場合は、都市計画決定を打っていないこともあり、正式にオーソライズされた名称がないことから、事業地を指す泉佐野丘陵緑地を仮称として使用してきた。

・しかし、仮称ではあるものの、関係者には当名称が浸透しており、公園づくりのパートナーであるボランティア団体「パーククラブ」は、「泉佐野丘陵緑地パーククラブ」を正式なクラブ名称としている。

・今回、H26年度の開設に向けて、公園名称の決定が必要。

■方針

・正式な協議はされていないものの、関係者には現在の仮称名が浸透していることから、正式名称（※）は、「大阪府営　泉佐野丘陵緑地」とする。

※開設告示の官報、大阪府都市公園条例などに使用する名称

・誰からも親しみやすく、愛着がわき、公園の特徴を分かりやすく表現された名称を「愛称」として、開設前に一般の方々から募集する。

（広報計画）

協議２－５

■現状

・コーポレートアイデンティティーをふまえ、愛称、ロゴ等をトータルで作成する必要がある。

・広報媒体は、主として紙ベースのもの（パンフ、リーフレット、チラシ）と電子データ（ホームページ等）とし、デザイン会社に委託する。（大輪会企業に打診）

■方針

・H26年度の開設に向け、ホームページの作成を先行実施し、ＰＲイベントと連携させながら公園愛称を募集する。

・Ｈ２６年度第１回運営審議会を公園愛称選定委員会とし、愛称を決定する。

・リーディング区域棚田については、開設時に公募できるよう、募集要項の検討を進める。

■スケジュール

| 月 | ９月まで | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 審議会 | 第３回 |  | 第４回 |  | 第５回 |  | 第６回 |  | 第１回 |  | 第２回 |
| ・ＨＰ ・パンフ | 作業開始 |  | ＨＰ完成 |  | 愛称募集 特設ページ開設 |  |  |  |  | パンフ完成 |  |
| ・公園 愛称 |  |  | １月末募集開始 |  | ３月末募集〆 委員による第１次選考 |  |  |  | 決定 |  |  |
| ・リーディング区域 10／19 府イベント 棚田募集 |  |  | 募集要項検討 |  |  |  |  |  | 決定 |  |  |
| ・ 8／4地域と語る回 PRイベント |  | 11／2イオンチアーズ |  |  | 11月～パーククラブ活動体験 ボランティア募集 |  |  |  |  |  |  |
| ・大輪会 企業連携 | 8月末 アンケート実施 |  |  | アンケート分析、個別ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |