## Slide 1: 都市計画道路大阪瓢箪山線 （恩智川～国道170号（大阪外環状線）） 事業説明会
平成29年7月5日（水）
大阪府八尾土木事務所
東大阪市

## Slide 2
位 置 図
花園中央公園
東花園駅
花園中央公園
恩智川
事業箇所

## Slide 3
事 業 概 要 ①

## Slide 4: 事 業 概 要 ②
◇都市計画道路 大阪瓢箪山線
・認可取得日：平成２９年３月１７日
・延 長：Ｌ＝約８００ｍ
・幅 員：Ｗ＝１６ｍ
・事 業 区 間：東大阪市吉田六丁目～若草町
・事 業 期 間：平成２９年３月１７日～平成３５年３月３１日

## Slide 5
事 業 概 要 ③
A
A
B
B
C
C

## Slide 6
事業概要④（Ａ－Ａ断面）
６ ｍ

## Slide 7
事業概要⑤（Ａ－Ａ断面図）
6000
歩行者空間
16000
恩智川
※参考断面図であり、縮尺は一致しておりません。
また、全区間共通の断面ではありません。

## Slide 8
事業概要⑥（Ｂ－Ｂ断面）
歩行者道
3ｍ
車道
４ｍ
1.8ｍ

## Slide 9
事業概要⑥（Ｂ－Ｂ断面）
歩行者空間
恩智川
16000
3000
4000
※参考断面図であり、縮尺は一致しておりません。
また、全区間共通の断面ではありません。

## Slide 10
事業概要⑦（Ｃ－Ｃ断面）
５ ｍ
２．５ ｍ

## Slide 11
事業概要⑧（Ｃ－Ｃ断面）
※参考断面図であり、縮尺は一致しておりません。
また、全区間共通の断面ではありません。
御神田川
5000+2500
16000

## Slide 12
全 体 工 程 表
 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | 備考
詳細設計 |  |  |  |  |  |  | 
用地測量 |  |  |  |  |  |  | 
用地買収 |  |  |  |  |  |  | 
橋梁工事 |  |  |  |  |  |  | 
道路築造 工事 |  |  |  |  |  |  | 
※予定の工程表であり変更になる場合があります。

## Slide 13: 認可取得後の規制等について①
①建築等の制限 （都計法第６５条）
②土地建物等の先買い権（都計法第６７条）
③買い取り請求制度の適用（都計法第６８条）
④土地収用法の適用（都計法第６９条）
土地の形質変更、建物・工作物の建築、物件の設置に制限
土地、建物の取引をする場合は、大阪府に届け出が必要
土地を時価で買取るよう請求できる

## Slide 14
案内看板（認可内容）
2m
1.5m

## Slide 15
案内看板設置位置

## Slide 16
事業認可取得
地権者説明会
道路用地取得
工事着手
建物等補償算定
土地価格算定
供用開始
境界確定立会
用地測量
建物等物件調査
現時点
今後の事業の進め方
事業説明会