令和元年度

事務事業実績

庁舎室庁舎整備課

目　　　　　　　　次

|  |  | 頁 |
| --- | --- | --- |
| 整備グループ | ・・・・・・・・・・・・ | 119 |

整備グループ

１　咲洲庁舎の改修・整備（長周期地震動対策等）に関すること

咲洲庁舎の長周期地震動追加対策については、令和元年10月に工事請負契約を締結し、令和2年2月に現場着工した。

２　分館６号館の耐震補強に関すること

分館６号館の耐震補強については、令和元年11月に実施設計を完了させ、令和2年2月に工事請負契約を締結し、同年3月に現場着工した。

３　大手前地区庁舎周辺整備に関すること

大手前地区庁舎周辺整備工事（無電柱化に伴う事前工事、安全対策のための既存塀の改修等）については、令和元年8月に実施設計を完了させ、同年12月に工事請負契約を締結し、令和2年1月に現場着工した。

また、大手通りの無電柱化については、令和2年2月に大阪市と道路改良事業に関する基本協定書を締結した。