## Slide 1
項 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備 考
検討会の開催 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4.1検討会設立 10月以降随時
港湾管理者案の作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4.9末をめどに港湾管理者案作成
国への制度要望、概算要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
制度要望
概算要求
変更要求
第１回
第２回
第３回
大阪“みなと”におけるＣＮＰ形成計画策定スケジュール
項目 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備 考
検討会の開催 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形成計画策定後、検討会構成員に報告
CNP形成計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２月～３月 ・大阪府議会 ・大阪市会
CNP形成計画策定にかかる業務委託 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
第２回
第3回
第4回
港湾管理者素案
港湾管理者案
策定
資料５