タウン推進局

事業執行概要

管　理　課

○　総務・経営グループ

○　財産活用グループ

誘致整備課

○　企画・整備グループ

○　誘致分譲グループ

事　業　執　行　概　要

１．りんくうタウン事業（南大阪湾岸整備事業）

①目的

関西国際空港の対岸部において埋立てを行い、空港機能の支援及び補完と大阪湾及び地域の環境改善を図り、あわせて地域の振興に資する。

②計画の概要

（ア）造成面積　　　318.4ha（計画面積：219.3ha）

（イ）埋立土量　　　2,520万㎥

（ウ）事業費　　　約5,672億円

（エ）事業期間　　　昭和61年度～平成８年度

※公有水面埋立法に基づく埋立免許取得～全域竣功認可

（オ）根拠法令　　　公有水面埋立法

③事業の進捗状況

主要な工事(道路、下水道及び公園・緑地整備)については、平成23年度末に概成している。

分譲については、平成２年４月から商業業務ゾーンの分譲を開始し、順次、各ゾーンの分譲を進めている。また、誘致企業のニーズに対応するため、平成15年度から事業用定期借地方式を本格導入し、分譲・賃貸を行っている。さらに、平成27年度から事業用定期借地用地の途中売却を行っている。

平成28年度末現在の分譲・賃貸状況は、計画面積219.3haに対し、契約済面積214.5ha、契

約率97.8％となっている。

④平成28年度の執行概要

事業用定期借地の途中売却による分譲契約を４件（工場団地ゾーン：３件、空港関連産業ゾーン：１件）締結した。

⑤土地の分譲・賃貸状況

（単位：ha）

| 区分 | 計画 面積 | 契 約 面 積 |  |  |  |  |  | 残面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 種別 | 平成25年度 末累計 | 平成 26年度 | 平成 27年度 | 平成 28年度 | 合計 （契約率） |  |
| 商業業務 | 29.6 | 分譲 | 5.0 |  | 1.0 |  | 29.6 (100％) | 0 |
|  |  | 賃貸 | 23.6 |  |  |  |  |  |
| 流通製造 加工 | 15.6 | 分譲 | 15.4 |  |  |  | 15.6 (100％) | 0 |
|  |  | 賃貸 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 住宅関連 | 7.7 | 分譲 | 7.1 |  |  |  | 7.1 (92.2％) | 0.6 |
| 空港関連 産業 | 14.3 | 分譲 | 7.9 |  | 0.4 | 0.8 | 14.3 (100％) | 0 |
|  |  | 賃貸 | 6.4 |  | ▲0.4 | ▲0.8 |  |  |
| 工場団地 | 63.6 | 分譲 | 32.4 | 0.3 | 2.5 | 4.9 | 62.2 (97.8％) | 1.4 |
|  |  | 賃貸 | 29.6 | ▲0.2 | ▲2.4 | ▲4.9 |  |  |
| 公共施設 | 88.5 | ― | 84.9 |  | 0.6 |  | 85.6 (96.7％) | 2.9 |
| 計 | 219.3 | 分譲 | 152.6 | 0.3 | 4.5 | 5.8 | 214.5 (97.8％) | 4.8 |
|  |  | 賃貸 | 59.9 | ▲0.2 | ▲2.8 | ▲5.8 |  |  |

※端数処理のため、各欄の計と合計欄が一致しない場合がある。

※賃貸の面積減は、事業用定期借地契約の解約又は事業用定期借地用地の途中売却によるもの。

平成29年３月31日現在

２．阪南スカイタウン事業（阪南丘陵住宅地区開発事業）

①目的

関西国際空港に関連する地域整備として、関西国際空港及びりんくうタウンの建設に必要な埋立用土砂の一部を供給するとともに、土砂採取跡地を有効に利用し、緑豊かなゆとりと潤いのある住宅地の形成と産業・文化・レクリェーション施設などの誘致による複合的なまちづくりを進める。

②計画の概要

（ア）造成面積　　　170.7ha（計画面積101.9ha）

（イ）事業期間　　　土砂採取　　　昭和61年度～平成４年度

宅地開発　　　昭和63年度～平成23年度

※新住宅市街地開発法に基づく事業認可期間(～25年度)

（ウ）事業費      土砂採取　　　　　760億円

宅地開発　　　　1,325億円

（エ）採取土量（実績）　　約5,900万㎥

関西国際空港　　　4,550万㎥

りんくうタウン　　1,350万㎥

（オ）住宅戸数　　　約2,500戸

（カ）計画人口　　　約9,000人

（キ）根拠法令      新住宅市街地開発法

③事業の進捗状況

土砂採取事業については、関西国際空港へは平成３年12月、りんくうタウンへは平成４年12月にそれぞれ土砂供給を終え、平成６年７月にはすべての土砂搬出施設等の撤去工事を完了した。

また、宅地開発事業については、昭和63年８月に新住宅市街地開発事業の建設大臣認可を受け、開発に着手し、平成７年11月から分譲を開始、平成８年３月より入居が始まり、同年４月にはまちびらきを行った。

以降、事業計画等に基づき、計画的に住宅用地の分譲及び産業用地の分譲・賃貸を行っており、平成28年度末現在の分譲・賃貸状況は、住宅用地・産業用地等合計で、計画面積101.9haに対し、契約済面積95.6ha、契約率93.8％となっている。

④平成28年度の執行概要

住宅用地については、分譲契約を１件、また、一般定期借地用地の途中売却による分譲契約を２件締結した。

産業用地については、分譲契約を１件締結した。

⑤土地の分譲・賃貸状況

（単位：ha）

| 区 分 | 計画 面積 | 契 約 面 積 |  |  |  |  |  | 残面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 種別 | 平成25年度 末累計 | 平成 26年度 | 平成 27年度 | 平成 28年度 | 合計 （契約率） |  |
| 住宅用地 | 38.3 | 分譲 | 31.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 33.6 (87.7％) | 4.7 |
|  |  | 賃貸 | 0.7 | ▲0.1 | ▲0.1 | ▲0.1 |  |  |
| 産業用地 | 24.9 | 分譲 | 14.6 |  | 1.3 | 0.3 | 23.3 (93.6％) | 1.6 |
|  |  | 賃貸 | 6.2 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |
| 公共施設用地 | 38.7 | － | 38.7 |  |  |  | 38.7 (100％) | 0 |
| 計 | 101.9 | － | 91.8 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 95.6 (93.8％) | 6.3 |

※端数処理のため、各欄の計と合計欄が一致しない場合がある。

※住宅用地下段の面積減は、一般定期借地用地の途中売却によるもの。

平成29年３月31日現在

３．二色の浜環境整備事業(阪南臨海整備事業)

①目的

二色の浜の保全と大阪湾の水質汚濁防止並びに貝塚市地域の都市環境整備のために、貝塚市脇浜地先海面に流域下水道処理場用地、工場移転用地、住宅用地、港湾用地、海浜緑地等を造成する。

②計画の概要

（ア）造成面積　　　251.7ha

（イ）埋立土量　　　2,400万㎥

（ウ）事業費　　　950億円（港湾局所管事業を除く建設投資額）

（エ）事業期間　　　昭和53年度から平成元年度（昭和55年度まで土木部が所管）

※公有水面埋立法に基づく埋立免許取得～全域竣功認可

（オ）根拠法令　　　公有水面埋立法

③事業の進捗状況

阪南臨海土地造成事業は、昭和51年度から土木部（現都市整備部）において開始、昭和56年度から企業局（現タウン推進局）において実施し、当年度末における土地保有面積は事業用定期借地用地の約24.9haである。

４．泉北ニュータウン事業(泉北丘陵整備事業)

①目的

堺・和泉両市にまたがる泉北丘陵（泉ヶ丘、栂、光明池の地区）に道路、公園、上下水道、教育施設、商業施設、交通施設などの都市的施設を含めた総合計画のもとに、居住環境の良好な住宅地区を開発して府内の住宅事情の改善を図り、府民の住生活の安定向上に寄与する。

②計画の概要

（ア）造成面積	1,557ha

（イ）計画住宅戸数	5万4,000戸

内訳

府営住宅1万5,000戸

大阪府住宅供給公社住宅    9,500戸

(独)都市再生機構住宅1万1,000戸

給与その他住宅    5,230戸

独立住宅1万3,270戸

（ウ）事業費	2,996億円

（エ）事業期間	昭和40年度から昭和57年度まで

※新住宅市街地開発法に基づく法定事業期間

（オ）根拠法令	新住宅市街地開発法

③事業の進捗状況

泉北丘陵住宅地区開発事業は、昭和57年度末をもって、新住宅市街地開発法による法定事業を完了した。なお、平成28年度末における土地保有面積は、約0.2haである。

５．大阪府まちづくり促進事業会計　比較損益計算書（平成26年度から平成28年度）

（単位：円）

６．大阪府まちづくり促進事業会計　比較貸借対照表（平成26年度から平成28年度）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

７．企業債の発行状況・償還状況

【まちづくり促進事業会計】

（単位：円）

| 種類 区分 |  | 地域開発事業債 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 |
| 当初現債額 |  | 110,890,000,000 | 112,144,000,000 | 112,697,000,000 |
| 発行・償還 及び利子 | 発行額 | 35,215,000,000 | 5,041,000,000 | 29,942,000,000 |
|  | 償還額 | 36,308,000,000 | 6,295,000,000 | 30,495,000,000 |
| 支払額 | 利子 支払額 | 237,114,780 | 284,906,370 | 441,195,270 |
| 年度末現債額 |  | 109,797,000,000 | 110,890,000,000 | 112,144,000,000 |
| 年利率 |  | 0.001～0.223 ％ | 0.001～0.37 ％ | 0.075～0.76 ％ |
| 備考 |  | 公募債 ８銘柄 | 公募債 ９銘柄 | 公募債 ９銘柄 |

事　務　執　行　概　要

管　理　課

総務・経営グループ

１．企画調整業務

タウン推進局事業を効率的かつ円滑に推進するため、局内各グループとの連絡調整を密にし、局の企画調整、広報・広聴の事務をはじめ、人事管理及び諸経費の執行や給与・福利厚生など、所管事務の適正な執行に努めた。

２．まちづくり促進事業会計に係る予算執行管理・出納経理業務

予算編成・執行管理及び起債に関する事務をはじめ、経営全般に関する事項に係る調査・検討を行うとともに、出納及び経理事務を行った。

（１）収入支出決算額

（単位：円）

| 区 分 |  | 決算額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 28年度 | 27年度 | 26年度 |
| 収入 | まちづくり促進事業収益 | 4,647,568,768 | 3,535,272,895 | 2,180,506,745 |
|  | まちづくり促進事業資本的収入 | 35,215,000,000 | 5,041,000,000 | 29,942,000,000 |
| 支出 | まちづくり促進事業費用 | 4,220,609,901 | 4,681,396,033 | 8,263,155,998 |
|  | まちづくり促進事業資本的支出 | 36,308,000,000 | 6,295,000,000 | 30,495,000,000 |

（２）平成28年度月別資金収支残高調書

（単位：円）

| 月別 | 預金 |  |  | 小口現金 残高 | 現金 残高 | 月末資金残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 収納額 | 支払額 | 月末残高 |  |  |  |
| 前年度 繰越金 | 7,648,552,898 |  |  | 20,000 | 0 | 7,648,572,898 |
| 4 | 2,527,402,556 | 6,227,473 | 10,169,727,981 | 20,000 | 0 | 10,169,747,981 |
| 5 | 2,337,434,447 | 2,429,125,213 | 10,078,037,215 | 20,000 | 0 | 10,078,057,215 |
| 6 | 553,217,311 | 539,065,001 | 10,092,190,104 | 19,421 | 0 | 10,092,209,525 |
| 7 | 495,415,859 | 353,885,231 | 10,233,720,153 | 20,000 | 0 | 10,233,740,153 |
| 8 | 40,154,817 | 101,952,891 | 10,171,922,079 | 20,000 | 0 | 10,171,942,079 |
| 9 | 399,994,135 | 25,475,461 | 10,546,440,753 | 20,000 | 0 | 10,546,460,753 |
| 10 | 386,373,591 | 301,558,507 | 10,631,256,060 | 19,777 | 0 | 10,631,275,837 |
| 11 | 393,446,377 | 53,802,110 | 10,970,904,004 | 16,100 | 0 | 10,970,920,104 |
| 12 | 19,951,391,370 | 662,973,392 | 30,259,322,382 | 15,700 | 0 | 30,259,338,082 |
| 1 | 1,084,630,172 | 10,046,465,446 | 21,297,482,808 | 20,000 | 0 | 21,297,502,808 |
| 2 | 17,504,034,667 | 21,332,646,105 | 17,468,871,370 | 20,000 | 0 | 17,468,891,370 |
| 3 | 18,610,953,538 | 25,935,031,573 | 10,144,793,335 | 20,000 | 0 | 10,144,813,335 |

３．一般財団法人大阪府タウン管理財団に関すること

一般財団法人大阪府タウン管理財団の業務運営に係る指導監督や調整を行った。

財産活用グループ

りんくうタウン事業（南大阪湾岸整備事業）において、府有地の処分、貸付等を行い府有財産の適正な管理に努めるとともに、貸付に係る市町村交付金の交付を行った。

二色の浜環境整備事業(阪南臨海整備事業)において、二色の浜産業用地の事業用定期借地を継続し、府有財産の適正な管理に努めるとともに、貸付に係る市町村交付金の交付を行った。

また、民間事業者や地元市町が主体で進めるまちのにぎわいづくりを促進することにより、公と民の連携によるりんくうタウンの活性化に取り組んだ。

１. 南大阪湾岸整備事業（りんくうタウン事業）

（１）府有地の登記事務委託

分筆登記等の登記事務を業務委託した。

| 年度 | 委託料（円） |
| --- | --- |
| 28 | 835,920 |
| 27 | 378,000 |
| 26 | - |

（２）府有財産の貸付、使用許可

府有財産の使用の申請があったものについて、その事由に応じて貸付契約又は使用許可を行った。貸付等状況は、次のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 件数 | 貸付料、使用料（円） | 収納額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 有償 | 18 | 5,441,942 | 5,441,942 |
|  | 無償 | 16 | － | － |
| 27 | 有償 | 22 | 16,844,697 | 16,844,697 |
|  | 無償 | 7 | － | － |
| 26 | 有償 | 25 | 41,076,474 | 41,076,474 |
|  | 無償 | 16 | － | － |

（３）府有財産貸付に係る市町村交付金の交付

泉佐野市、田尻町及び泉南市に対し、市町村交付金の交付を行った。

（単位：円）

| 交付先 年度 | 泉佐野市 | 田尻町 | 泉南市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 319,415,900 | 15,611,300 | 115,648,300 |
| 27 | 320,938,300 | 15,788,100 | 115,724,400 |
| 26 | 320,663,600 | 15,951,500 | 115,966,600 |

（４）府有財産に係るＥＳＣＯ事業の実施

りんくうタウン駅ビルにおける光熱水費の低減を図るため、ＥＳＣＯ事業者の公募手続きを公共建築室と協力しながら進め、平成25年12月事業者の選定を行った。その後、地域冷暖房供給事業者並びに他の利用者との調整を図り、平成27年度当初からＥＳＣＯによるサービスを開始している。

| 年度 | 委託料（円） |
| --- | --- |
| 28 | 42,744,132 |
| 27 | 42,744,132 |

（５）府有財産の譲渡

府有財産（土地、建物）を随意契約により売却（契約）した。

| 年度 | 件数 | 収納額（円） |
| --- | --- | --- |
| 28 | 2 | 54,760,044 |
| 27 | 1 | 388,000,000 |
| 26 | － | － |

２. 二色の浜環境整備事業（阪南臨海整備事業）

（１）産業用地

事業用定期借地制度により、３社に対して貸付を行った。

| 年度 | 貸付料（円） | 収納額（円） |
| --- | --- | --- |
| 28 | 337,490,148 | 337,490,148 |
| 27 | 331,142,004 | 331,142,004 |
| 26 | 328,795,932 | 328,795,932 |

（２）府有財産貸付に係る市町村交付金の交付

貝塚市に対し、市町村交付金の交付を行った。

| 年度 | 交付額（円） |
| --- | --- |
| 28 | 53,584,300 |
| 27 | 53,751,700 |
| 26 | 54,090,200 |

３．阪南スカイタウン事業（阪南丘陵住宅地区開発事業）

府有地の貸付

府有財産の使用の申請があったものについて、その事由に応じて貸付契約を行った。貸付状況は、次のとおりである。

| 年度 | 区 分 | 件数 | 貸付料（円） | 収納額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 有 償 | 2 | 89,280 | 89,280 |
|  | 無 償 | ‐ | － | － |
| 27 | 有 償 | 11 | 1,354,200 | 1,354,200 |
|  | 無 償 | ‐ | － | － |
| 26 | 有 償 | 8 | 1,543,870 | 1,543,870 |
|  | 無 償 | ‐ | － | － |

４. 千里・泉北地区の管財業務

（１）買戻特約登記の抹消について

千里・泉北丘陵地区において分譲した土地及び建物のうち買戻期間が満了したものについて、買戻特約登記の抹消事務を次のとおり行った。

（単位：件）

| 区分 地区 | 土地 | 建物 | 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 千 里 | 35 | 2 | 37 |
| 泉 北 | 92 | 3 | 95 |
| 計 | 127 | 5 | 132 |

（２）譲渡契約及び分譲収入状況について

千里・泉北丘陵地区関連未処分地における譲渡契約及び分譲収入状況は、次のとおりである。

| 区 分 用 途 | 件 数 （件） | 面積 （㎡） | 契約金額 （円） | 収納額 （円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公益的施設用地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務用地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他用地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地区内 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地区外 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年度 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成27年度 計 | 1 | 1.00 | 37,300 | 37,300 |
| 平成26年度 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（注）「面積」欄の数値は、売買契約における実測面積

（３）府有地の登記事務委託

| 年度 | 委託料（円） |
| --- | --- |
| 28 | - |
| 27 | 268,920 |
| 26 | - |

５. りんくうタウンのにぎわいづくりに関する業務

（１）イベント誘致について

りんくう公園シンボル緑地北地区の公園予定地を民間事業者に一時貸付することで、まちのにぎわいを創出するイベントが開催されるよう、イベント企画会社等民間事業者の誘致活動を行った。これにより、公園予定地において民間事業者が主催するにぎわいイベントが開催された。

（２）りんくうタウン駅ビルの財産活用について

りんくうタウン駅ビルの公共空間（壁面、通路、ショーウインドウ）を地域の人々や民間事業者が文化発表や物販等のワゴン販売の場として活用できるよう一時使用の許可を行った。許可状況は、次のとおりである。

（公共用通路一時使用許可状況）

| 年度 | 区分 | 件数 | 使用料（円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 有償 | 28 | 88,470 |
| 27 | 有償 | 29 | 45,770 |

（３）りんくうタウンにぎわいづくり研究会の運営について

りんくうタウンの立地企業と府、地元市町、大阪府タウン管理財団等により平成26年11月に発足した「りんくうタウンにぎわいづくり研究会」では、公と民の連携によるまちのにぎわいづくりに取り組んでいる。

平成28年度は、りんくうタウンが平成８年秋のまちびらきから20年を迎えることから、同研究会を中心とする多くの関係者と一体となり、まち全体で記念イベントを11月に実施、まちのにぎわいづくりを促進した。

誘致整備課

企画・整備グループ

主にりんくうタウン事業（南大阪湾岸整備事業）及び阪南スカイタウン事業（阪南丘陵住宅地区開発事業）の円滑な事業推進を図るため、課内の連絡調整、関係市町及び関係機関と協議、調整を行うとともに以下の業務を遂行した。

１．維持管理業務

りんくうタウン（駅ビル含む）及び阪南スカイタウンにおける府管理施設（未処分地、りんくうタウン駅ビル設備等）の運営及び維持管理のため、工事及び委託業務の発注、契約、施工管理を行った。

（１）発注・契約事務

タウン推進局発注の工事及び委託業務について、一般競争入札等に参加する業者の資格を審査するため、住宅まちづくり部競争入札審査会（タウン推進部会）を14回開催し、適正な発注・契約事務を行った。

（２）執行状況

りんくうタウン、阪南スカイタウンにおける当年度の維持管理業務に係る工事及び委託業務の執行状況は、次のとおりである。

《一般会計》

| 区 分 | 種別 | 件数 | 契約額（円） | 執行額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| タウン管理費 | 工事 | 5 | 39,723,087 | 39,723,087 |
|  | 委託 | 9 | 73,069,656 | 73,069,656 |
| りんくうタウン事業費 | 工事 | 1 | 83,586,600 | 58,743,360 |
|  | 委託 | 4 | 964,440 | 964,440 |
| 阪南スカイタウン事業費 | 工事 | 1 | 414,720 | 414,720 |
|  | 委託 | 4 | 2,897,640 | 2,897,640 |
| 平 成 28 年 度 計 | 工事 | 9 | 123,724,407 | 98,881,167 |
|  | 委託 | 15 | 76,931,736 | 76,931,736 |
| 平 成 27 年 度 計 | 工事 | 9 | 214,293,600 | 145,444,680 |
|  | 委託 | 19 | 87,077,614 | 87,077,614 |

※工事及び委託業務の各案件については、平成28年度財務関係参考資料の「７委託料調」

「９工事請負費調」に記載

《まちづくり促進事業会計》

| 区 分 | 種別 | 件数 | 契約額（円） | 執行額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般管理費 | 工事 | 0 | 0 | 0 |
|  | 委託 | 1 | 987,120 | 987,120 |
| 平 成 28 年 度 計 | 工事 | 0 | 0 | 0 |
|  | 委託 | 1 | 987,120 | 987,120 |
| 平 成 27 年 度 計 | 工事 | 0 | 0 | 0 |
|  | 委託 | 0 | 0 | 0 |

※委託業務の各案件については、平成28年度財務関係参考資料の「７委託料調」に記載

２．りんくうタウンの活性化に関する業務

過年度に取りまとめた「りんくうタウンの土地利用の方向性及び公園予定地の暫定利用等に関する方針」の実現に向けて、以下のとおり取り組んだ。

泉佐野市域については、りんくうタウンへ進出を希望する企業に対し、継続してヒアリングを行うなど土地利用に対する企業ニーズの把握を行い、平成29年度の公園予定地を活用した開発運営事業者の公募実施のため、募集要項の内容及び事業者選定委員会設置等に向けて関係機関と調整を行った。

泉南市域については、サザンスタジアムが立地している当局の分譲予定地と公園予定地の一部の等積交換を行い、平成29年度の売却に向け、公園予定地の所管替え及び都市計画変更について関係機関と調整を行った。

また、府関係課（公園課、計画推進課、岸和田土木事務所）及び地元２市１町（泉佐野市・泉南市・田尻町）と「りんくうタウン活性化連絡会」を開催するなど連絡調整を行った。

公園予定地で泉佐野市が行うスケートリンク整備に関しては、関係課と調整を行い、府の考え方を示す等、協力を行った。

３．危機管理業務

大阪府災害等応急対策実施要領に基づき、タウン推進局の災害対策体制を整え、「大阪880万人訓練」及び「大阪府地震・津波災害対策訓練」と連動し、震災訓練を行った。震災訓練では、りんくうタウン、阪南スカイタウンでの被災を想定し、管理施設の点検や復旧対応、また関係機関（各施設管理者）との連絡等を実施した。

りんくうタウン道路・鉄道一体建物消防計画に基づき、自営消防訓練を行い、初期消火、通報訓練、避難誘導等の一連の手順を確認した。

これらの訓練により、職員の危機管理能力の向上や関係機関との連携強化を図った。

また、定期的に管理施設のパトロールを実施し、施設の安全確認を行った。

誘致分譲グループ

りんくうタウン事業（南大阪湾岸整備事業）において、産業用地の分譲等に関する事務や貸付料等の収納等を行った。

阪南スカイタウン事業（阪南丘陵住宅地区開発事業）において、住宅用地及び産業用地の分譲等に関する事務や貸付料等の収納等を行った。

１．りんくうタウン事業（南大阪湾岸整備事業）

（１）分譲関連業務

りんくうタウンの分譲業務及びＰＲに努めるため、分譲関連業務委託等を行った。

| 年度 | 件 数 | 委託料（円） |
| --- | --- | --- |
| 28 | 2 | 233,280 |
| 27 | 1 | 111,240 |
| 26 | 2 | 211,248 |

（２）分譲等の概要

平成27年度から事業用定期借地用地の途中売却を開始し、平成28年度は４件の分譲契約を締結した。

（３）不動産鑑定評価等

分譲価格及び土地貸付料を決定する参考資料とするため、次のとおり不動産鑑定評価等を依頼した。

| 年度 | 件数 | 役務費（円） |
| --- | --- | --- |
| 28 | 3 | 1,279,800 |
| 27 | 2 | 1,293,840 |
| 26 | 1 | 268,920 |

（４）貸付契約

平成15年度から実施している事業用定期借地権設定契約における、貸付料を収納した。

| 年度 | 契約件数 (うち新規) | 保証金（円） | 貸付料（円） | 収納額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 50 （ 0） | 0 | 1,662,631,730 | 1,662,631,730 |
| 27 | 57 （ 0） | 0 | 1,803,843,912 | 1,803,843,912 |
| 26 | 58 （ 0） | 0 | 1,770,845,627 | 1,770,845,627 |

（５）りんくうタウン分譲等契約及び収入状況

| ゾーン | 年度 | 区分 | 件数 （件） | 面積 （㎡） | 契約金額 （円） | 収納額 （円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商業業務 | 28 | － | － | － | － | － |
|  | 27 | － | － | － | － | － |
|  | 26 | － | － | － | － | － |
| 流通･製造 ・加工 | 28 | － | － | － | － | － |
|  | 27 | － | － | － | － | － |
|  | 26 | － | － | － | － | － |
| 住宅関連 | 28 | － | － | － | － | － |
|  | 27 | － | － | － | － | － |
|  | 26 | － | － | － | － | － |
| 空港関連産業 | 28 | 分譲 | 1 | 8,199.27 | 353,388,537 | 353,388,537 |
|  | 27 | 分譲 | 1 | 4,006.71 | 178,298,595 | 178,298,595 |
|  | 26 | － | － | － | － | － |
| 工場団地 | 28 | 分譲 | 3 | 49,439.11 | 2,191,260,371 | 2,191,260,371 |
|  |  | 既契約分 | 1 | 1,554.13 | 82,368,890 | 6,589,512 |
|  |  | 計 | 4 | 50,993.24 | 2,273,629,261 | 2,197,849,883 |
|  | 27 | 分譲 | 7 | 25,094.13 | 1,135,318,911 | 1,135,318,911 |
|  |  | 既契約分 | 1 | 1,554.13 | 82,368,890 | 6,589,512 |
|  |  | 計 | 8 | 26,648.26 | 1,217,687,801 | 1,217,687,801 |
|  | 26 | 分譲 | 1 | 3,004.24 | 141,000,000 | 141,000,000 |
|  |  | 既契約分 | 1 | 1,554.13 | 82,368,890 | 6,589,512 |
|  |  | 計 | 2 | 4,558.37 | 223,368,890 | 147,589,512 |
| 公共施設用地 | 28 | － | － | － | － | － |
|  | 27 | － | － | － | － | － |
|  | 26 | － | － | － | － | － |

２．２2. 阪南スカイタウン事業（阪南丘陵住宅地区開発事業）

（１）分譲関連業務

阪南スカイタウンの分譲業務及びＰＲに努めるため、住宅用地及び産業用地等の分譲関連業務委託等を行った。

| 年度 | 件数 | 委託料（円） |
| --- | --- | --- |
| 28 | 3 | 1,176,120 |
| 27 | 4 | 2,089,800 |
| 26 | 3 | 585,360 |

（２）分譲等の概要

住宅用地の一部及び産業用地を分譲した。

・ 大阪府の直接販売による宅地分譲（Ｇ－３街区）			1区画

・ 一般定期借地用地の途中売却による分譲（Ａ－６街区）		2区画

・ 産業用地の分譲（Ｇ－９街区）					1区画

（３）不動産鑑定評価等

分譲価格及び土地貸付料を決定する参考資料とするため、次のとおり不動産鑑定評価等を依頼した。

| 年度 | 件数 | 役務費（円） |
| --- | --- | --- |
| 28 | 1 | 150,120 |
| 27 | 6 | 990,360 |
| 26 | 5 | 1,701,000 |

（４）貸付契約

平成13、14年度の実施した一般定期借地権設定契約及び平成15年度から実施している事業用定期借地権設定契約における貸付料を収納した。

≪住宅用地≫

| 区 分 | 年度 | 件数 | 貸付料（円） | 収納額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般定期借地 | 28 | 27 | 7,556,000 | 7,443,600 28,100 |
|  | 27 | 28 | 7,980,500 | 7,952,400 |
|  | 26 | 31 | 8,438,200 | 8,438,200 |

※収納額の下段は、前年度の未収分

≪産業用地≫

| 年度 | 契約件数 （うち新規） | 保証金（円） | 貸付料（円） | 収納額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 20 （ 0） | 0 | 77,940,727 | 73,140,156 |
| 27 | 20 （ 2） | 4,938,000 | 74,193,188 | 79,131,188 |
| 26 | 18 （ 1） | 2,592,000 | 66,377,908 | 68,969,908 |

（５）公正証書作成手数料

事業用定期借地権の設定は公正証書によって約定することとされ、その作成手数料は、当事者が折半して負担する。

| 年度 | 件数 | 手数料（円） |
| --- | --- | --- |
| 28 | 0 | 0 |
| 27 | 2 | 46,250 |
| 26 | 1 | 28,125 |

（６）府有財産貸付に係る市町村交付金の交付

阪南市に対し、市町村交付金の交付を行った。

| 年度 | 交付額（円） |
| --- | --- |
| 28 | 14,169,500 |
| 27 | 14,198,400 |
| 26 | 14,463,100 |

（７）阪南スカイタウン分譲等契約及び収入状況

|  | 年度 | 区分 | 件数 （件） | 面積 （㎡） | 契約金額 （円） | 収納額 （円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅用地 | 28 | 分譲 | 3 | 868.60 | 35,700,000 | 35,700,000 |
|  | 27 | 分譲 | 19 | 7,448.68 | 220,731,000 | 220,731,000 |
|  | 26 | 分譲 | 22 | 5,393.59 | 216,225,000 | 216,225,000 |
| 産業用地 (公益的施設) | 28 | － | － | － | － | － |
|  | 27 | 分譲 | 1 | 4,000.02 | 49,200,246 | 49,200,246 |
|  |  | 現物出資 | 1 | 2,571.89 | － | － |
|  |  | 計 | 2 | 6,571.91 | 49,200,246 | 49,200,246 |
|  | 26 | 現物出資 | 1 | 3,426.37 | － | － |
| 産業用地 (特定業務施設) | 28 | 分譲 | 1 | 3,359.62 | 86,678,196 | 86,678,196 |
|  | 27 | 分譲 | 2 | 9,295.10 | 251,266,215 | 251,266,215 |
|  | 26 | 分譲 | 1 | 29,308.84 | 67,300,000 | 67,300,000 |