(２)　推　　進　　課

目　　次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁

計 　 画　  グループ　	11

調　  整　  グループ　	13

事務執行概要

計画グループ

１　ＩＲ推進会議の運営

外部有識者や経済界で構成するＩＲ推進会議を運営し、大阪ＩＲが有すべき機能・施設やＩＲ立地に伴う懸念事項に関することなどについて議論を行った。

| 年度 | 予算額 | 決算額 |
| --- | --- | --- |
| 令和元年度(平成31年度) | 1,822千円 | 183千円 |
| 令和２年度 | 1,144千円 | 217千円 |
| 令和３年度 | 1,087千円 | 533千円 |

- 設置年月日： 平成29年２月23日

- 担当事務　： 次に掲げる事項について、意見を述べる

・大阪ＩＲ基本構想の推進に関すること

・ＩＲ立地に伴う懸念事項・課題対策に関すること

・国の制度設計への働きかけに関すること

・ＩＲに関する府民理解の促進に関すること

・その他、ＩＲ立地に関して必要と認められること

③開催実績

| 日時 | 場所 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| 令和３年10月28日 | プリムローズ大阪 | ・設置運営事業予定者の選定結果について ・提案概要について |
| 令和４年１月31日 | プリムローズ大阪 | ・区域整備計画（案）について |

２　ＩＲ事業者選定委員会の運営

ＩＲ整備法に基づく設置運営事業を行おうとする民間事業者を選定するため、外部有識者で構成されるＩＲ事業者選定委員会を運営し、同委員会における審査の結果を踏まえ、設置運営事業予定者を選定した。

| 年度 | 予算額 | 決算額 |
| --- | --- | --- |
| 令和元年度(平成31年度) | 2,157千円 | 395千円 |
| 令和２年度 | 2,525千円 | 280千円 |
| 令和３年度 | 1,904千円 | 308千円 |

- 設置年月日： 平成31年４月１日

- 担当事務　：・ＩＲ事業者の募集及び選定に関する事項の調査審議に関すること

・ＩＲ事業者の選定に当たっての審査に関すること

③　開催実績

| 日時 | 場所 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| 令和３年８月11日 から８月19日 | 持ち回りによる開催 | ・提案審査書類の確認について |
| 令和３年８月27日 | 大阪府咲洲庁舎 | ・プレゼンテーション審査・採点について |
| 令和３年９月３日 | 大阪市役所 | ・審査講評・意見交換について |

調整グループ

１　ＩＲ事業者の公募・選定

令和元年11月に実施方針（案）、同年12月に募集要項等を公表し、事業者公募を開始した。その後、令和３年３月に策定した実施方針及び修正した募集要項に基づき、ＩＲ事業者の公募・選定手続きを進め、同年９月に大阪府市ＩＲ事業者選定委員会における審査の結果を踏まえ、設置運営事業予定者を選定した。

２　区域整備計画の作成等

令和３年12月に設置運営事業予定者と共同で区域整備計画（案）を作成し、説明会、公聴会及びパブリックコメントを経て、国への区域整備計画の認定の申請に係る大阪府議会及び大阪市会の同意を得るなど、区域認定申請に向けた手続きを進めた。

【これまでの経過】

| スケジュール | 内容 |
| --- | --- |
| 令和元年（2019年）12月 | 募集要項等の公表 |
| 令和２年（2020年）12月 | 基本方針の策定・公表（国） |
| 令和３年（2021年）３月から４月 | 実施方針の策定・公表 募集要項等の修正 参加資格審査の追加受付 |
| 令和３年（2021年）７月 | 提案書類の提出期限 |
| 令和３年（2021年）９月 | 設置運営事業予定者の選定 |
| 令和３年（2021年）12月 | 区域整備計画（案）の作成 |
| 令和３年（2021年）12月から 令和４年（2022年）２月 | 公聴会等の実施 |
| 令和４年（2022年）２月 | 区域整備計画の作成 |
| 令和４年（2022年）３月 | 区域整備計画の認定の申請に係る 大阪府議会及び大阪市会の同意 |
| 令和４年（2022年）４月 | 区域整備計画の認定の申請 |