## Slide 1
(１) スケジュール 【修正】
当初スケジュール |  | 修正後スケジュール |  | 内 容
― | ― | 令和３年 （2021年） | ３月頃 | 実施方針確定・募集要項等修正 参加資格審査の追加受付
令和２年 （2020年） | ４月頃 |  | ７月頃 | 提案書類の提出期限
 | ６月頃 |  | ９月頃 | 事業予定者の選定
 | 7月～10月頃 |  | 10月～１月頃 | 区域整備計画の作成及び公聴会等の実施
 | 11月～12月頃 | 令和４年 （2022年） | ２月～３月頃 | 府議会・市会の同意
令和３年 （2021年） | １月～ |  | ４月頃 | 区域整備計画の認定の申請
 | 秋頃 |  | 夏頃～ | 区域整備計画の認定（国）※１ 実施協定の締結
 |  | 令和５年度 （2023年度）以降 |  | 設置運営事業の開始 土地引渡し ・ 工事着工 ※２
― | ― | 2020年代後半 |  | 開業 ※２
ＩＲ施設の開業については、2020年代後半を想定しているが、世界最高水準のＩＲ及び早期開業による速やかな事業効果の発現が実現できるよう、公民連携して取り組む。
※１ 国のスケジュールは想定 ※２ 時期は事業者の提案による
大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備 実施方針（案）の修正概要
資料４

## Slide 2
 | 施設の規模等 | 段階整備の条件等
ＭＩＣＥ施設 | 展示等施設：10万㎡以上 国際会議場：最大国際会議室 6,000人以上、 同数以上収容可能な中小会議室群 | 展示等施設 ・ 開業時 ２万㎡以上 ・ 開業後15年以内 ６万㎡以上 (開業後10年以内に拡張計画決定) ・ 事業期間内 10万㎡以上の計画 国際会議場は開業時に整備 ※ 段階整備の時期・規模等については、新型コロナウイルス感染症による影響等も含め、展示会等の需要動向、MICEビジネスモデル、事業者の財務状況等を踏まえて、必要に応じ見直す。
宿泊施設 | 3,000室以上 | ・ 開業時 10万㎡以上（客室面積） ・ 事業期間内 3,000室以上の計画 ※ 段階整備の時期・規模等については、新型コロナウイルス感染症による影響等も含め、来訪者の需要動向、展示等施設の拡張状況、事業者の財務状況等を踏まえて、必要に応じ見直す。
(３) ＭＩＣＥ・宿泊施設の段階整備 【修正】
ＭＩＣＥ施設のうち展示等施設及び宿泊施設については、段階整備を可能とする。
(２) 参加資格審査の追加受付 【追加】
事業スケジュールなど事業条件の一部を変更することにより、参加資格審査の追加受付を実施

## Slide 3
(４) 国の基本方針確定に伴う追加等
項 目 | 内 容
感染症対策 【追加】 | 諸外国のＩＲの取組例や感染防止のためのガイドラインなども踏まえ、対策内容や実施体制を定めた計画を策定、適切な対策を実施 感染症が発生した場合、拡大状況等を踏まえ、国、府・市が発表する規制・方針等を踏まえ適切に対応、連携した取組み
ギャンブル等 依存症対策 【修正】 | 2020年３月に策定した大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、市町村及び関係機関と連携協力し、有効な対策を着実に実施
事業者等対応指針 【追加】 | 公平性・公正性及び透明性の確保を徹底するため、「事業者対応等指針」を策定・運用済み 基本方針の修正に合わせ、特別職（知事・市長・副知事・副市長）を追加