| 部局長とＰＴの議論資料 部局名 | 都市整備部 |
| --- | --- |
| 担当課名 | ダム砂防課 |
| 担当者名 内線 | 山内、矢野、山岡 2953 |

【事務事業】

| 項目名 | ダム建設事業（槇尾川ダム） |
| --- | --- |
| 部局の考え方 | ○事業の必要性 ・昭和57年の台風10号による水害（浸水家屋530戸）を契機に河川改修とダム建設を計画。河川改修については、H6年度末で約2.9km（進捗率23%）が進んでおり、平成7年7月の梅雨前線豪雨の水害では、浸水家屋30戸であった。 ・時間雨量50㍉程度の雨による水害を解消するため、河川改修とダムを完成し、平成20年代半ばに50㍉対策を達成することとしている。 ・なお、ダムについては、将来計画の1/100対応で建設する。 ○事業の緊急性 ・槇尾川の50㍉対策の進捗率:76%は、府域の進捗率:88%と比べて低い状況にあるため、50㍉対策の早期完成に向け、遅滞なく事業の進捗を図る必要がある。 ・さらに、浸水被害を受けた地元自治会等より早期治水対策の完成が、要望されている。また流域市の和泉市議会においても、建設推進要望の決議がでている。 ○対応方針 ・PT試案のとおり、3年間は事業費を20％削減し、H20年度の本体着工を見送るが、槇尾川の50㍉対策を遅滞なく進めるために、H21年度には是非とも本体着工を行いたい。 ・H23年度以降については、50㍉対策の遅滞ない事業進捗を図るため、事業費の重点配分を行いたい。 （単位：億円） |
| 参考データ等 |  |

１－２