地域整備事業会計・まちづくり促進事業会計の収支見通し【改訂】

Ｈ２１.３

１　改訂の考え方

りんくうタウン、阪南スカイタウンのまちづくりは仕上げ段階

収支見通しを改訂（時点修正）

現行収支見通しの公表（H15.1）以降の実績を踏まえ、今後の見通しを精査

・　契約率は、順調な伸び

りんくうタウン８６％、阪南スカイタウン８５％（H21.2末）

・　残工事は、H21年度で概ね完了

【地域整備事業会計】

○　りんくうタウン、阪南スカイタウン事業の損益計算を開始（H20年度決算）、会計廃止（H23年度末目途）

【まちづくり促進事業会計】

○　事業用定期借地期間終了後、土地売却が必要

【契約率の状況（H21.2末）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【事業費の執行状況】

|  |  | 計画面積 （ha） | 契約面積（ha） |  |  | 契約率（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分 譲 | 定期 借地 | 計 |  | 立地決定 を含む |
| 商業業務 |  | 27.8 | 3.5 | 17.6 | 21.1 | 75.9 | 78.1 |
| 流通製造加工 |  | 15.6 | 15.4 | 0.3 | 15.6 | 100.0 | 100.0 |
| 住宅関連 |  | 7.7 | 6.7 | － | 6.7 | 87.0 | 92.2 |
| 空港関連産業 |  | 14.3 | 7.9 | 4.9 | 12.8 | 89.5 | 89.5 |
| 工場団地 |  | 63.6 | 26.3 | 28.0 | 54.3 | 85.4 | 85.4 |
| 合 計 |  | 129.0 | 59.7 | 50.9 | 110.6 | 85.7 | 86.5 |
| 公共施設 | 91.3 |  | 74.6 | － | 74.6 | 81.7 | － |

・りんくうタウン

・りんくうタウン

・契約率の推移

| 事業費 （現行収支） | H20年度末 執行見込額 | 進捗率 |
| --- | --- | --- |
| 5,900億円※ | 5,426億円 | 92％ |

※今回、事業費を5,672億円へ改訂

（進捗率は96％へ）

|  | 計画面積 （ha） | 契約面積（ha） |  |  | 契約率（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分 譲 | 定期 借地 | 計 |  | 立地決定 を含む |
| 住 宅 | 38.3 | 30.3 | 1.0 | 31.3 | 81.7 | 81.7 |
| 産業用地等 | 24.9 | 11.5 | 4.8 | 16.3 | 65.5 | 65.5 |
| 公 共 施 設 | 38.7 | 38.7 | ― | 38.7 | 100.0 | 100.0 |
| 合 計 | 101.9 | 80.5 | 5.8 | 86.3 | 84.7 | 84.7 |

| 事業費 （現行収支） | H20年度末 執行見込額 | 進捗率 |
| --- | --- | --- |
| 1,350億円※ | 1,292億円 | 96％ |

・阪南スカイタウン

・阪南スカイタウン

※今回、事業費を1,325億円へ改訂

（進捗率は97％へ）

定期借地方式の本格導入

・二色の浜　　H17年度企業誘致完了（24.9ha定期借地実施）

【資金残高の状況（H20年度末見込）】

※その他の事業

・堺・泉北臨海工業･･･H17年度資産処分完了

・千里ニュータウン･･･H18年度資産処分完了

・泉北ニュータウン･･･H21年度資産処分完了予定

・地域整備事業会計　　 ５９３億円

（対現行収支比 　＋３２７億円）

・まちづくり促進事業会計 ２８億円

（対現行収支比 　　　＋４億円）

りんくうタウン、　　　　　阪南スカイタウン

２　最終収支の見通し（試算）

（単位：億円）

地域整備事業会計

最終収支差　 1２３億円　現行▲249億円から

372億円改善

（変動内訳）　　　　　　　　　　　 現行　　　改訂

○りんくうタウン　　   　＋１９４（▲1,745 ⇒▲155１）

○阪南スカイタウン　   　▲　　３（  ▲653 ⇒ ▲65６）

〈収入〉りんくう▲34　阪南ST▲28

・会計移管単価の確定や分譲実績等の反映による減等

〈支出〉りんくう▲228　阪南ST▲25

・工事費、起債利息の減等

○概成事業の利益等　　   　＋１9（　1,899 ⇒　1,918）

・資産処分収入の増等

○出資法人財産活用　   　＋１６２（　　250 ⇒ 　412）

・3法人の統合実績（H17年度）　   　 250 →   262

・タウン管理財団の統合分（H24年度）      0 →   150

まちづくり促進事業会計

最終収支差　　　２億円　現行５億円から

３億円減

（変動内訳）

〈収入〉

・定期借地による企業立地の減に伴う事業収入（貸付料等）の減　　　　  　   　   　▲１７３（2,040 ⇒ 1,867）

・起債減、低金利による政策補助金の減

▲１５１（  503 ⇒ 　352）

〈支出〉

・定期借地による企業立地の減に伴う事業費（用地費等）の減　　　　　　　  ▲３２１（2,538 ⇒ 2,217）

（単位：億円）

収支見通し改訂の結果（現行⇒改訂）

【地域整備事業会計】

りんくうタウン

事業費 5,900 ⇒　５,６７２（▲228）

収入　　　4,155 ⇒　４,１２１（▲34）

不足分 ▲1,745  ⇒▲１,５５１（+194）

収入       697 ⇒　　 ６６９(▲28)

不足分    ▲653 ⇒  ▲６５６(▲3)

※公共事業負担　 1 ⇒　　１

概成事業等の利益等

1,899 ⇒  １,９１８(+19)

※他会計貸付利息62 ⇒　　　６１(▲1)

出資法人財産活用

250 ⇒ 　 412(+162)

〈 総 支 出 〉

〈 総 収 入 〉

※･･･一般会計対応項目

【まちづくり促進事業会計】

▲249 ⇒（＋）１２３(+372)

〈 総 支 出 〉

事業収入　　  　　　 2,040 ⇒　１,８６７(▲173)

貸付料収入　　 　   524 ⇒     　４６０  (▲64)

土地売却収入   　  1,516 ⇒ 　  １,４０６ (▲110)

その他収入　 　　     0 ⇒　  　 　　１    (+1)

〈 総 収 入 〉

政策補助金　　　　　 503 ⇒  　　３５２(▲151)

貸付料減額分 　　　 33 ⇒　   　   ３０   (▲3)

利息分　　　　　　 470 ⇒　      ３２２  (▲148)

※公共用地取得等 　643 ⇒ ６３０　（▲13）

〈 最 終 収 支 差 〉

※公共事業負担 205 ⇒１６２（▲43）

阪南スカイタウン

事業費 1,350 ⇒　１,３２５　(▲25)

事　業　費　　　 2,538 ⇒  ２,２１７(▲321)

用地費         1,516 ⇒ 　 １,３７４  (▲142)

起債利息        759 ⇒   　 ５９２   (▲167)

市町村交付金　  229 ⇒      ２２２    (▲7)

事務費           17 ⇒        １３     (▲4)

差　金           17 ⇒        １６     (▲1)

※一般会計対応　　　    　▲５７（　 911 ⇒  854）

一般会計施工、公共用地有償移管の減等

最 終 収 支 差　  (+)5 ⇒    （＋）２   (▲3)

（参考）定期借地事業の本格実施に伴う会計スキーム

民　間

住宅用地等

一般会計等

公共用地

住宅用地等

・阪南スカイタウンの住宅用地

・概成事業の未処分地

分譲

代金

産業用地

・りんくうタウン

・阪南スカイタウン

・二色の浜

移管

産業用地

・りんくうタウン

・阪南スカイタウン

・二色の浜

起　　　　　債

借入

償還

民　　　　間

貸付

賃料

補助金

借地終了後に土地売却

まちづくり促進事業会計(H15設置)

分譲実績等の反映による産業用地の移管予定面積の変更

現行　約112ha ⇒ 改訂　約98ha

分 譲 方 式

定 期 借 地 方 式

地 域 整 備 事 業 会 計

公共用地

・りんくうタウンの公共用地

代金

一般会計

３　年度別収支見通し（試算）

○地域整備事業会計（現行／改訂）

○まちづくり促進事業会計（現行／改訂）