大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会　中間報告の概要（たたき台）

資料６

戦略的な維持管理の推進に向けて　　～ 維持管理・更新に関する「都市基盤施設長寿命化計画」の策定 ～

■基本的な考え方

■検討の方向性（注）検討に際して重視すべき視点であり、今後、各部会での議論を踏まえて修正・追加する。

１．効率的・効果的な維持管理手法の確立

２．持続可能な維持管理の仕組みづくり

◆基本理念

「都市経営の視点に立ったインフラ・マネジメント」

１）点検、診断、評価の手法や体制等の充実

○致命的な不具合を見逃さない

・目視点検の重視、点検技術の向上、コスト低廉化

・人的、物的被害を与える劣化や損傷等を考慮

○点検結果やデータの有効活用

・最適な補修や更新時期の見極めへの活用

・効率的・効果的な維持管理、更新に向けた点検（内容、頻度等）の充実

○分野横断的な検討アプローチ

・材料や構造の特性、不可視部分への対応など

２）施設の特性に応じた維持管理手法の体系化

○予防保全の拡充と適切な維持管理手法の選定

・全施設を対象に検証し、適切な手法を選定

・最適な補修時期、手法の検討

・重点化指標に基づく補修等の優先順位設定

○更新時期の見極めの検討

・更新時期の見極めの考え方の設定

ゝ安全性(信頼性)かつLCC最小化の観点を考慮

ゝ物理的、機能的、社会的、経済的寿命等を考慮

・更新時期を見極めるための損傷の兆候など評価判断

手法の検討など

３）新たな技術、材料、工法の活用と促進策

４）維持管理を見通した新設工事上の工夫

（留意事項）

・現場技術者の具体的な行動指針となるよう、現在の取り組みの評価・検証と一連の業務実施プロセスの充実と明確化を図る。

１）人材の養成と確保、技術力の向上と継承

○インハウスエンジニアの技術力向上と継承

・技術研修等の充実、資格取得のあり方の検討

・スペシャリスト養成に向けた人事制度のあり方

２）現場や地域を重視した維持管理の実践

○土木事務所を中心とした地域全体の技術力向上

・テクニカルアドバイス制度の拡充

・市町村など他管理者等との地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

○大学、企業、市町村等（管理者間）との連携強化

・情報共有

・共同研究、技術者養成プログラムの検討

・実証実験促進（実験フィールド提供など）

など

○地域と共に公共空間を守り育てる仕組みづくり

・地域協働による公共空間の活用・保全

・地元企業の技術力確保（災害対応を含む）

３）維持管理業務の改善と重要性の発信

○新技術・工法・材料の活用と促進に向けた仕組み

づくり

・産官学民の連携強化

○入札契約制度の改善など

・地域単位の包括的な業務契約方式の検討

・機械電気設備の入札契約制度のあり方検討

○維持管理業務の重要性や取組みのＰＲ

◆取組方針

「効率的・効果的で持続可能な維持管理の戦略的推進」

◆課題認識

○老朽化が進む都市基盤施設の維持管理については、日常的な点検、維持、補修などの充実に加え、長寿命化に資する予防保全対策などの推進が必要不可欠。

○また、これら維持管理の着実な実践に向けて、人材養成や技術の継承はもとより、地域や企業の方々と共に施設や公共空間を守り育てる仕組みづくりが重要。

○このため、大阪府では、「維持管理の重点化」を掲げて予算を増額、橋梁等の予防保全対策を進めているが、維持管理業務は経験的な判断によるものが多く、工学的知見に基づく効率的・効果的な手法の確立が不可欠。

○とりわけ、建設から50年を迎える施設もあり、人命に関わる事故や都市機能阻害を未然に防ぐためには、点検の充実とあわせ、施設に現れる損傷の兆候をもとに補修や更新時期を見極める基準が必要。

○また、維持管理業務の実践にあたっても、安易にアウトソーシングするのではなく、地元行政が責任を持って、地域単位で技術を蓄積しながら、メンテナンスとマネジメントを進める仕組みを目指すとともに、維持管理の重要性を発信していくことが重要。

○以上を踏まえ、都市基盤施設の効率的・効果的な維持管理・更新に関する長寿命化計画の策定に向けて取り組む。

＜検討スケジュール案＞

H25年度：課題抽出、検討の方向性のとりまとめ（中間報告）

H26年度：分野別検討、「維持管理・更新に関する都市基盤施設長寿命化計画」（仮称）の策定

効率的・効果的な維持管理・更新に

関する長寿命化計画の策定へ