令和４年度

事務事業実績

庁舎室庁舎整備課

整備グループ

１　本館外壁改修工事に関すること

本館東面の外壁改修工事及び正面玄関等のレリーフ改修工事について、２つの工事の作業工程の連携を図り、執務や議会運営に配慮しながら作業を進め、令和５年５月の完成に向けて、計画どおり進捗させた。

また、東面に続く南面等外壁改修工事にかかる実施設計について、施工段階での適正な品質確保とコスト管理に対する綿密な協議調整を設計者等と行いながら作業を進捗させ、計画どおり、令和５年３月に設計を完了した。

２　大手前地区庁舎周辺整備に関すること

・国の大手前合同庁舎の竣工に伴う同庁舎の屋外階段と本府新別館との接続部等の工事について、関係者と作業工程の連携を図り、計画どおり、令和５年３月に工事を完成した。

・大手通の無電柱化事業（大阪市道大手橋線のうち谷町２丁目交差点から府庁南交差点までの無電柱化を伴う道路改良事業）について、大阪市による電線共同溝設置工事の工期延長に伴い、本府と大阪市が担う役割等を定めた基本協定書の有効期間延長の手続きを行った。また、府有地エリアにおける工事を円滑に進捗させるため、庁舎管理課（管理者）と工事進捗状況等の共有を図り、同課による迅速な行政財産使用許可に繋げた。

・分館６号館東側の庁舎周辺整備事業用地の一部について、公募により決定した民間事業者に同用地を貸し付け、来庁者用駐車場として暫定利用を開始した。

３　登録有形文化財「大阪府庁 本館」を活用した府政ＰＲの推進に関すること

令和３年10月14日に国の登録有形文化財（建造物）に登録されたことから、広報広聴課の協力を得て、府政だより（６月号）の１面に掲載するとともに、大阪府ＴＶによりＰＲの推進に努めた。