平成26年度　事前評価点検表（内部評価）

| 事業名 | 淀川水系天野川支川第四支渓砂防事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06‐6944‐9302） |  |
| 事業箇所 | 交野市森 |  |
| 目的 | 本渓流では平成25年9月の台風で土石流が発生し、不安定土砂が堆積するとともに渓岸・渓床の浸食が著しいことから、土石流の発生による災害より府民の生命・財産を守るため砂防えん堤を整備し人家72戸、ＪＲ片町線を保全する。 |  |
| 内容 | 砂防えん堤 １基 堤高 14.5ｍ |  |
| 事業費 | 全体事業費：約4.0億円（国：2.0億円、府：2.0億円） （内訳）調査費等約0.3億円 用地費 約0.3億円 工事費 約3.4億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 近年実績による | 【工事費の内訳】 砂防えん堤工 約3.4億円 |
| 事業費の変動要因 | 【他事業者との協議状況】 【今後の事業費変動要因の予測】 |  |
| 維持管理費 | 必要なし |  |
| 関連事業 |  |  |

| 上位計画等に おける位置付け | 大阪府都市整備中期計画（案）[H24.3] |
| --- | --- |
| 優先度 | 本渓流では平成25年9月の台風で土石流が発生し、不安定土砂が堆積するとともに渓岸・渓床の浸食が著しいことから、人家・鉄道を保全するため砂防えん堤を整備する優先度が高い。 |
| 事業を巡る社会 経済情勢等 | 本渓流は人家戸数72戸、JR片町線などを保全対象にする土石流危険渓流であり、渓床には不安定土砂が堆積するとともに渓岸・渓床の浸食が著しいことから、今後の降雨による土石流発生の危険度が高い。 〔災害発生の危険度〕 本渓流では平成25年9月の台風で土石流が発生し、不安定土砂が堆積するなど、流域の荒廃が著しく進んでいることから危険性が高い。 〔保全対象〕 ・人家72戸 ・JR片町線338m |
| 地元の協力体制等 | 市からの強い要望があり全面的な協力を得ている |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ ・資産被害抑止効果 ・人身被害抑止効果（逸失利益） ［分析結果］ ・B/C＝11.31 B＝4,614 C=408 ［算出方法］ 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） ［受益者］ 土石流危険渓流被害想定区域内住民 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 土石流危険渓流被害想定区域内住民 |

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 |  |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 平成31年度 |
| 代替手法との 比較検討 | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐには、砂防えん堤工による対策以外の工法は無い。 |
| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| その他特記事項 | 本事業によるハード対策に加え、ハザードマップの作成・土砂災害警戒情報・防災訓練などのソフト対策による住民の安全・安心の充実を図る。 |

| 評価結果 | ・事業実施は妥当 ＜判断の理由＞ 本渓流は人家戸数72戸、JR片町線などを保全対象にする土石流危険渓流である。渓床には不安定土砂が堆積するとともに渓岸・渓床の浸食が著しいことから、今後の降雨による土石流発生の危険度が高く、土石流が発生した場合には、被害が甚大になる恐れがあることから、 砂防えん堤を整備する必要があるため「事業実施」とする。 |
| --- | --- |